Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2024 № 1609

г.Чудово

О переносе сроков проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с частью четвертой статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Новгородской области от 24.12.2020 № 576 «Об утверждении Порядка по установлению фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ, и Порядка по определению невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома», актами об установлении (отсутствии) факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, письмом СНКО «Региональный фонд» 
от 21.08.2024 № РФК-3808-И Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести капитальный ремонт системы газоснабжения с периода 2023-2025 годов на период 2026-2028 годы в многоквартирных домах по адресам: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Титова, д.9, ул.Радищева, д.4.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

Глава

муниципального района	В.Н. Шеляпин