УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2030 годы»**

**ПАСПОРТ**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**1. Наименование муниципальной программы:** муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2030 годы» (далее – муниципальная программа).

**2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Чудовского муниципального района в лице комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет).

**3. Соисполнители муниципальной программы:** Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство города Чудово»

**4. Подпрограммы муниципальной программы:** отсутствуют.

**5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | |
| Цель. Повышение уровня благоустроенности территории города Чудово | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Задача 1. Формирование современной городской среды на территории города Чудово в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | 2 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |
| 2 | | Задача 2. Формирование современной городской среды на территории города Чудово в части благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | 0,5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |
| 2.2 | | Реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 30.11.2024 | - | | - | - | - | - | 1 | | - | | | - | - | - | - | - | - |  | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | |
| 3 | | Задача 3. Развитие территорий города Чудово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между гражданами жилых домов, руководителями организаций и Администрацией Чудовского муниципального района, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1 тыс. чел., (ед.) | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |
| 3.2 | | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов (ед.) | 2 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 11 | | | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |  | |
| 3.3 | | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий (ед.) | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 3.4 | | Значение индекса качества городской среды (процент) | N | | N+2 | N+5 | N+10 | N+15 | N+20 | | N+10 | | | N+30 | N+30 | N+30 | N+30 | N+30 | N+30 |  | |
| 3.5 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий с энергосберегающим освещением, установленным в рамках выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед.) | | - | 1 | | - | - | - | | 1 | | 1 | 1 | | - | - | - | - | - | |  |  |
| 4 | Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства города Чудово | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4.1 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан (процент) | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |  |
| 4.2 | Доля проектов благоустройства территорий общего пользования, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций (процент) | | - | - | | 10 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |  |  |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2030 годы.

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации

(тыс. руб.)\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования, тыс. руб. | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города Чудово | внебюджетные фонды | всего |
| 2018 | 2223,488 | 1274,483 | 914,491 | 159,996 | 4572,458 |
| 2019 | 4186,298 | 129,473 | 1095,337 | 65,575 | 5476,683 |
| 2020 | 3942,437 | 121,931 | 1016,092 | 252,254 | 5332,714 |
| 2021 | 3521,181 | 108,903 | 907,521 | 327,562 | 4865,167 |
| 2022 | 3634,354 | 112,403 | 2774,989 | 352,500 | 6874,246 |
| 2023 | 73492,422 | 5108,013 | 1857,709 | 217,183 | 80675,327 |
| 2024 | 4627,498 | 143,119 | 3159,854 | 262,409 | 8192,88 |
| 2025 | 9473,9 | 293,0 | 2591,72 | 302,1 | 12358,6 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 2441,7 | 0,0 | 1192,7 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 2441,7 | 0,0 | 1192,7 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 1192,7 | 0,0 | 1192,7 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 1192,7 | 0,0 | 1192,7 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 1192,7 | 0,0 | 1192,7 |

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

количество благоустроенных дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в муниципальном образовании: не менее 20 ед.;

количество благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в муниципальном образовании: не менее 1 ед.;

увеличение уровня комфортности проживания граждан на 25-30 процентов;

повышение к 2030 году на 10 процентов среднего значения индекса качества городской среды;

благоустройство парка культуры и отдыха им.1 Мая в г.Чудово Новгородской области**.**

**I. Общая характеристика текущего состояния благоустройства, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере**

Одним из главных приоритетов развития территории города Чудово является создание благоприятной среды для проживания населения и ведения экономической деятельности.

Благоустройство территорий является важнейшей сферой деятельности жилищно-коммунального муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту его проживания, так и для всех жителей города, района, улицы.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство муниципального образования не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

За время реализации программы в городе Чудово проведены мероприятия по благоустройству следующих дворовых территорий:

2018 год – ул. Новгородская, д.9; ул. Некрасова, д.26;

2019 год – ул. Солдатова, д.6;

2020 год – Малый преулок, д.3; ул. Восстания, д.29; ул. Некрасова, д.28;

2021 год – ул. Новгородская, д.1; ул. Некрасова, д.11; ул. Большевиков, д.8; ул. Замкова, д.2;

2022 год – Малый переулок, д.1; ул. Некрасова, д.31; ул.5-я Пролетарская, д.2;

2023 год - Малый переулок, д.7;

2024 год ул. Молодогвардейская, д.20.

В 2025 году будут выполнены работы по благоустройству придомовой территории по адресу ул.Солдатова, д.2.

Проблемой в сфере благоустройства городских территорий является недостаточное количество комфортных, современных скверов, пространств, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, «зеленых зон».

За время реализации программы в городе Чудово проведены мероприятия по благоустройству следующих общественных территорий:

2019 год – Городской центр отдыха, расположенный по адресу: г. Чудово, в районе Соленого пруда, с устройством универсальной спортивной площадки, тротуаров, освещение (1 этап);

2020 год – Городской центр отдыха, расположенный по адресу: г. Чудово, в районе Соленого пруда, с установкой малых архитектурных форм, покрытием тротуаров, установкой знака "ЧудоВО", плавучих площадок, домика уток,куба ,фундаменов ФМ1,ФМ2,ФМ3,ФМ4 (2 этап);

2021 год – Фонтанная площадь, расположенная по адресу: г. Чудово, площадь на пересечении ул. Парайненская и ул. Некрасова (1 этап);

2022 год – сквер «Центр притяжения», расположенный по адресу: г. Чудово, Грузинское шоссе, з/у 84, з/у 84а, з/у 84б, з/у 84в (дренажирование почвы, устройство пешеходной дорожки);

2023 год - сквер «Центр притяжения», расположенный по адресу: г. Чудово, Грузинское шоссе, з/у 84, з/у 84а, з/у 84б, з/у 84в (обустройство прогулочного кольца, устройство освещения вдоль пешеходной дорожки);

2024 год – сквера «Центр притяжения», расположенного по адресу: г. Чудово, Грузинское шоссе, з/у 84, з/у 84а, з/у 84б, з/у 84в (обустройство площадки для выгула собак, устройство освещения вдоль прогулочного кольца и установка части малых архитектурных форм).

В 2025 году будут продолжены работы по благоустройству общественной территории – сквера «Центр притяжения», расположенного по адресу: г. Чудово, Грузинское шоссе, з/у 84, з/у 84а, з/у 84б, з/у 84в по устройству: пешеходных дорожек набивным покрытием, беговой дорожки, скейт площадки с установкой оборудования.

В течении 2023 года соисполнителем муниципальной программы муниципальным казенным учреждением «Городское хозяйство города Чудово» в рамках договорных обязательств производилась реализация проекта «Благоустройство парка им.1 Мая в г. Чудово Новгородской области» в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» совместно с Центром развития городской среды Новгородской области. Реализация данного проекта позволила значительно преобразить парк, сделать его комфортным и безопасным для местных жителей и для пребывания туристов, создать круглогодичную территорию для отдыха и развития горожан и гостей города. Парк способствует единению поколений города, развитию сопричастности жителей к возрождению территории. У города появилась своя неповторимая точка притяжения, которая востребована как жителями, так и гостями города Чудово.

Комплексное благоустройство позволило включить городской парк в каркас активно используемых общественно-рекреационных территорий города Чудова.

Концепцией благоустройства предусматривалось повышение уровня комфорта и безопасности в парке, создание безбарьерной среды, устройство площадок для тихого и активного отдыха. На территории предусмотрены круговой маршрут для прогулок, экомаршрут, зоны для проведения мастер-классов, детские и спортивные площадки, арт-объекты и туалеты.

В рамках синхронизации проекта внесены изменения в проектно-сметную документацию в части увеличения площади футбольного поля до размеров 36х55 или 1980 м2, с целью проведения спортивных мероприятий.

Естественная красота деревьев и сказочность деревянных скульптур объединились с образами советского прошлого — временем расцвета парка. Ностальгические мотивы нашли свое отражение в скульптурных решениях и в красном цвете, знаковом для советской эпохи. Вместе эти образы соединились в концепцию «Красный лес», сделавшую парк яркой точкой притяжения и новым символом города Чудово.

Арт-объект «Красная Лиса» дополнил коллекцию сказочных скульптур парка и стал его новым узнаваемым символом. Цвет Лисы поддерживает концепцию «Красный лес», отсылает к огню и спичечной фабрике, которая работала в Чудове и была известна качеством своей продукции. Уютно свернувшаяся на дорожке парка Лиса выполняет несколько функций: служит как фотозона и приглашает к отдыху среди деревьев — внутри расположены места для сидения. Для детей арт-объект - это отсылка к стихотворению К. Чуковского «Путаница»: «А лисички взяли спички».

В результате комплексное благоустройство главного городского парка в соответствии с современными требованиями к комфорту и безопасности:

создали условия для всесезонного использования пространства различными группами жителей с учетом востребованных ими сценариев использования территории;

создали инфраструктуру для проведения детских, молодежных, семейных праздников, фестивалей и других культурно- массовых мероприятий;

сформирован современный образ города для жителей и туристов;

установлены арт-объекты для проявления природной и исторической особенностей территории;

произведено озеленение, проявляющее идентичность парка.

При реализации концепции благоустройства в парке им.1 Мая появились благоустроенные зоны: главный вход в парк; места для тихого отдыха; арт-объект «Красная Лиса»; прогулочное кольцо; площадка для отдыха; детская площадка; площадка для торговых павильонов; сцена с танцевальной площадкой; футбольное поле с местами для сидения; площадка с парковыми качелями; туалетный модуль; входная арка с ул. Ленина.

Реализация данного проекта помогла сформировать положительный имидж города Чудово, позиционировать не только территории города, но и Новгородской области на различных уровнях, привлекла потенциальных туристов, новых жителей и инвесторов, что способствует увеличению доходов от деятельности предприятий туристской отрасли, предприятий сферы услуг и, соответственно, улучшению качества жизни населения.

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, позволят благоустроить территорию города Чудово, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. Реализация муниципальной программы позволит увеличить:

долю благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий на 20 процентов;

долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 25 процентов;

участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых и общественных территорий;

вовлечение населения старше 14 лет в реализацию проектов благоустройства города Чудово;

доступность общественных пространств для маломобильных групп населения.

2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - минимальный перечень работ по благоустройству) включает следующие виды работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн.

Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых к размещению на дворовой территории:

перечень образцов элементов благоустройства и нормативная стоимость в 2024 году не более (в соответствии с нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства Новгородской области [от 01.09.2017 № 305](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=5A0435B6-ADEF-4F99-A3A1-3BB60D951761) «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2030 годы»):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ по благоустройству | Единица измерения | Стоимость, не более, тыс. руб. | Визуализация |
| 1 | ремонт дворовых проездов (твердое или асфальтное покрытие с установкой бортового камня) | кв. м | 2,5 |  |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий (установка фонарных столбов) | ед. | 80,0 |  |
| 3 | установка скамеек | ед. | 20,0 |  |
| 4 | установка урн | ед. | 15,0 |  |

Нормативная стоимость на 2024 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству) включает следующие виды работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Дополнительный перечень образцов элементов благоустройства и нормативная стоимость в 2024 году не более (в соответствии с нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства Новгородской области [от 01.09.2017 № 305](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=5A0435B6-ADEF-4F99-A3A1-3BB60D951761) «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2030 годы»):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ по благоустройству | Единица измерения | Стоимость, не более, тыс. руб. |
| 1 | оборудование детских и (или) спортивных площадок | стоимость за комплекс | 265 |
| 2 | оборудование автомобильных парковок | кв. м | 3,5 |
| 3 | озеленение территорий | кв. м | 0,7 |

Нормативная стоимость на 2024 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции.

3.Условиями предоставления субсидий являются:

наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере 10 процентов от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) в размере 30 процентов от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству;

наличие средств бюджетов муниципальных образований области в размере 20 процентов от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству и общественных территорий;

соответствие целей, задач, целевых показателей, их количественного значения по годам реализации;

утверждение адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовой территории) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

утверждение адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период;

утверждение адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Чудовского муниципального района;

адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства в рамках заключенных соглашений с Администрацией Чудовского муниципального района;

ресурсное обеспечение мероприятий по источникам финансирования и годам реализации;

выполнение условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия. Размер средств при выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении объекта благоустройства дворовой территории;

установление порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых до начала проведения работ на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ, в соответствии с Порядком, установленным нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, указанным в пункте 2.1 статьи 78 бюджетного кодекса Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии с ним решениями Администрации Чудовского муниципального района, осуществляющей полномочия учредителя главного распорядителя средств бюджета города Чудово;

выполнение условия о проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения фактической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения:

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;

установка скамеек со спинками и подлокотниками;

устройство зон с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

парковочные места на придомовых территориях;

устройство тактильной плитки для слабовидящих;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию;

возможность привлечения студенческих отрядов при реализации мероприятий муниципальной программы;

наличие синхронизации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в рамках муниципальных программ по строительству (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

утверждение порядка осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

порядок и сроки проведения ранжирования заинтересованными лицами дизайн-проектов по комплексному благоустройству общественных территорий с целью определения сроков выполнения работ (по годам);

наличие утвержденных Правил благоустройства муниципального образования;

наличие мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых местному бюджету предоставляется субсидия из областного бюджета, в случае, если такие земельные участки еще не образованы;

наличие мероприятий по созданию на территории муниципального образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы;

наличие синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

наличие синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории муниципального образования;

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур, случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается до 1 ноября года предоставления субсидии.

Администрация Чудовского муниципального района вправе исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном такой межведомственной комиссией.

Администрация Чудовского муниципального района вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации соответствующей программы, или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой межведомственной комиссией.

Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств субсидии, о принятии созданного в результате благоустройства дворовой территории имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Наличие итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой (далее - рейтинговое голосование) в год следующий за годом проведения такого голосования в порядке, установленном постановлением Правительства Новгородской области от 01.02.2019 [№ 53,](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=763ABBC1-886E-43C6-90EE-D0220EC301A3) с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

Наличие обязательного размещения Администрацией Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

проектов муниципальных программ для общественного обсуждения (срок обсуждения – 7 календарных дней со дня размещения таких проектов муниципальных программ, в том числе и при внесении в них изменений);

муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, результатов этих обсуждений с учетом возможности направления гражданами своих предложений в электронной форме;

документов о составах общественных комиссий, графиков и протоколов их заседаний.

Наличие возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Применение программно-целевого метода сопряжено со следующими возможными рисками в достижении планируемых результатов:

1) финансово-экономические риски:

риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств муниципального, областного и федерального бюджетов;

риск снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры.

Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в структуре рисков реализации муниципальной программы. Для предотвращения или минимизации негативного влияния указанных рисков на результаты реализации муниципальной программы предполагается проводить комплексный анализ реализации мероприятий муниципальной программы с целью выявления необходимости оперативного внесения изменений в структуру или содержание мероприятий муниципальной программы;

2) нормативно-правовые риски:

риск внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые приведут к невозможности выполнения мероприятий муниципальной программы.

Методом снижения законодательно-правовых рисков является оперативное реагирование на изменение норм действующего законодательства, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы путем внесения необходимых изменений в муниципальную программу;

3) внутренние риски:

риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы;

риск низкой эффективности использования бюджетных средств;

риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля расходования бюджетных средств, обеспечение эффективного взаимодействия ответственных исполнителей муниципальной программы.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются заместителю Главы администрации Чудовского муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Чудовского муниципального района согласно Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденному постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 30.03.2023 [№ 453](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=C5A4598D-4A6B-4973-9CF5-AF38FBBD9C19) , (далее – Порядок).

Ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 5.4, 5.5 Порядка, обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района, первым заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района.

**IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из пас-порта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 17 | 18 | | 19 |
| 1 | Задача 1. Формирование современной городской среды на территории города Чудово в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий много-квартирных домов | комитет | 2018-2030 годы | 1.1 | федеральный бюджет | 711,911 | 456,588 | | | | 1761,744 | | | 2145,045 | | 1801,115 | | 988,255 | | 1832,663 | | 1576,9 | |  | | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 408,061 | 14,122 | | | | 54,487 | | | 66,342 | | 55,705 | | 30,565 | | 56,680 | | 48,8 | |  | | - | - | - | | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Чудо-во | 319,991 | 119,465 | | | | 454,058 | | | 552,847 | | 464,205 | | 254,705 | | 472,336 | | 406,4 | | 406,4 | | 406,4 | 554,3 | 554,3 | | 554,3 |
| вне-бюджетные источники | 159,996 | 65,575 | | | | 252,254 | | | 327,562 | | 352,500 | | 217,183 | | 262,409 | | 302,066 | | - | | - | - | - | | - |
| 2 | Задача 2. Формирование современной городской среды на территории города Чудово в части благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий | комитет;  МКУ «ГХ ГЧ» | 2018-2030 годы | 2.1 | федеральный бюджет | 1511,577 | 3729,710 | | | | 2180,693 | | | 1376,136 | | 1833,239 | | 2504,167 | | 2794,835 | | 7897,0 | | - | | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 866,422 | 115,351 | | | | 67,444 | | | 42,561 | | 56,698 | | 77,448 | | 86,439 | | 244,2 | | - | | - | - | - | | - |
| бюджет города Чудо-во | 594,500 | 975,872 | | | | 562,034 | | | 354,674 | | 2310,784 в т. ч. сверх соглашения 1838,3 | | 1314,404 в т. ч. сверх соглашения 957,6 | | 1778,918в т. ч. сверх соглашения 1058,6 | | 2185,3  в т.ч сверх соглашения 150,0 | | 2035,3 | | 2035,3 | 638,4 | 638,4 | | 638,4 |
| 3 | Задача 3. Развитие территорий города Чудово | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Заключение соглашений по благоустройству своих территорий между жителями жилых домов, руководителями организаций и Администрацией Чудовского муниципального района | комитет | 2018-2030 годы | 3.1 | вне-бюджетные источники | - | | - | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| 3.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфра-структуры | комитет | 2018-2030 годы | 3.2, 3.3 | бюджет города Чудо-во | - | | - | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| 4 | Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства города Чудово | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Вовлечение населения в реализацию проектов благоустройства города Чудово | комитет | 2018-2030 годы | 3.1, 4.1, 4.2 | областной бюджет | - | | - | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| бюджет города Чудо-во | - | | - | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
|  |  |  |  |  | вне-бюджетные источники | - | | - | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| 5 | Задача 5. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реализация проектов создания ком-форт-ной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса | комитет;  МКУ «ГХ ГЧ» | 2023 год | 2.2 | федеральный бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | | 70000,0 | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | | 5000,0 | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| бюджет города Чудово | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
|  | в том числе на под-готов-ку проектной документации | комитет | 2023 год |  | федеральный бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | | 2180,2 | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | | 19,8 | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| бюджет города Чудово | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| вне-бюджетные источники | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
| в том числе благо-устройство парка им.1 Мая в г. Чудово Новгородской | МКУ «ГХ ГЧ» | 2023 год |  | федеральный бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | | 67819,8 | | - | | - | - | | - | - | - | | - |
|  | области в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-форт-ной городской среды |  |  |  | областной бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | | 4980,2 | | - | | - | - | - | | - | | - | - |
| 5.2 | Выполнение работ по благоустройству фонтанной площади по адресу: Новгородская | МКУ «ГХГЧ» | 2024 год | 1.1 | бюджет города Чудово | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | 908,6 | | - | - | - | | - | | - | - |
|  | область, г.Чудово площадь на пересечении ул. Парайненская и ул. Некрасова сквер напротив дома № 6 по улице Парайненская (уличное освещение) |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | федеральный бюджет | 2223,488 | | | | 4186,298 | | | 3942,437 | | 3521,181 | | 3634,354 | | 73492,422 | | 4627,498 | | 9473,9 | - | - | | - | | - | - |
|  | | | | | областной бюджет | 1274,483 | | | | 129,473 | | | 121,931 | | 108,903 | | 112,403 | | 5108, 013 | | 143,119 | | 29,3,01 | - | - | | - | | - | - |  |
| бюджет города Чудово | 914,491 | | | | 1095,337 | | | 1016,092 | | 907,521 | | 2774,989 | | 1569,109 | | 3159,854 | | 2591,7 | 2441,7 | 1192,7 | | 1192,7 | | 1192,7 | 1192,7 |  |
| вне-бюджетные источники | 159,996 | | | | 65,575 | | | 252,254 | | 327,562 | | 352,500 | | 217,183 | | 262,409 | | 302,066 | - | - | | - | | - | - |  |

**V. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источников получения информации**

(в ред. постановления Администрации от 01.03.2023 [№ 298](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=777E02C2-2FEB-43E1-928A-4677A73B0480))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | соответствует количеству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | количество включенных дворовых территорий в муниципальную программу по результатам проведенной инвентаризации |
| 1.2 | количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | соответствует количеству общественных территорий, включенных в муниципальную программу | количество общественных территорий, включенных в муниципальную программу по результатам проведенной инвентаризации |
| 2.1 | количество заключенных соглашений между Администрацией Чудовского муниципального района и гражданами жилых домов, руководителями организаций по благоустройству своих территорий (ед.) | заключается ежегодно и соответствует количеству проинвентаризированных объектов, включенных в муниципальную программу | результаты инвентаризации |
| 2.2 | количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории (ед.) | соответствует количеству проинвентаризированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | результаты инвентаризации |
| 2.2 (ДОПОЛНЕН в ред. постановления Администрации от 01.03.2023 [№ 298](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=777E02C2-2FEB-43E1-928A-4677A73B0480)) | реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. | соответствует количеству реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| 2.3 | количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий (ед.) | соответствует количеству проинвентаризированных общественных территорий, включенных в муниципальную программу | результаты инвентаризации |
| 3.1 | доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан (процент) | соотношение реализованных проектов благоустройства дворовых территорий с финансовым участием заинтересованных граждан к общему количеству проектов, включенных в муниципальную программу | мероприятия муниципальной программы |
| 3.2 | доля проектов благоустройства территорий общего пользования, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций (процент) | соотношение реализованных проектов благоустройства общественных территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций к общему количеству проектов, включенных в муниципальную программу | мероприятия муниципальной программы |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

города Чудово Чудовского муниципального

района на 2018-2030 годы»

(в ред. постановления Администрации

от 31.12.2019 [№ 1638](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4432C8CE-4CD3-4589-94FA-E403F363233F))

от 24.08.2021 [№ 1028](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=7E23F98F-6E85-4435-B203-11783F507324))

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов города Чудово, предлагаемых к общественному обсуждению, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2030 годы»**

1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовой территории) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

ул. Новгородская, д.№№ 4, 8;

ул. Некрасова, д.№№ 24, 30;

ул. Молодогвардейская, д.№№ 2, 4, 13, 18, 20;

ул. Губина, д.№№ 6, 8, 10, 12;

ул. Сергея Кузнецова, д.№ 2-а;

ул.2-я Парковая, д.№ 9;

ул. Новопарковая, д.№ 1;

ул. Октябрьская, д.№ 1-б;

ул. Титова, д.№ 15;

ул. Глеба Успенского, д.№ 5.

2. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период:

территория городского фонтана на ул. Парайненская в городе Чудово;

территория бывшего здания молодежного центра «Диалог» на ул. Молодогвардейская в городе Чудово;

территория «Городской центр отдыха», которая включает в себя территорию вокруг хоккейной коробки на ул. Некрасова у МБУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» в городе Чудово и территорию вокруг «Соленого пруда»;

территория городского парка им.1-го Мая в городе Чудово.

3.Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Чудовского муниципального района:

ИП Иванова Л.А (парикмахерская «Люкс», г. Чудово, ул. Оплеснина, д.6);

филиал ОАО «БэтЭлТранс» - Чудовский завод железобетонных шпал (г.Чудово, ул.Губина, д.3);

Антонов Н.Н. магазин (г.Чудово, ул.Гагарина);

филиал ООО «УРСА Евразия» в г.Чудово (г.Чудово, ул.Восстания, д.10).

4. Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с требованиями утвержденных в Чудовском муниципальном районе правил благоустройства в рамках заключенных соглашений с Администрацией Чудовского муниципального района:

г. Чудово, ул. Сибирская, д.20;

г. Чудово, ул. Грузинское шоссе, д.78;

г. Чудово, ул. Иванова, д.110;

г. Чудово, ул. Мира, д.7а.