УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.06.2014 № 1058

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по формированию благоприятных условий для застройщиков индивидуальных домов

| № п/п | Наименование мероприятия в целях обеспечения реализации дорожной карты | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование необходимой нормативно-правовой базы для решения вопросов жилищного строительства |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального района в новой редакции | приведение Схемы территориального планирования в соответствие с законодательством о градостроительной деятельности | август 2014 года | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 1.2 | Внесение изменений в Генеральные планы городского и сельских поселений | приведение Генеральных планов в соответствие с действующим законодательством | по мере необходимости | органы местного самоуправления поселений (далее – ОМСУ поселений) по согласованию |
| 1.3 | Внесения изменений в Правила землепользования и застройки на основании документации по планировке территории | уточненные границы территориальных зон и разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства | по мере необходимости | ОМСУ поселений (по согласованию) |
| 1.4 | Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования | нормативное правовое обеспечение на муниципальном уровне инвестиционно-строительных проектов | IV квартал 2014 года | ОМСУ поселений (по согласованию) |
| 1.5 | Подготовка и утверждение муниципальных программ «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, на территории муниципального образования» | обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков. | ежегодно | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального района ОМСУ поселений (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6 | Обеспечение доступности информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, свободных от прав третьих лиц | благоприятные условия для развития рынка земельных участков | по мере необходимости | комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района |
| 1.7 | Анализ ставок арендной платы за пользование земельными участками, разработка предложений по изменению размера ставок арендной платы за пользование земельными участками по видам разрешенного использования земельных участков | снижение финансовой нагрузки на граждан | ежегодно | комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района |
| 2 | Формирование земельных участков и разработка градостроительной и проектной документации |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение плана-графика разработки документации по планировке территории городского и сельских поселений, включая проекты планировки территории линейных объектов | управление подготовкой документации по планировке территории в муниципальном районе, объемы и сроки выполнения работ | ежегодно | ОМСУ поселений (по согласованию) |
| 2.2 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | формирование документации по планировке | по мере необходимости | ОМСУ поселений (по согласованию) |
| 2.3 | Формирование земельных участков для индивидуальной жилой застройки, в том числе в сельских населенных пунктах для личного подсобного хозяйства гражданам, согласно части 11 статьи 9 главы 2 областного закона от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» | предоставление земельных участков. Доступ населения к информации о перечне земельных участков, сформированных в целях строительства жилья | по мере необходимости | комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района |
| 2.4 | Предоставление земельных участков в собственность в сельских населенных пунктах для личного подсобного хозяйства гражданам, местом жительства которых является территория поселения по месту нахождения земельного участка, на бесплатной основе | предоставление земельных участков | по мере необходимости | комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Сбор технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям: водоснабжение и водоотведение газоснабжение | подготовка проектной документации | по мере необходимости | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального района |
| 2.6 | Подготовка и организация торгов по продаже права собственности,права на заключение договора аренды земельных участков в целях индивидуального строительства | доступ населения к информации о перечне земельных участков, сформированных в целях строительства индивидуального жилья | по мере необходимости | комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района |
| 2.7 | Подготовка технического задания для объявления торгов на разработку проектной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. | подготовка проектной документации | по мере необходимости | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района (далее - МКУ «ЦОД МУ ЧМР») |
| 2.8 | Размещение муниципального заказа на разработку проектной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. | открытость процедуры подготовки проектной документации | по мере необходимости | МКУ «ЦОД МУ ЧМР» |
| 2.9 | Организация разработки проектной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | проектная документация на строительство | по мере необходимости | подрядные организации в соответствии с муниципальными контрактами |
| 2.10 | Прохождение государственной экспертизы на разработанную проектную документацию | положительное заключение экспертизы | по мере необходимости | МКУ «ЦОД МУ ЧМР» |
| 2.11 | Подготовка и утверждение муниципального правового акта об утверждении документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам | нормативный акт об утверждении проектной документации | по мере необходимости | МКУ «ЦОД МУ ЧМР» отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального района |
| 2.12 | Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей и дорог | открытость процедуры осуществления строительства | по мере необходимости | комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района ОМСУ поселений (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Строительство инженерных сетей и дорог | обеспечение земельных участков необходимой инфраструктурой | по мере необходимости | подрядные организации в соответствии с муниципальными контрактами |
| 2.14 | Мониторинг и контроль реализации плана с внесением при необходимости предложений об изменении плана | оценка эффективности реализации мероприятий | по мере необходимости | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района |

__________________________________