УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 26.08.2014 № 1539

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы,

по Чудовскому муниципальному району на 2015 год

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, всего | Плановый период проведения ремонта | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  | Планируемая стоимость проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | средства собственников МКД | иные источники финансирования |
|  |  |  |  | наименование работ/услуг | единица измерения | количество |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 8 944 515,14 |  |
| 1 | д.Карловка, ул.Центральная, д.4 | 360,7 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 349,00 | 546 080,30 |  | 546 080,30 |  |
| 2 | д.Карловка, ул.Центральная, д.4 | 329,4 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 318,00 | 497 574,60 |  | 497 574,60 |  |
| 3 | д.Селищи, ул.Школьная, д.7 | 345,7 | II-III кв. | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | пм | 275,00 | 640 219,79 |  | 640 219,79 |  |
| 4 | г.Чудово, ул.Большевиков, д.15 | 343,6 | II-III кв. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | пм | 156,00 | 147 520,82 |  | 147 520,82 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | г.Чудово, ул.Большевиков, д.21 | 383,8 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 495,00 | 774 526,50 |  | 774 526,50 |  |
| 6 | г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 | 518,1 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 435,00 | 680 644,50 |  | 680 644,50 |  |
| 7 | г.Чудово, ул.Замкова, д.2 | 629,7 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 440,00 | 688 468,00 |  | 688 468,00 |  |
| 8 | г.Чудово, ул.Новгородская, д.13 | 2328,5 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 796,00 | 823 740,60 |  | 823 740,60 |  |
| 9 | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 | 503,31 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 435,00 | 680 644,50 |  | 680 644,50 |  |
| 10 | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3 | 571,7 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 366,24 | 573 055,73 |  | 573 055,73 |  |
| 11 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.8 | 4426,08 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 1328,00 | 1 374 280,80 |  | 1 374 280,80 |  |
| 12 | г.Чудово, ул.Радищева, д.4 | 466,26 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 485,00 | 758 879,50 |  | 758 879,50 |  |
| 13 | г.Чудово, ул.Радищева, д.6 | 430,9 | II-III кв. | ремонт крыши | кв.м | 485,00 | 758 879,50 |  | 758 879,50 |  |

___________________________