Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 15.09.2014 № 1619

«Приложение

к муниципальной программе

«Информатизация Чудовского

муниципального района

на 2014-2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Информатизация Чудовского муниципального района на 2014-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования/номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация, тестирование имеющегося компьютерного оборудования | Администрация муниципального района в лице отдела информатизации (далее - Отдел) | 2014-2015 годы | - 1.1 | - | - |
| 1.2 | Доукомплектование компьютерного оборудования | Отдел | 2014-2015 годы | местный бюджет областной бюджет 1.1 | 100,0 70,0 | 120,0 - |
| 1.3 | Приобретение оргтехники | Отдел | 2014-2015 годы | местный бюджет областной бюджет 1.1 | 120,0 16,0 | 26,0 - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | Проведение мероприятий по лицензированию и легализации программного обеспечения | Отдел | 2014-2015 годы | местный бюджет областной бюджет 1.1 | 74,4 57,0 | 80,0 - |
| 1.5 | Приобретение специализированного программного обеспечения | Отдел | 2014-2015 годы | 1.1 | - | - |
| 1.6 | Приобретение мультимедийного оборудования | Отдел | 2014 год | 1.1 | - | - |
| 2 | Обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия ОМСУ и организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение системы электронного документооборота | Отдел отраслевые комитеты и отделы Администрации муниципального района | 2014 год | местный бюджет 1.2 | 12,6 | - |
| 2.2 | Осуществление закупок, в том числе путем проведения торгов в электронном виде | отраслевые комитеты и отделы Администрации муниципального района Администрации сельских поселений и города Чудово (по согласованию) | 2014-2015 годы | 1.1 | - | - |
| 2.3 | Дальнейшее распространение механизма электронной цифровой подписи |  | 2014-2015 годы | местный бюджет 1.3 | 8,0 | 9,0 |
| 3 | Увеличение объемов и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна», переход на оказание муниципальных и государственных услуг в электронной форме. Обеспечение доступа к информации о деятельности ОМСУ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка и развитие официального сайта Администрации муниципального района | Отдел | 2014-2015 годы | 3.2 | - | - |
| 3.2 | Поддержка и развитие блога Главы Чудовского муниципального района | Отдел | 2014-2015 годы | 3.2 | - | - |
| 3.3 | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) |  | 2014-2015 годы | 2.1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Информационное наполнение государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» | Отдел | 2014-2015 годы | 2.1 | - | - |
| 3.5 | Поэтапный перевод первоочередных государственных и муниципальных услуг на предоставление в электронной форме и на межведомственное взаимодействие | Отдел Отраслевые комитеты и отделы Администрации муниципального района Администрации сельских поселений и города Чудово (по согласованию) | 2014-2015 годы | 2.1 | - | - |
| 3.6 | Развитие предоставления государственных и муниципальных услуг во взаимодействии с МФЦ | отраслевые комитеты и отделы Администрации района Администрации сельских поселений и города Чудово (по согласованию) | 2014-2015 годы | 2.2 | - | - |
| 3.7 | Внедрение региональной автоматизированной системы электронная очередь | комитет образования Администрации муниципального района | 2014 год | областной бюджет 2.1 | 35,0 | - |
| 4 | Обеспечение защиты персональных данных и безопасности информационных ресурсов и систем ОМСУ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение и внедрение технических средств защиты персональных данных | Отдел | 2014-2015 годы | областной бюджет 4.1 | 7,0 | - |
| 4.2 | Приобретение пакета антивирусных программ | Отдел | 2014-2015 годы | местный бюджет областной бюджет 4.1 | - 61,7 | 80,0 - |
|  | ИТОГО |  |  |  | 561,7 | 315,0». |

____________________________________