Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 27.02.2014 № 366

Мероприятия подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды»

| № п/п | Наименование мероприятия государственной программы |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Задача: рекультивация заполненной санкционированной свалки, расположенной в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Успенского сельского поселения Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рекультивация заполненной санкционированной свалки, расположенной в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Ту-шино Успенского сельского поселения Чудовского муниципального района |  | отдел МКУ ЦО ДМУ ЧМР |  | 2014-2020 годы | 1.1.1 | областной бюджет бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: утилизация отработанных ртутьсодержащих приборов муниципальных учреждений муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утилизация отработанных ртутьсодержащих приборов муниципальных учреждений муниципального района | отдел муниципальные учреждения |  |  | 2014-2020 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
|  | Заключение догово-ров со специализированной организацией на вывоз и утилизацию отработанных ртутьсодержащих приборов муниципальных учреждений муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача: ввод в эксплуатацию объекта «Полигон твердых бытовых отходов в 219 квартале Чудовского лесничества Новгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в эксплу-атацию объекта «Полигон твердых бытовых отходов в 219 квартале Чу-довского лесни-чества Новгород-ской области Корректировка проектно-сметной документации стро-ительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов в 219 квартале Чу-довского лесни-чества Новгород-ской области» Проведение госу-дарственной эколо-гической эксперти-зы проекта | МКУ ЦО ДМУ ЧМР |  |  | 2014 год | 1.3.1 | бюджет муниципального района | 1616,5 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

____________________________