Приложение № 2

к муниципальной программе «Устойчивое

развитие сельских территорий в Чудовском

муниципальном районе на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по комплексному обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктуры

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, при реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы»

| Мероприятия | Наименование объекта, в соответствии с проектно- сметной документацией (при наличии) или ориентировочное наименование | Планируемый год строительства (реконструкции) объекта (с 2014 года по 2020 год) | Протяженность (км) - для газоснабжения, водоснабжения, для комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку указать перечень объектов | Сметная стоимость (при наличии) или ориентировочная стоимость | Наличие проектно-сметной документации - реквизиты (при отсутствии сроки разработки) | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (при наличии) | Наличие положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие газификации в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация улиц Гречишникова, Подгорная, Садовая, Школьная в с.Грузино | изготовление ПСД | 2015 | 1,8 | 1,3 | 2014 |  |  |
|  | строительство | 2016 | 1,8 | 5,4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация улиц Большая и Малая Набережная в п.Краснофарфорный | изготовление ПСД | 2015 | 1,5 | 0,7 | 2015 |  |  |
|  | строительство | 2016 | 1,5 | 4,5 |  |  |  |
| Успенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация д.Корпово | изготовление ПСД | 2016 | 2,5 | 1 | 2016 |  |  |
|  | строительство | 2017 | 2,5 | 7,5 |  |  |  |
| Газификация д.Лука-2 | изготовление ПСД | 2015 | 2,043 | 0,789 | 2015 |  |  |
|  | строительство | 2017 | 2,043 | 7,218 | 2017 |  |  |
| Трегубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация д.Кузино | изготовление ПСД д.Кузино | 2014 | 1,5 | 0,7 | 2014 |  |  |
| д.Коломно, д.Арефино | изготовление ПСД д.Коломно, Арефино | 2014 | 6 | 1,5 | 2014 |  |  |
| д.Селищи, д.Маслено, д.Высокое | изготовление ПСД д.Селищи, д.Маслено, д.Высокое | 2014 | 2,5 | 0,9 | 2016 |  |  |
|  | строительство, в том числе: | 0 | 10 | 30 |  |  |  |
|  | д.Селищи | 2015 | 1,5 | 4,5 |  |  |  |
|  | д.Коломно, д.Арефино | 2015 | 6 | 18 |  |  |  |
|  | д.Кузино | 2015 | 2,5 | 7,5 |  |  |  |
|  | д.Высокое | 2016 | 2 | 6 |  |  |  |
|  | д.Маслено | 2016 | 2 | 6 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трегубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Трегубово | реконструкция очистной станции | 2014-2015 |  | 0,2 тыс.куб.м в сутки | 13 |  |  |  |
|  | реконструкция водопроводных сетей | 2016 |  | 2 | 2,7 |  |  |  |
|  | реконструкция канализационных сетей | 2019 |  | 0,4 | 5 |  |  |  |
|  | реконструкция очистных сооружений канализации | 2017-2020 |  | 0,1 тыс.куб.м в сутки | 20 |  |  |  |
| Грузинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Краснофарфорный | реконструкция водопроводных сетей | 2017 |  | 0,8 | 1,5 |  |  |  |
|  | строительство канализационных сооружений | 2015-2020 |  | 1 тыс.куб.м в сутки | 60 |  |  |  |
|  | реконструкция канализационных сетей | 2018-2020 |  | 1,5 | 15 |  |  |  |
| с.Грузино | модернизация очистных сооружений канализации | 2014-2020 |  | 0,2 тыс.куб.м в сутки | 13,6 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Успенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Карловка | модернизация водопроводных сетей | 2018 | 0,5 | 0,7 |  |  |  |
|  | реконструкция канализационных сетей | 2020 | 0,5 | 4 |  |  |  |
| д.Зуево | водоснабжение н.п.Зуево | 2015 | 4,5 | 20 |  |  |  |
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Грузинское сельское поселение | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Трегубовское сельское поселение | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Успенское сельское поселение | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, тыс.кв.м | 0,7 | 0,7 | 0,66 | 0,7 | 0,74 | 0,78 | 0,8 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс.кв. м | 0,25 | 0.26 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация проектов комплексного обустройства площадок под жилищное строительство и благоустройство сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Наименование населенного пункта | Сроки выполнения мероприятия (по годам) |  | Площадь (га) |  |  |  |  |
| Комплексное освоение в целях жилищного строительства на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузинское сельское поселение (под инвестиционный проект «Чудовский племенной завод») | с.Оскуй | 2018 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | с.Оскуй | 2019 |  | 3 |  |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения реконструкция | д.Сябреницы МБОУ «СОШ им.Г.И. Успенского» (наполняемость 180 чел.) | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СООШ» п.Краснофарфорный (наполняемость 140 чел.) | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция центра народного творчества и досуга | Грузинское сельское поселение с.Грузино | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузинское сельское поселение п.Краснофарфорный | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство культурно-досугового центра | Успенское сельское поселение с.Успенское | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Трегубовское сельское поселение д.Трегубово | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Успенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог местного значения от км 0,214 пересечения улиц Советская и Коммунарная и до сельско-хозяйственного молочно-товарного комплекса с.Успенское в Чудовском муниципальном районе Новгородской области | изготовление ПСД | 2015 | 9,6 |  | 1,2 | 2015 | 2015 |  |
|  | строительство | 2016 | 3,91 |  | 99,144 |  |  |  |

_____________________________