Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.05.2016 № 177-рг

г.Чудово

О подготовке и проведении

отопительного сезона

2016/2017 года

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений Чудовского муниципального района к предстоящему отопительному периоду 2016/2017 года, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям:

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного сезона 2016/2017 года (далее - межведомственная комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав.

2. Межведомственной комиссии:

2.1. обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их своевременного завершения к началу отопительного сезона;

2.2. организовать в течение подготовительного периода (май-сентябрь 2016 года) и в течение всего отопительного сезона (с октября 2016 года по апрель 2017 года) проведение заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ и прохождении отопительного сезона в муниципальных предприятиях, учреждениях, жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального района.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Чудовского муниципального района:

3.1. обеспечить участие специалистов Администрации Чудовского муниципального района в весеннем обследовании многоквартирных домов и обеспечить постоянный контроль за ходом подготовки многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период;

3.2. организовать работу управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами по разработке ими планов-графиков работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, согласованных с теплоснабжающей организацией;

дк-20

№ 169-р

3.3. организовать работу по получению паспортов готовности к работе в осенне-зимний период теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, в порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

3.4. организовать в установленные сроки представление сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района к работе в зимних условиях по форме 1-ЖКХ (зима) срочная (далее - отчетность по форме 1 ЖКХ (зима)), в областное казенное учреждение «Региональный центр энергосбережения и нормативов в Новгородской области (далее - ОГКУ «Региональный центр»);

3.5. информировать ОГКУ «Региональный центр»:

о готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2016/2017 года – до 30 сентября 2016 года,

о проведении отопительного периода 2016/2017 года – до 06 июня           2017 года.

4. Комитетам образования, культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района:

4.1. проанализировать результаты работы подведомственных учреждений в зимних условиях 2016/2017 года;

4.2. по результатам весеннего осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов зданий организовать разработку и утверждение Планов мероприятий подведомственными учреждениями по подготовке к отопительному периоду 2016/2017 года. Утвержденные Планы мероприятий представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Чудовского муниципального района;

4.3. к началу отопительного сезона иметь для подведомственных учреждений, не подключенных к системе централизованного теплоснабжения, запас топлива в размере годовой потребности;

4.4. организовать подготовку и обучение кадров в подведомственных учреждениях, ответственных за работу системы теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, проведение учений по предупреждению и предотвращению аварийных ситуаций;

4.5. осуществлять повседневный контроль за ходом подготовки подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период согласно утвержденным Планам мероприятий. До 01 сентября 2016 года получить от каждого учреждения паспорта готовности учреждений к эксплуатации в зимний период с актами испытаний  системы и ревизий оборудования.

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района»:

5.1. принять участие в обследовании инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий всех муниципальных учреждений с составлением актов по каждому учреждению. При выявлении недостатков, требующих               незамедлительного ремонта, составить дефектные ведомости и определить  объем финансирования.

6. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, собственникам помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами:

6.1. разработать и предоставить на утверждение в Администрацию Чудовского муниципального района планы-графики работ по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях до 28 мая 2016 года. Планы-графики промывки системы отопления согласовать с  теплоснабжающими организациями;

6.2. представить утвержденные Администрацией Чудовского муниципального района планы-графики и информацию о наличии паспортов готовности к отопительному периоду многоквартирных домов в управление государственной жилищной инспекции Новгородской области;

6.3. обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду многоквартирных домов в порядке и сроки, установленные Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

6.4. представлять 2 раза в месяц - 02 и 16 числа в Администрацию Чудовского муниципального района информацию о готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях и полученных паспортах готовности домов к эксплуатации в зимних условиях для составления сводного отчета в управление государственной жилищной инспекции Новгородской области.

7. Муниципальному унитарному предприятию Чудовского муниципального района «Чудовский Водоканал»:

7.1. организовать работу по подготовке оборудования, сетей и зданий к работе в зимних условиях, обеспечить запас топлива в необходимом объеме;

7.2. предоставить план-график подготовки оборудования к эксплуатации в зимних условиях до 28 мая 2016 года.

8. Рекомендовать ООО «Тепловая компания Новгородская»:

8.1. обеспечить готовность подведомственных котельных и сетей к работе в зимних условиях;

8.2. согласовать с органами местного самоуправления графики остановки котельных на плановый ремонт, обеспечить своевременное информирование управляющих, обслуживающих организаций, населения и муниципальных учреждений муниципального района;

8.3. предоставить график проведения ремонтных работ до 28 мая 2016 года.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого             заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Горбачева А.Г.

10. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

Глава

муниципального района	Л.В. Паюк