УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 20.07.2015 № 851

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2015 год

I. Перечень многоквартирных домов,

включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных дома, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2015 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников МКД | иные источники финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Чудовскому району |  |  |  |  |  |  | 13 217,75 | 10 037,66 | 7 776,96 | 442,00 | 9 268 688,26 | - | - | - | 9 268 688,26 |  |  |  |  |
| 1 | д.Карловка, ул.Центральная, д.4 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 2 | 360,70 | 321,30 | 129,50 | 17 | 546 080,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 080,30 | 0,00 | 1 513,95 | 1 958,69 | 12.2015 |
| 2 | д.Карловка, ул.Центральная, д.6 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 1 | 329,40 | 297,70 | 173,60 | 5 | 497 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 574,60 | 0,00 | 1 510,55 | 1 958,69 | 12.2015 |
| 3 | д.Селищи, ул.Школьная, д.7 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 2 | 345,70 | 231,20 | 106,60 | 14 | 648 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 206,00 | 0,00 | 1 875,05 | 1 958,69 | 12.2015 |
| 4 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.8 | 1972 |  | кирпичные | 5 | 6 | 6733,48 | 4426,08 | 4028,78 | 188 | 1 363 746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 746,36 | 0,00 | 202,53 | 1 958,69 | 09.2015 |
| 5 | г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 2 | 518,1 | 459,2 | 384,7 | 26 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 1 756,42 | 1 958,69 | 09.2015 |
| 6 | г.Чудово, ул.Замкова, д.2 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 629,7 | 577,7 | 538,3 | 30 | 1 224 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 360,00 | 0,00 | 1 944,35 | 1 958,69 | 09.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | г.Чудово, ул.Новгородская, д.13 | 1987 |  | кирпичные | 5 | 1 | 2328,5 | 1939,78 | 866,28 | 95 | 674 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 763,00 | 0,00 | 289,78 | 1 958,69 | 09.2015 |
| 8 | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3 | 1956 |  | кирпичные | 2 | 1 | 571,7 | 520,7 | 473,1 | 11 | 979 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 488,00 | 0,00 | 1 713,29 | 1 958,69 | 09.2015 |
| 9 | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 503,31 | 445,2 | 414,8 | 20 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 1 539,81 | 1 958,69 | 09.2015 |
| 10 | г.Чудово, ул.Радищева, д.4 | 1957 |  | кирпичные | 2 | 1 | 466,26 | 423,2 | 326,9 | 21 | 805 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 470,00 | 0,00 | 1 727,51 | 1 958,69 | 12.2015 |
| 11 | г.Чудово, ул.Радищева, д.6 | 1956 |  | кирпичные | 2 | 1 | 430,9 | 395,6 | 334,4 | 15 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 1 958,69 | 1 958,69 | 09.2015 |

_____________________________________________________________

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ,

включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2015 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта всего | Виды работ/услуг по капитальному ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на крышу | Установка коллективных (ощедомовых ПУ и УУ) | Другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м./ п.м. | руб. | кв.м./ п.м. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Чудовскому району |  | 9 268 688,26 | 451 600,00 |  |  | 5 525,70 | 8 620 482,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 606,00 |  |
| 1 | д.Карловка, ул.Центральная, д.4 | 546 080,30 |  |  |  | 349,00 | 546 080,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Карловка, ул.Центральная, д.6 | 497 574,60 |  |  |  | 318,00 | 497 574,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Селищи, ул.Школьная, д.7 | 648 206,00 | 451 600,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 606,00 |  |
| 4 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.8 | 1 363 746,36 |  |  |  | 1 336,70 | 1 363 746,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 | 910 000,00 |  |  |  | 435,00 | 910 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Чудово, ул.Замкова, д.2 | 1 224 360,00 |  |  |  | 570,00 | 1 224 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Чудово, ул.Новгородская, д.13 | 674 763,00 |  |  |  | 796,00 | 674 763,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3 | 979 488,00 |  |  |  | 456,00 | 979 488,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 | 775 000,00 |  |  |  | 406,00 | 775 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Чудово, ул.Радищева, д.4 | 805 470,00 |  |  |  | 485,00 | 805 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Чудово, ул.Радищева, д.6 | 844 000,00 |  |  |  | 374,00 | 844 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,

включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2015 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2015 года | II квартал 2015 года | III квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | всего | I квартал 2015 года | II квартал 2015 года | III квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Чудовский район | 13 217,75 | 442 |  |  | 7 | 4 | 11 |  |  | 6 771 357,36 | 2 497 330,90 | 9 268 688,26 |

____________________________________________