УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 20.07.2015 № 852

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2016 год

I. Перечень многоквартирных домов,

включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных дома, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2016 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников МКД | иные источники финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Чудовскому району |  |  |  |  |  |  | 38 610,93 | 32 608,53 | 26 716,33 | 1510,00 | 25 531 470,40 | - | - | - | 25 531 470,40 |  |  |  |  |
| 1 | д.Карловка, ул.Центральная, д.5 | 1982 |  | панельные | 2 | 3 | 814,60 | 719,80 | 569,30 | 40 | 814 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 050,00 | 0,00 | 999,32 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 2 | д.Корпово, ул.Парковая, д.15 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 545,30 | 494,90 | 196,80 | 30 | 1 161 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 600,00 | 0,00 | 2 130,20 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 3 | д.Сябреницы, ул.Школьная, д.3 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 1 | 404,00 | 345,70 | 345,70 | 15 | 140 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 983,20 | 0,00 | 348,97 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 4 | д.Трегубово, ул.Школьная, д.2 | 1971 |  | панельные | 5 | 4 | 3 720,00 | 3 489,20 | 2 990,60 | 163 | 2 450 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 806,00 | 0,00 | 658,82 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 5 | д.Трегубово, ул.Школьная, д.3 | 1972 |  | панельные | 2 | 2 | 814,50 | 755,50 | 508,60 | 32 | 101 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 118,00 | 0,00 | 124,15 | 2 130,20 | 12.2016 |
| 6 | г.Чудово, Базовский пер., д.1а | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 563,40 | 513,90 | 294,30 | 35 | 1 128 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 240,00 | 0,00 | 2 002,56 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 7 | г.Чудово, Базовский пер., д.2 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 582,90 | 537,20 | 301,70 | 29 | 1 124 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 880,00 | 0,00 | 1 929,80 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | с.Грузино, ул.Гречишникова, д.4 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 2 | 815,70 | 432,00 | 269,30 | 26 | 1 098 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 960,00 | 0,00 | 1 347,26 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 9 | с.Успенское, ул.Коммунарная, д.3 | 1985 |  | панельные | 5 | 2 | 2 106,90 | 1 865,90 | 1 539,10 | 94 | 1 689 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 487,20 | 0,00 | 801,88 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 10 | с.Грузино, ул.Гречишникова, д.3 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 1 | 526,95 | 282,10 | 282,10 | 15 | 886 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 560,00 | 0,00 | 1 682,44 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 11 | г.Чудово, ул.Губина, д.10 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 3 | 903,40 | 816,56 | 735,46 | 33 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 726,81 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 12 | г.Чудово, ул.Губина, д.11а | 1990 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 087,70 | 1 044,80 | 605,40 | 59 | 967 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 500,00 | 0,00 | 889,49 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 13 | г.Чудово, ул.Губина, д.8 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 3 | 906,30 | 825,03 | 825,03 | 32 | 155 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 027,00 | 0,00 | 171,05 | 2 130,20 | 12.2016 |
| 14 | г.Чудово, ул.Лермонтова, д.15 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 1 | 347,20 | 316,60 | 186,30 | 19 | 693 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 600,00 | 0,00 | 1 997,70 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 15 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.11 | 1955 |  | кирпичные | 2 | 2 | 881,80 | 410,60 | 410,60 | 14 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 224,77 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 16 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.22 | 1939 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 366,00 | 1 212,60 | 788,20 | 49 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 790,63 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 17 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 500,20 | 453,10 | 212,10 | 14 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 199,52 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 18 | г.Чудово, ул.Новгородская, д.1 | 1971 |  | панельные | 5 | 6 | 4 620,80 | 4 153,60 | 3 814,60 | 187 | 1 574 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 100,00 | 0,00 | 340,66 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 19 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.4 | 1952 |  | щитовой | 2 | 2 | 748,10 | 431,20 | 188,90 | 19 | 666 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 520,00 | 0,00 | 890,95 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 20 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.9 | 1983 |  | панельные | 5 | 4 | 4 694,36 | 3 519,36 | 2 919,96 | 166 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 288,86 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 21 | г.Чудово, ул.Оплеснина, д.10 | 1956 |  | кирпичные | 2 | 2 | 766,10 | 681,20 | 508,30 | 21 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 1 284,43 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 22 | г.Чудово, ул.Оплеснина, д.12 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 2 | 718,30 | 659,80 | 617,10 | 25 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 1 386,61 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 23 | г.Чудово, ул.Радищева, д.6а | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 620,05 | 570,80 | 388,50 | 34 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 000,00 | 0,00 | 1 432,14 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 24 | г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.6 | 1987 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 045,00 | 861,70 | 660,20 | 38 | 184 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 167,00 | 0,00 | 176,24 | 2 130,20 | 12.2016 |
| 25 | г.Чудово, ул.Титова, д.19 | 1974 |  | панельные | 5 | 4 | 3 681,60 | 3 386,80 | 3 130,90 | 157 | 421 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 776,00 | 0,00 | 114,56 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 26 | г.Чудово, ул.Титова, д.21 | 1976 |  | панельные | 5 | 4 | 3 647,70 | 3 194,90 | 2 991,00 | 139 | 421 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 776,00 | 0,00 | 115,63 | 2 130,20 | 09.2016 |
| 27 | с.Оскуй, ул.им.Тони Михеевой, д.9 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 182,07 | 633,68 | 436,28 | 25 | 1 306 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 320,00 | 0,00 | 1 105,11 | 2 130,20 | 09.2016 |

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ,

включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2016 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта всего | Виды работ/услуг по капитальному ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на крышу | Установка коллективных (общедомовых ПУ и УУ) | Другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м./ п.м. | руб. | кв.м./ п.м. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Чудовскому району |  | 25 531 470,40 | 3 879 464,00 | 0,00 | 0,00 | 9 218,90 | 19 299 810,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,80 | 1 830 470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 726,00 | 0,00 |
| 1 | д.Карловка, ул.Центральная, д.5 | 814 050,00 |  |  |  | 542,70 | 814 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Корпово, ул.Парковая, д.15 | 1 161 600,00 |  |  |  | 484,00 | 1 161 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Сябреницы, ул.Школьная, д.3 | 140 983,20 |  |  |  |  |  |  |  | 146,40 | 140 983,20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Трегубово, ул.Школьная, д.2 | 2 450 806,00 | 2 254 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 606,00 |  |
| 5 | д.Трегубово, ул.Школьная, д.3 | 101 118,00 | 58 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 838,00 |  |
| 6 | г.Чудово, Базовский пер., д.1а | 1 128 240,00 |  |  |  | 470,10 | 1 128 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Чудово, Базовский пер., д.2 | 1 124 880,00 |  |  |  | 468,10 | 1 124 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с.Грузино, ул.Гречишникова, д.4 | 1 098 960,00 |  |  |  | 457,90 | 1 098 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с.Успенское, ул.Коммунарная, д.3 | 1 689 487,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 754,40 | 1 689 487,20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с.Грузино, ул.Гречишникова, д.3 | 886 560,00 |  |  |  | 369,40 | 886 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Чудово, ул.Губина, д.10 | 1 560 000,00 |  |  |  | 650,00 | 1 560 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Чудово, ул.Губина, д.11а | 967 500,00 |  |  |  | 645,00 | 967 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.Чудово, ул.Губина, д.8 | 155 027,00 | 112 189,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 838,00 |  |
| 14 | г.Чудово, ул.Лермонтова, д.15 | 693 600,00 |  |  |  | 289,00 | 693 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.11 | 1 080 000,00 |  |  |  | 450,00 | 1 080 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.22 | 1 080 000,00 |  |  |  | 450,00 | 1 080 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 | 600 000,00 |  |  |  | 250,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Чудово, ул.Новгородская, д.1 | 1 574 100,00 |  |  |  | 1 049,40 | 1 574 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.4 | 666 520,00 | 469 914,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 606,00 |  |
| 20 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.9 | 1 356 000,00 |  |  |  | 904,00 | 1 356 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.Чудово, ул.Оплеснина, д.10 | 984 000,00 |  |  |  | 410,00 | 984 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г.Чудово, ул.Оплеснина, д.12 | 996 000,00 |  |  |  | 415,00 | 996 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г.Чудово, ул.Радищева, д.6а | 888 000,00 |  |  |  | 370,00 | 888 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.6 | 184 167,00 | 141 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 838,00 |  |
| 25 | г.Чудово, ул.Титова, д.19 | 421 776,00 | 421 776,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г.Чудово, ул.Титова, д.21 | 421 776,00 | 421 776,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | с.Оскуй, ул.им.Тони Михеевой, д.9 | 1 306 320,00 |  |  |  | 544,30 | 1 306 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,

включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2016 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2016 года | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | всего | I квартал 2016 года | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Чудовский район | 38 610,93 | 1 510 |  |  | 24 | 3 | 27 |  |  | 25 091 158,40 | 440 312,00 | 25 531 470,40 |

____________________________________________