|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением Администрации муниципального районаот №  |

**ПРОГРАММА**

развития опорного населенного пункта («дорожная карта») в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»

в городе Чудово

(наименование опорного населенного пункта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компонента показателя  | Базовое значение (31.12.2024) | Применим / не применим | Плановый период (%) | Итого, темп при-роста (%) | Наименование мероприятий на соответ-ствующий год |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | 30,23(м2/чел)л | применим | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | Ввод в эксплуатацию жилых домов индивидуальных застройщиков: 2025 – 2800 м2; 2026- 3000 м2; 2027 – 3200 м2; 2028 – 3400 м2; 2029 - 3600 м2; 2030 - 3800м2; |
| 2. | Увеличение обновленного жилищного фонда с базового периода | 2327 (ед) | применим | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | Инвентаризация построенных индивидуальных жилых домов, мероприятия по муниципальному земельному контролю;Ввод в эксплуатацию жилых домов индивидуальных застройщиков 2025 – 30 единиц, с 2026 по 2030 годы, ежегодно по 30 единиц; |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | в период 2020-2024 84 (чел) | применим | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 39 | Расселение граждан в рамках исполнения мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2030 годах», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 № 109 (2026 год 25 человек, 2030 год 19 человек); |
| 4. | Увеличение доли населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)  | 4750(чел) | применим | 35 | 35 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2025: разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) по объекту строительство водопровода, протяженностью 2,1 км; заключение концессионного соглашения по объектам водно-канализационного хозяйства;В период с 2026 по 2030 годы: по объекту строительство водопровода 2,1 км по ул. Западная, Гусевская, Гороховая, 2ая Загородная; разработка ПСД / строительство канализации, протяженностью 0,86 км по ул.Борнвильский переулок к МКД 13; капитальный ремонт сети водоотведения от КНС 5 до камеры переключения 540п.м.; |
| 5. | Увеличение доли домовладений, подключенных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социаль-ной газификации  | 1135 | применим | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 34 | 34 | 2025 строительство распределительного газопровода Лука-2, подключение к газораспределительным сетям в рамках социальной газификации к существующим газопроводам; 2026-2030 подключение к газораспределительным сетям в рамках социальной газификации к существующим газопроводам; |
| 6. | Увеличение доли домохозяйств, кото-рым обеспечена возможность широко-полосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 100%  |
| 7. | Снижение доли несанкционированных свалок отходов | 0 | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячно производится мониторинг территории города Чудово на предмет выявления мест несанкционированного размещения отходов, в случае установления факта размещения несанкционированного размещения отходов происходит ликвидация данных отходов в рамках заключенного муниципального контракта в срок не более месяца. |
| 8. | Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | 3 | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение общественным транспортом г.Чудово регламентировано ежегодным заключением контракта, согласно конкурентной процедуре в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 2025 году в рамках заключенного контракта с ИП Грудинин А.С. 45-ЗКг от 25.12.2024 задействованный транспорт не старше нормативного. |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пункте, находящейся в нормативном состоянии | 38,9 (км) | применим | 12,01 | 13,35 | 14,69 | 16,04 | 17,38 | 18,73 | 18,73 | 2025 ремонт автомобильных дорог в рамках ПИБ «Дорога к дому» ул.Печорская (0,232 км); ремонт автомобильных дорог в рамках содержания по МДФ (0,873 км); 2026 – 2030 ремонт автомобильных дорог в рамках ПИБ «Дорога к дому»; ремонт автомобильных дорог в рамках содержания по МДФ (0,6 км); |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижи-мости), обновленной с базового периода | 29550 (м2) | применим | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 2025 - Строительство зданий: детский сад на 140 мест, два здания производственных складов (3500 кв.м)2026 – 2030 строительство производственных складов, ангаров (в случае предоставления земельных участков на торгах); |
| 11. | Увеличение доли объектов (дошкольного и общего) образования, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта) | 5 (ед.) | применим | 154 | 146 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 2025 - Капитальный ремонт МАДОУ «Гимназия Логос»;2026 – ввод в эксплуатацию Детский сад на 140 мест (строительство);2027 – капитальный ремонт МАДОУ «Гимназия Логос» дошкольное отделение Искорка; |
| 12. | Увеличение доли объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварийном состоянии) | 1 (ед.) | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | Объекты первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находятся в удовлетворительном состоянии (имеют физический износ менее 60 % и не находятся в аварийном состоянии);В 2030 году – запланирован капитальный ремонт объекта первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций; |
| 13. | Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений относительно нормативной пропуск-ной способности | 0 (чел.) | применим | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Изменения единовременной пропускной способности происходит за счет уменьшения численности населения города (прогнозное значение) |
| 14. | Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии | 3 (ед.) | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | В 2025 году обустройство модельной библиотеки в рамках Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья»;2026 – ремонт МБУ «МСКО «Светоч»; |
| 15. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | 4 (ед.) | Применим | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | 2025 - Благоустройство сквера «Центр Притяжения»; Подача заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;2026 – 2030 благоустройство общественных территорий, определенных в рамках голосования в соответствующем году по ПРП «Формирование комфортной городской среды». |
|  | ИТОГО темп прироста (%) |  |  | 26,16 | 29,63 | 33,26 | 36,84 | 40,25 | 44,37 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_