УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального района

от 08.11.2024 № 2171

**Условия заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района**

1. Объектом концессионного Соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района (далее Соглашения) являются объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащие созданию и (или) реконструкции, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности Чудовского муниципального района (далее - объект Соглашения), состав и описание которых приведены в Приложении № 1 к настоящим Условиям заключения концессионного соглашения в отношении объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района (далее – Условия).

2. Концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект Соглашения, и осуществлять деятельность по предоставлению услуг по холодному водоснабжению и (или) водоотведению населению и иным потребителям с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, и иного имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением (далее – иное имущество), указанным в Приложениях № 2,3,4 к настоящим Условиям.

3.Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением:

Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 2 настоящих Условий, с даты подписания акта приема-передачи объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру, и до возврата объекта Соглашения и иного имущества Концеденту в порядке, указанном в пункте 4 настоящих Условий;

Концессионер обязан осуществлять за свой счет техническое обслуживание объекта Соглашения, нести расходы на содержание этого объекта.

Концессионер обязуется с момента ввода в эксплуатацию за счет своих средств провести техническую инвентаризацию и кадастровый учет созданных и (или) реконструированных объектов, входящих в состав объекта Соглашения, и передать Концеденту оформленную в установленном порядке техническую документацию;

Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения в период с момента передачи объекта Соглашения на основании акта приема-передачи.

Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной в пункте 2 настоящих Условий, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 2 настоящих Условий, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта Соглашения с технико-экономическими показателями, достигнутыми с учетом вложения денежных средств, в срок до 31.12.2039 года.

Концессионер обязан приступить к эксплуатации объектов, входящих в состав объекта Соглашения и объектов, входящих в состав иного имущества в срок, указанный в пункте 5 настоящих Условий.

Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и (или) реконструкцию объектов Соглашения в объемах и в сроки, указанные в Приложении № 5 к настоящим Условиям.

Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 6 к настоящим Условиям.

4. Срок действия Соглашения составляет 15 (пятнадцать) лет со дня его подписания.

5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Соглашения.

Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества:

а) в случае досрочного прекращения Соглашения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения;

б) в случае прекращения Соглашения, в силу окончания срока его действия - не позднее окончания срока действия Соглашения.

Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 2 настоящих Условий – с момента передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, а также иного имущества до окончания срока действия настоящего Соглашения, созданного и (или) реконструированного объекта Соглашения – с момента ввода его в эксплуатацию до окончания срока действия Соглашения.

6. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды (субаренды) земельных участков право собственности, на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту, на праве аренды (субаренды), на которых располагается и (или) будет расположен объект Соглашения и (или) иное имущество, и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания Соглашения.

Формула расчета размера арендной платы за пользование земельными участками, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагается и (или) будет расположен объект Соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущество, в течение срока действия Соглашения, определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Новгородской области, нормативно-правовыми актами Концедента.

Расчет размера арендной платы за земельные участки производится согласно порядку определения размера арендной платы и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, по следующей формуле:

АП = КС x К, где:

АП - годовой размер арендной платы (руб.);

КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);

К - коэффициент, устанавливаемый решением Думы Чудовского муниципального района, для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории сельских поселений Чудовского муниципального района.

Целью использования (эксплуатации) объекта Соглашения является осуществление деятельности по предоставлению услуг по холодному водоснабжению и (или) водоотведению населению и иным потребителям на территории Чудовского муниципального района с использованием объекта Соглашения и иного имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, до окончания срока действия Соглашения.

Срок использования (эксплуатации) Концессионером реконструируемого объекта Соглашения и иного имущества – с момента передачи Концедентом Концессионеру реконструируемого объекта Соглашения и иного имущества до окончания срока действия Соглашения.

Срок использования (эксплуатации) Концессионером созданного объекта Соглашения – с момента ввода в эксплуатацию созданного объекта Соглашения до окончания срока действия Соглашения

7. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных Соглашением, в виде безотзывной банковской гарантии в размере 0,1 процента от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать утвержденным Правительством Российской Федерации [требованиям](consultantplus://offline/ref=0987AE3695A07CC0596599A2712C0B14266260E9350E2DD127B396984B4289E0D7BAA48E6E8E8FD59AB40D724855ABAAF5C3F72ACC849A06Y7A6J) к таким гарантиям.

Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению предоставляется ежегодно, с даты подписания Соглашения до момента ввода в эксплуатацию после создания и (или) реконструкции объекта Соглашения.

Обеспечение предоставляется: на первый год действия Соглашения - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Соглашения, на каждый последующий год действия Соглашения и до момента ввода в эксплуатацию после создания и (или) реконструкции объекта Соглашения - не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания каждого года действия Соглашения.

Концессионная плата не устанавливается в соответствии с частью 1 статьи 41 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

8. Порядок и условия фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с действующими нормативными правовыми документами Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, а также связанных с досрочным расторжением Соглашения указаны в Приложении № 7 к настоящим условиям.

9. Концессионер обязан выполнить необходимые работы по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

В случае необходимости уточнения границ земельных участков расходы по межеванию несет Концедент.

10. Задание сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения города Чудово, Грузинского, Трегубовского и Успенского сельских поселений Чудовского муниципального района Новгородской области на 2024-2033 годы, утвержденных постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 26.02.2024 № 305, представлено в Приложении № 5 к настоящим Условиям и содержит задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий.

11. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия настоящего Соглашения составляет 252 756 230,00 (Двести пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек (без НДС), без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).

12. Концессионер обязан за свой счет разработать всю проектную документацию, необходимую для создания и (или) реконструкции объекта Соглашения поэтапно в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Условиям и согласовать ее с Концедентом. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения.

13. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения приведены в Приложении № 6 к настоящим Условиям.

14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности Концессионера) приведены в Приложении № 6 к настоящим Условиям.

15. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, указан в Приложении № 6 к настоящим Условиям

16. Цены, величины, значения, параметры, необходимые для расчета дисконтированной валовой выручки участников конкурса на услуги Концессионера приведены в Приложении № 6 к настоящим Условиям.

17. Концессионер обязан в течение одного года с момента заключения Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на недвижимое имущество, переданное Концессионеру в соответствии с Соглашением, права на которое не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества, а также государственной регистрации обременения данного права в срок, равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения:

Концессионер в течение трех рабочих дней с момента заключения концессионного соглашения вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений сведения о наличии обременения каждого объекта, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества, указанного в Приложении № 3 к настоящим Условиям.

Если по истечении одного года с момента заключения Соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения Соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с Соглашением.

В течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности концедента на объект недвижимого имущества, включенный в перечень незарегистрированного недвижимого имущества.

Расходы концессионера в связи с государственной регистрацией права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов.

18. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры возможен перенос сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера.

19. Основанием для изменения условий Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения.

В Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Чудовского муниципального района норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной мере лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения.

Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон Соглашения на основании решения Администрации Чудовского муниципального района, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «О концессионных соглашениях». Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме.

Изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии либо об отказе внесения изменений в условия Соглашения.

Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

20. По Соглашению не допускаются:

передача концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

уступка права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по Соглашению в доверительное управление;

передача объекта Соглашения в собственность концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с Соглашением;

передача концессионером в залог объекта Соглашения или его отчуждение;

изменение целевого назначения реконструируемого объекта Соглашения, определенного решением о заключении Соглашения.

Приложение № 1

к условиям заключения

концессионного соглашения

**Сведения о составе и описании объекта соглашения, в том числе о его технико-экономических показателях**

1. **Создание объектов водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Характеристика | Местоположение |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |  |  |
| 1.1. | Строительство системы возврата промывной воды | Резервуар накопитель промывной воды, насосы возврата промывной воды. Объем и мощность согласно проекту | Водоочистные сооружения п.Краснофарфорный |
| **2.** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |  |  |
| 2.1. | Строительство КНС | 50м3/час | п.Краснофарфорный |
| 2.2. | Строительство напорной линии канализации от п.Краснофарфорный до гор.Чудово | Протяженность 8,5 км, Д=160мм | п.Краснофарфорный |
| 2.3. | Строительство КНС шлама отстойников ВОС п.Краснофарфорный | Согласно проекту | п.Краснофарфорный |
| 2.4. | Строительство напорной линии КНС шлама отстойников | Согласно проекту | п.Краснофарфорный |

1. **Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения**

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Номер и дата государственной регистрации права в ЕГРН | Кадастровый номер | Технические характеристики существующего объекта | Балансовая стоимость объекта, (руб.) | Остаточная стоимость объекта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Насосная станция подъема воды в части: | | | | | | | |
| 1. | Насосная станция 1-го подъема здание бытовое | Новгородская обл., Чудовский район, ст.Волхов Мост | 1978 | 53:20:0805201:202-53/040/2018-4 от 06.08.2018 | 53:20:0805201:202 | Здание бытовое: вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетоноблочный; перекрытия железобетонные. | 14 086,41 | 0,00 |
| 1.2. | Здание машинного отделения | Новгородская обл., Чудовский район, ст.Волхов Мост | 1978 | 53:20:0805201:201-53/035/2019-2 от 29.08.2019 | 53:20:0805201:201 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетоноблочный; перекрытия железобетонные. | 14 086,41 | 0,00 |
| 1.3. | Водозабор | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, сооружение 0805202/122 | 1971 | 53:20:0805202:122-53/033/2020-1 от 18.02.2020 | 53:20:0805202:122 | Водоприемные трубы диаметром 500 мм покрыты гидроизоляцией и футерованы рейками 60 х 12 см, длиной 3 – 4 м. | 60 852,35 | 0,00 |
| 1.4. | Фильтроряжевый оголовок | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0805202/121 | 1971 | 53:20:0805202:122-53/033/2020-1 от 18.02.2020 | 53:20:0805202:121 | В составе водозабора, длина – 11,3 м, высота – 2,3 м, ширина – 2,2 м. | 12 797,78 | 0,00 |
| 1.5. | Здание блок водоочистной станции | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/134 | 1981 | 53-53-09/005/2008-191 от 29.03.2008 | 53:20:0804702:134 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные, крупнопанельные; перегородки: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рулонная; полы: бетонные, линолеум, плитка; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота. В здании расположены скорые фильтры (ж/б) с песчаной загрузкой в количестве 5 ед., площадью 24кв м каждый, обвязанные технологическими трубопроводами с запорной арматурой; реагентное хозяйство. | 675 634,28 | 360 529,24 |
| 1.6. | Здание башни для хранения промывной воды | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/125 | 1980 | 53-53-09/021/2009-410 от 09.10.2009 | 53:20:0804702:125 | Ствол кирпичный; фундамент: железобетонный, ленточный, бак металлический емкостью 300 куб.м | 35 619,50 | 0,00 |
| 1.7. | Здание хлораторной со складом хлора | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/140 | 1980 | 53-53-09/005/2008-195 от 29.03.2008 | 53:20:0804702:140 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота; внутренняя отделка: окраска стен. | 85 313,10 | 36 128,43 |
| 1.8. | Насосная станция 2-го подъема и электрощитовая | Российская Федерация Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/113 | 1981 | 53-53-09/021/2009-409 от 09.10.2009 | 53:20:0804702:113 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные, стены подвала железобетонные; перегородки: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные, надподвальные- металлические; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота. | 100 655,48 | 24 440,69 |
| 1.9. | Здание склада неотапливаемого | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/141 | 1980 | 53-53-09/005/2008-197 от 29.03.2008 | 53:20:0804702:141 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы дверные: ворота; электротехнические устройства: электроосвещение- есть | 48 943,80 | 0,00 |
| 1.10 | Здание повторного использования воды | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/119 | 1980 | 53-53-09/013/2008-048 от 22.08.2008 | 53:20:0804702:119 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота. Резервуары повторного использования воды -3шт емкостью 270 кв. м каждый. Насосное оборудование-2шт. | 130 628,80 | 59 987,33 |
| 2. | Система водоподготовки ВОС в части: | | | | | | | |
| 2.1. | Горизонтальный отстойник | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/143 | 1980 | 53-53-09/005/200-198 от 29.03.2008 | 53:20:0804702:143 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные, железобетонные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонное; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота. В здании расположены вертикальные вихревые смесители железобетонные, размером в плане 2,2х2,2 м -2 шт. ;горизонтальные отстойники со встроенными камерами хлопьеобразования- железобетонные, 3шт по 550 кв.м каждый. | 19 456,55 | 0,00 |
| 2.2. | Здание камеры переключения | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/117 | 1981 | 53-53-09/021/2009-411 от 09.10.2009 | 53:20:0804702:117 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: ораска стен, окон, дверей. В здании 5 единиц запорной арматуры. | 2 917,57 | 0,00 |
| 2.3. | Насосная канализационная станция | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/126 | 1980 | 53-53-09/021/2009-412 от 09.10.2009 | 53:20:0804702:126 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: бетонные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: побелка, штукатурка. | 25 731,32 | 0,00 |
| 2.4. | Резервуар (РЧВ) | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/155 | 1980 | 53:20:0804702:155-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0804702:155 | Железобетонный. Обвалован землей. | 82 271,50 | 34 011,56 |
| 2.5. | Резервуар (РЧВ) | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/157 | 1980 | 53:20:0804702:157-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0804702:157 | Железобетонный. Обвалован землей. | 82 271,50 | 34 011,56 |
| 2.6. | Иловые площадки | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/154 | 1981 | 53:20:0804702:154-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0804702:154 | земляное полотно, с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Иловые площадки | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/158 | 1981 | 53:20:0804702:158-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0804702:158 | земляное полотно, с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Иловые площадки | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/159 | 1981 | 53:20:0804702:159-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0804702:159 | земляное полотно, с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Иловые площадки | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/156 | 1981 | 53:20:0804702:156-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0804702:156 | земляное полотно, с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Водоочистная станция д.Трегубово в части: | | | | | | | |
| 3.1 | Здание водоочистной станции | Новгородская область, р-н Чудовский, д.Трегубово | 1982 | 53-53-09/021/2009-425 от 09.10.2009 | 53:20:0700701:340 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: бетонные, деревянные; крыши: рубероид, шифер; полы: бетонные, плитка, дощатые; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Насосная станция II подъема | Новгородская область, р-н Чудовский, д.Трегубово | 1982 | 53-53-09/021/2009-426 от 09.10.2009 | 53:20:0700701:345 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: ораска стен, окон, дверей | 909,17 | 0,00 |
| 3.3. | Резервуар для чистой воды | Новгородская область, р-н Чудовский, д.Трегубово | 1982 | 53:20:0700701:431-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0700701:431 | земляное полотно, с обваловкой землей, литера I | 660,26 | 0,00 |
| 3.4. | Водоочистная установка | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, деревня Трегубово | 1982 | 53:20:0700701:653-53/033/2020-1 от 06.02.2020 | 53:20:0700701:653 | В составе водоочистных сооружений | 4 963,40 | 0,00 |
| 3.5. | Резервуар для воды | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, деревня Трегубово | 1982 | 53:20:0700701:654-53/033/2020-1 от 06.02.2020 | 53:20:0700701:654 | бетон, емкость с обваловкой грунтом. литера 1 | 975,47 | 0,00 |
| 3.6. | Водозабор из пруда | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, деревня Трегубово | 1982 | 53:20:0700701:651-53/033/2020-1 от 04.02.2020 | 53:20:0700701:651 | Водоприемные трубы диаметром 100 мм покрыты гидроизоляцией | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Система водоотведения в д.Трегубово в части: | | | | | | | |
| 4.1. | Иловые карты | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, деревня Трегубово | 1982 | 53:20:0700701:650-53/033/2020-1 от 31.01.2020 | 53:20:0700701:650 | земляное полотно, с обваловкой землей, основание- асфальт | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Биологические пруды | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское  поселение, деревня Трегубово | 1982 | 53:20:0700701:652-53/033/2020-1 от 06.02.2020 | 53:20:0700701:652 | земляное полотно, с обваловкой землей, литера 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Поля фильтрации | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, деревня Трегубово | 1982 | 53:20:0700701:649-53/033/2020-1 от 31.01.2020 | 53:20:0700701:649 | заглубленное земляное полотно, с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Установка КУ 100 | Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово | 1982 | Отсутствует (движимое имущество) | Отсутствует (движимое имущество | металлическая емкость с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Биологические сооружения с. Грузино в части: | | | | | | | |
| 5.1. | Здание станции биологических очистных сооружений | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1976 | 53-53-09/016/2008-140 от 20.09.2008 | 53:20:0300306:552 | вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетоноблочный, ленточный; перекрытия: железбетонные; крыши: мягкая, рулонная, односкатная; полы: бетонные, плитка, металлические; проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: однопольные. | 82 408,70 | 21 273,87 |
| 5.2. | Здание хлораторной и насосной | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1973 | 53-53-09/016/2008-141 от 20.09.2008 | 53:20:0300306:551 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетоноблочный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: мягкая, рулонная; полы: бетонные; проемы дверные: створные; внутренняя отделка: побелка. | 51 736,50 | 0,00 |
| 5.3. | Иловая площадка | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1976 | 53:20:0300301:13-53/061/2017-1от 27.10.2017 | 53:20:0300301:13 | земляное полотно, с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Иловая площадка | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1976 | 53:20:0300301:15-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0300301:15 | земляное полотно, с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Отстойник | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1976 | 53:20:0300301:16-53/061/2017-1 от 27.10.17 | 53:20:0300301:16 | земляное полотно, с обваловкой землей | 381,75 | 0,00 |
| 5.6. | Отстойник | Новгородская область, р-н Чудовский,  с.Грузино | 1976 | 53:20:0300301:14-53/094/2017-1 от18.11.2017 | 53:20:0300301:14 | земляное полотно, с обваловкой землей | 380,75 | 0,00 |
| 5.7. | Отстойник | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1976 | 53:20:0300306:583 -53/061/2017-1 от 27.10.2017 | 53:20:0300306:583 | земляное полотно, с обваловкой землей | 1691,85 | 0,00 |
| 5.8. | Отстойник | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1976 | 53:20:0300306:586-53/061/2017-1 от 27.10.2017 | 53:20:0300306:586 | земляное полотно, с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 |
| 5.9. | Отстойник вторичный вертикальный | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1976 | 53:20:0300306:585-53/061/2017-1 от 27.10.2017 | 53:20:0300306:585 | конусная конструкция из железобетона | 1 041,88 | 0,00 |
| 5.10. | Лоток сборный железобетонный | Новгородская область, Чудовский район, с.Грузино | 1983 | Отсутствует (движимое имущество) | Отсутствует (движимое имущество) | бетонный лоток для сбора и отвода сточной жидкости, в составе КОС | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к условиям заключения

концессионного соглашения

**Состав и описание иного недвижимого имущества (сведения о составе и описании объектов в том числе технико-экономических показателях, техническом состоянии и стоимости передаваемых объектов)**

| № п/п | Наименова-ние объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксп-луата-цию | Номер и дата государственной регистрации права в ЕГРН | Кадастровый номер | Технические характеристики существующего объекта | Балансовая стоимость объекта, (руб.) | Остаточ-ная стои-мость объекта, (руб.) | Срок использования (эксплуатации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проходная | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/137 | 1971 | 53-53-09/005/2008-194 от 29.03.2008 | 53:20:0804702:137 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рулонные; полы: бетонные, линолеум, плитка; проемы оконные: блоки двойные; проемы дверные: однопольные | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 2 | Котельная | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, здание 0804702/135 | 1980 | 53-53-09/005/2008-196 от 29.03.2008 | 53:20:0804702:135 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рулонные; полы: бетонные, линолеум, плитка; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные, ворота | 34 225,71 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 3 | Здание насосной станции 2 подъема | Новгородская область, Чудовский район, с.Грузино | 1982 | 53-53-09/013/2008-061 от 22.08.2008 | 53:20:0300306:554 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыша: рубероид; полы: бетонные; проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: однопольные; электротехнические устройства: электроосвеще - есть | 31 327,42 | 7 896,87 | 7 лет 4 месяца |
| 4 | Здание водоочистных сооружений | Новгородская область, Чудовский район, с.Грузино | 1982 | 53-53-09/013/2008-058 от 22.08.2008 | 53:20:0300306:562 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; пергородки: кирепичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыша: мягкая рулонная, совмещенная; полы: бетонные, плитка керамическая; проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: однопольные.  В здании находятся: контактный осветлитель -1шт., скорые фильтры - 2шт. | 173 289,86 | 79 578,54 | 7 лет 4 месяца |
| 5 | Склад для реагентов | Новгородская область, Чудовский район, с.Грузино | 1982 | 53-53-09/021/2009-419 от 09.10.2009 | 53:20:0300306:561 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы дверные: однопольные | 11 841,37 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 6 | Здание слесарной мастерской | Новгородская область, Чудовский район, с.Грузино | 1982 | 53-53-09/013/2008-063 от 22.08.2008 | 53:20:0300306:559 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыша: шифер; полы: бетонные; проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: окраска | 30 506,68 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 7 | Насосная 1 подъема | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная, д.1а | 1965 | 53-53-09/030/2009-301 от 04.12.2009 | 53:20:0000000:1509 | Вид внутренней отделки: простая; стены: надземная часть, кирпичные; фундамент: подземная часть, днище, стены-железобетонные; перекрытия: ж/бетонные; крыши: мягкая, рулонная; электротехнические устройства: электроосвещение - есть | 16 071,34 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 8 | Насосная 2 подъема | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная, д.1а | 1970 | 53-53-09/030/2009-303 от 04.12.2009 | 53:20:0000000:1514 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки- металлоконструкции; фундамент: сборно-железобетонный; перекрытия: ж/бетонные; крыша: мягкая, рулонная; полы: цементные; электротехнические устройства: электроосвещение – есть. | 27 376,38 | 8 309,87 | 7 лет 4 месяца |
| 9 | Здание фильтровальной станции | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная, д.1а | 1970 | 53-53-09/030/2009-300 от 04.12.2009 | 53:20:0000000:1537 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыша: мягкая, рулонная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные переплеты; проемы дверные: однопольные.  В здании находятся: вертикальный смеситель с камерой хлопьеобразования -1 шт., вертикальные отстойники железобетонные - 2 шт. объемом 76 куб.м каждый, скорые фильтры железобетонные -3 шт, размером в плане 2х2 м, площадью фильтрации -3,61 кв.м каждый. | 181 563,06 | 83 536,63 | 7 лет 4 месяца |
| 10 | Водоочистные сооружения 2 подъема | Новгородская обл., Чудовский район, с.Оскуй | 1986 | 53-53-09/021/2009-421 от 09.10.2009 | 53:20:0502106:113 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыша: мягкая, рулонная, совмещенная; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные.  В здании находится водоочистная установка «Струя» производимостью 400 куб.м/сут | 1 379,40 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 11 | Насосная II подъема | Новгородская обл., Чудовский район, с.Оскуй | 1986 | 53-53-09/021/2009-422 от 09.10.2009 | 53:20:0502106:112 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; ; фундамент: бетонный; перекрытия: железобетонные; крыша: рубероид; полы: бетонные; проемы оконные: блоки двойные, проемы дверные: однопольные; электротехнические устройства: электроосвещение- есть. | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 12 | Здание КНС № 4 | Новгородская область, г.Чудово ул.Молодогвардейская у проходной № 2 ОАО «Солнце» | 1982 | 53-53-09/021/2009-416 от 09.10.2009 | 53:20:0100224:55 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: бетонные; фундамент: бетонный; перекрытия: бетонные; крыша: рубероид; полы: бетонные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка | 3 260,84 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 13 | Производственный корпус | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, здание 186 | 1983 | 53-53-09/005/2008-200 от 29.03.2008 | 53:20:0101004:4 | стены: кирпичные; фундамент: ж/бетонный, ленточный; перекрытия: ж/бетонные; крыши: изопласт; полы: бетонные покрытые плиткой, линолеумом, перегородки кирпичные; проемы оконные: блоки с двойным переплетом, проемы дверные: створные, однопольные. | 249 981,77 | 119 355,95 | 7 лет 4 месяца |
| 14 | Здание канализационной насосной станции | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, здание 186 корпус 1 | 1983 | 53-53-09/013/2008-039 от 22.08.2008 | 53:20:0101004:3 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: изопласт; полы: бетонные покрытые плиткой, перегородки кирпичные; проемы оконные: блоки одинарные, проемы дверные: ворота однопольные. | 4 210,38 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 15 | Здание КНС | Новгородская область, Чудовский р-он, с.Успенское, ул.Советская, д.13 | 1982 | 53-53-09/013/2008-056 от 22.08.2008 | 53:20:0803401:144 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегородки кирпичные; проемы оконные: блоки; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка. | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 16 | Здание КНС № 1 | Новгородская область, г.Чудово,ул.Новгородская за д.11 | 1980 | 53-53-09/021/2009-415 от 09.10.2009 | 53:20:0100203:136 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегородки кирпичные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка. | 1 845,08 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 17 | Здание КНС №3 | Новгородская область, г.Чудово, ул.Большевиков, у комплекса гаражей | 1977 | 53:20:0100158:129-53/040/2018-2  от 06.08.2018 | 53:20:0100158:129 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегородки кирпичные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка. | 73 818,97 | 33 899,63 | 7 лет 4 месяца |
| 18 | Здание КНС № 2 | Новгородская область, г.Чудово,ул.Октябрьская у здания автостанции | 1968 | 53:20:0100220:34-53/040/2018-4 от 06.08.2018 | 53:20:0100220:34 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегородки кирпичные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка. | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 19 | Здание КНС № 5 | Новгородская область, г.Чудово, у территории ОАО «УРСА Чудово» со стороны р.Кересть | 1991 | 53:20:0100156:33-53/040/2018-5  от 06.08.2018 | 53:20:0100156:33 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные, перегородки кирпичные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка. | 30 570,56 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 20 | Хлораторная со складом жидкого хлора и бытовой корпус | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, здание 186 корпус 3 | 1983 | 53-53-09/013/2008-041 от 22.08.2008 | 53:20:0101004:2 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: изопласт; полы: бетонные, перегородки кирпичные; проемы оконные: блоки с двойным переплетом, проемы дверные: створные, однопольные. | 10 927,84 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 21 | Бункер песка | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, здание 186 корпус 2 | 1983 | 53-53-09/021/2009-414 от 09.10.2009 | 53:20:0101004:6 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; фундамент: железобетонный, ленточный; перекрытия: железобетонные; крыши: мягкая рулонная; полы: бетонные; проемы: ворота дощатые; электротехнические устройства: электроосвещение - есть. В здании смонтированы металлические бункеры песка. | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 22 | Канализационно-насосная станция с напорным коллектором (КНС № 6) | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Косинова, сооружение 27 | 2021 | 53:20:0000000:5710-53/035/2022-3 от 20.04.2022 | 53:20:0000000:5710 | Канализационная насосная станция FloTenk-KNS, высота 5,3 м, диаметр 2,0 м, представляет собой цилиндрическую емкость из стеклопластика. Внутренняя разводка из нержавеющей стали. Имеется 2 погружных насоса GRUNDFOS и расходомер электромагнитный. | 8 221 271,45 | 7 490 491,72 | 2 года 8 месяцев |
| 23 | КНС по ул.Тушинская | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Тушинская | 2012 | 53:20:0100507:171-53/035/2023-4 от 12.12.2023 | 53:20:0100507:171 | Железобетонные кольца диаметром 2 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 24 | Здание канализационной насосной станции | Новгородская область, Чудовский район, с.Грузино | 1982 | 53-53-09/021/2009-420 от 09.10.2009 | 53:20:0300306:555 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: бетонный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка. | 4 501,66 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 25 | Канализационная насосная станция | Новгородская область, Чудовский район, с.Оскуй | 1982 | 53-53-09/021/2009-424 от 09.10.2009 | 53:20:0502106:114 | Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: бетонные; фундамент: бетонный; перекрытия: бетонные; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка. | 166,43 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 26 | Здание КНС | Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово | 1982 | 53-53-09/016/2008-144 от 20.09.2008 | 53:20:0700701:344 | Вил внутренней отделки: простая стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: железобетонный; перекрытия: бетонное; крыши: рубероид; полы: бетонные; проемы оконные: блоки; проемы дверные: однопольные; внутренняя отделка: штукатурка, побелка. | 2 486,67 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 27 | Иловые площадки (4 шт) | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, сооружение 186/7 | 1983 | 53:20:0101004:11-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0101004:11 | земляное полотно, с обваловкой землей, основание- асфальт. | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 28 | Очистные сооружения (блок технологических емкостей) | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение  город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, сооружение 186/6 | 1983 | 53:20:0101004:10-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0101004:10 | аэротенки 2 ед., первичные отстойники - 2 ед., минерализаторы - 2 ед., илоперегниватели - 2 ед, вторичные отстойники - 2 ед., контактные резервуары - 2 ед. Емкостные сооружения, стены и днище сооружений железобетонные, снаружи сооружения обвалованы грунтом. | 444 509,36 | 204 128,15 | 7 лет 4 месяца |
| 29 | Пруд аэратор | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, сооружение 186/4 | 1983 | 53:20:0101004:8-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0101004:8 | Земляное полотно, с обваловкой землей | 318 647,10 | 166 768,85 | 7 лет 4 месяца |
| 30 | Пруд аэратор | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, сооружение 186/9 | 1983 | 53:20:0101004:13-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0101004:13 | Земляное полотно, с обваловкой землей | 318 647,10 | 166 768,85 | 7 лет 4 месяца |
| 31 | Пруд аэратор | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, сооружение 186/8 | 1983 | 53:20:0101004:12-53/096/2017-1 от 08.12.2017 | 53:20:0101004:12 | Земляное полотно, с обваловкой землей | 340 027,34 | 172 389,17 | 7 лет 4 месяца |
| 32 | Пруд аэратор | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, сооружение 186/5 | 1983 | 53:20:0101004:9-53/094/2017-1  от 18.11.2017 | 53:20:0101004:9 | Земляное полотно, с обваловкой землей | 340 027,34 | 172 389,17 | 7 лет 4 месяца |
| 33 | Горизонтальные песколовки (2 шт.), диаметр 6 м | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе, сооружение 186/10 | 1983 | 53:20:0101004:124-53/033/2020-1 от 05.02.2020 | 53:20:0101004:124 | В составе очистных сооружении (блока технологических емкостей). Конусная конструкция из железобетона. | 104 776,80 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 34 | Иловая площадка | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, село Оскуй | 1982 | 53:20:0502106:269-53/033/2020-1 от 06.02.2020 | 53:20:0502106:269 | Заглубленное сооружение с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 35 | Биогогические пруды (отстойники) | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, село Оскуй | 1982 | 53:20:0502106:269-53/033/2020-1от 06.02.2020 | 53:20:0502106:267 | Заглубленное земляное полотно, с обваловкой землей | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 36 | Водовод | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, от ВОС до АО «Энергомаш» | 1981 | 53:20:0000000:5256-53/035/2024-7 от 07.11.2024 | 53:20:0000000:5256 | Сталь, Д 300, протяженность 5352 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 37 | Водовод | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, от улицы Косинова до с.Успенское | 1983 | 53:20:0000000:5251-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5251 | полиэтилен, сталь, чугун, Д 200-300, протяженность 3439 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 38 | Водовод 2 очередь | Новгородская обл., Чудовский р-н, Успенское сельское поселение, жд.ст.Волхов Мост, д.Слобода, Чудовское участковое лесничество, лесной квартал №155, 215, 134, от насосной станции 1го подъема до ВОС | 1981 | 53:20:0000000:5255-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5255 | Сталь Д 530, ,протяженность 5932 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 39 | Водопроводная сеть к общежитию Фанг | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина, 6 | 1975 | 53:20:0100171:552-53/033/2020-1 от 04.02.2020 | 53:20:0100171:552 | сталь Д 50, протяженность 19м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 40 | Водопроводная сеть к собственной базе | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Лермонтова, к дому 1-б на улице Губина | 2004 | 53:20:0100114:359-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0100114:359 | полиэтилен Д 63, протяженность 57м | 3 093,72 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 41 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Губина, к дому 12 | 1983 | 53:20:0100170:80-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0100170:80 | сталь Д 89, протяженность 63 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 42 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Победы | 2000 | 53:20:0100167:96-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0100167:96 | полиэтилен Д 110, протяженность 193 м | 7 619,88 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 43 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Лермонтова, к дому 15 и 16 | 1986 | 53:20:0100114:353-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0100114:353 | сталь Д 57, протяженность 33 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 44 | Водопроводная сеть к общежитию | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, к дому 11 | 1986 | 53:20:0100203:148-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0100203:148 | сталь Д 108, протяженность 16 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 45 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, переулок Базовский, к дому 1-а | 1986 | 53:20:0100926:76-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0100926:76 | сталь Д 108, протяженность 49 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 46 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Возрождения | 1998 | 53:20:0000000:5226-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5226 | полиэтилен Д 63, протяженность 543 м | 11 528,05 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 47 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Державина | 2003 | 53:20:0000000:5230-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5230 | полиэтилен Д 63, протяженность 396 м | 22 309,02 | 10 134,30 | 7 лет 4 месяца |
| 48 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Красных Зорь | 2003 | 53:20:0000000:5234-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5234 | полиэтилен Д 63, протяженность 136 м | 7 621,08 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 49 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октября | 2002 | 53:20:0000000:5237-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5237 | полиэтилен Д 63, протяженность 346 м | 24 679,03 | 11 210,27 | 7 лет 4 месяца |
| 50 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, Чудовская ЦРБ | 1963 | 53:20:0000000:5254-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5254 | полиэтилен, чугун Д 63-100, протяженность 352 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 51 | Водопроводная сеть к котельной № 16 | Новгородская область, р-н Чудовский, г. Чудово, от улицы Оплеснина | 2003 | 53:20:0000000:5215-53/038/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5215 | полиэтилен Д 100, протяженность 78 м | 34 421,01 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 52 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, г.Чудово, пер Малый, к дому 1 и 3 | 1993 | 53:20:0100131:327-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0100131:327 | сталь Д 108, протяженность 36 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 53 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Иванова | 2000 | 53:20:0000000:5257-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5257 | полиэтилен Д 110, протяженность 567 м | 54 980,50 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 54 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Мира | 1999 | 53:20:0100113:49-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0100113:49 | полиэтилен Д 63, протяженность 300 м | 57 113,99 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 55 | Водопроводная сеть | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Свободы | 1999 | 53:20:0000000:5246-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5246 | полиэтилен Д 63, протяженность 305 м | 53 115,29 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 56 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Солдатова, к дому 3 | 1999 | 53:20:0000000:5171-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0000000:5171 | сталь, Д 108, протяженность 42 м | 3 037,02 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 57 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новопарковая, к дому 1 | 1993 | 53:20:0100170:78-53/092/2017-1 от 08.12.2017 | 53:20:0100170:78 | сталь, Д 80, протяженность 6 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 58 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новопарковая , к дому 1 | 1993 | 53:20:0100170:79-53/092/2017-1 от 08.12.2017 | 53:20:0100170:79 | сталь, Д 65, протяженность 15 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 59 | Водопроводные сети микрорайона АО "Энергомаш | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, микрорайон «Энергомаш» | 1982 | 53:20:0000000:5259-53/092/2017-1 от 08.12.2017 | 53:20:0000000:5259 | чугун, Д 100, протяженность 1535 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 60 | Водопроводные сети микрорайона АО "Энергомаш | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, микрорайон «Энергомаш» | 1982 | 53:20:0100131:328-53/035/2017-1 от 20.11.2017 | 53:20:0100131:328 | чугун, Д 110, протяженность 60 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 61 | Водопроводные сети микрорайона АО "Энергомаш | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, микрорайон «Энергомаш» | 1982 | 53:20:0000000:5258-53/035/2017-1 от 20.11.2017 | 53:20:0000000:5258 | чугун, Д 150, протяженность 679 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 62 | Водопроводная сеть к городской котельной | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова | 1972 | 53:20:0000000:5205-53/035/2017-1 от 20.11.2017 | 53:20:0000000:5205 | чугун, Д 150, протяженность 94 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 63 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Майская | 1956 | 53:20:0100369:130-53/035/2017-1 от 20.11.2017 | 53:20:0100369:130 | чугун, Д 100, протяженность 122 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 64 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Радищева, к дому 12 | 1975 | 53:20:0000000:5209-53/035/2017-1 от 20.11.2017 | 53:20:0000000:5209 | сталь, Д 100, протяженность 75 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 65 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Сергея Кузнецова, к дому 6 | 1987 | 53:20:0000000:5169-53/035/2017-1 от 20.11.2017 | 53:20:0000000:5169 | сталь, Д 57, протяженность 14 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 66 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица 2-я Парковая, к дому 9 | 1991 | 53:20:0100171:323-53/035/2017-1 от 20.11.2017 | 53:20:0100171:323 | сталь, Д 108, протяженность 109 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 67 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Ленина, к дому 77 | 1994 | 53:20:0000000:5168-53/035/2017-1 от 20.11.2017 | 53:20:0000000:5168 | сталь, Д 108, протяженность 57 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 68 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, к дому 28 | 1984 | 53:20:0100215:724-53/036/2017-1 от 16.11.2017 | 53:20:0100215:724 | сталь, Д 108, протяженность 26 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 69 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, г Чудово, ул Октябрьская, к дому 1 | 1965 | 53:20:0000000:5172-53/036/2017-1 от 16.11.2017 | 53:20:0000000:5172 | сталь, Д 108, протяженность 31 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 70 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, к дому 2 | 1961 | 53:20:0000000:5173-53/036/2017-1 от 16.11.2017 | 53:20:0000000:5173 | сталь, Д 108, протяженность 41 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 71 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, к дому 9 | 1954 | 53:20:0000000:5175-53/036/2017-1 от 16.11.2017 | 53:20:0000000:5175 | сталь, Д 108, протяженность 41 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 72 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул Оплеснина, к дому 4 | 1960 | 53:20:0000000:5177-53/036/2017-1 от 16.11.2017 | 53:20:0000000:5177 | полиэтилен Д 32, протяженность 55 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 73 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул Оплеснина, к дому 6 | 1960 | 53:20:0100219:379-53/036/2017-1 от 16.11.2017 | 53:20:0100219:379 | сталь, Д 108, протяженность 17м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 74 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул Оплеснина, к дому 8 | 1960 | 53:20:0100219:378-53/036/2017-1 от 16.11.2017 | 53:20:0100219:378 | сталь, Д 57, протяженность 16 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 75 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Оплеснина, к дому 9 | 1966 | 53:20:0100218:223-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0100218:223 | сталь, Д 108, протяженность 6 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 76 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская, к дому 13 | 1995 | 53:20:0100214:232-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0100214:232 | сталь, Д 108, протяженность 14 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 77 | Водопроводная сеть к коттеджам РВС | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Байкальская | 1995 | 53:20:0000000:5304-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0000000:5304 | чугун, сталь, Д 100, 108, 57, протяженность 2319 м | 90 426,00 | 2 874,72 | 7 лет 4 месяца |
| 78 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Большевиков, к дому 28 | 1983 | 53:20:0100141:549-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0100141:549 | сталь, Д 133, протяженность 15 м | 4 209,81 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 79 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица 5-я Пролетарская, к дому 1 | 1982 | 53:20:0100215:735-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0100215:735 | чугун, Д 100, протяженность 29 м | 13 220,34 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 80 | Водопроводная сеть к бассейну | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова | 1990 | 53:20:0100207:298-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0100207:298 | чугун, Д 150, протяженность 15 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 81 | Водопроводная сеть к гостинице "Званка" | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская | 1986 | 53:20:0100217:152-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0100217:152 | чугун, Д 200, протяженность 96 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 82 | Водопроводная сеть к гостинице "Званка" | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская | 1986 | 53:20:0100217:151-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0100217:151 | сталь, Д 108, протяженность 11 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 83 | Водопроводная сеть к детскому саду АО "Солнце" | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская | 1970 | 53:20:0100218:457-53/033/2020-1 от 04.02.2020 | 53:20:0100218:457 | чугун, Д 100, протяженность 49 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 84 | Водопроводная сеть к зданию стоматологии (бывдетсад) | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова | 1981 | 53:20:0100215:730-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0100215:730 | чугун, Д 100, протяженность 60 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 85 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Радищева, к дому 6,4 | 1986 | 53:20:0100219:382-53/038/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100219:382 | сталь, Д 108, протяженность 123 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 86 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, к дому 4 | 1988 | 53:20:0100221:330-53/038/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100221:330 | сталь, Д 108, протяженность 3 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 87 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Пролетарская 5-я, к дому 2 | 1999 | 53:20:0100215:734-53/038/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100215:734 | сталь, Д 108, протяженность 64 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 88 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Большевиков, к дому 26 | 1984 | 53:20:0100141:551-53/038/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100141:551 | чугун, Д 100, протяженность 23 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 89 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Большевиков, к дому 30-а | 1983 | 53:20:0100141:550-53/038/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100141:550 | чугун, Д 100, протяженность 33 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 90 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Большевиков, к дому 8 | 1996 | 53:20:0100140:166-53/038/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100140:166 | сталь, Д 108, протяженность 8 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 91 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Восстания, к дому 29 | 1975 | 53:20:0000000:5224-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5224 | чугун, Д 100, протяженность 114 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 92 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Глеба Успенского, к дому 5 | 1991 | 53:20:0000000:5207-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5207 | сталь, Д 57, протяженность 24 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 93 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Гречишникова, к дому 2 | 2018 | 53:20:0100214:237-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100214:237 | полиэтилен Д 108, протяженность 7 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 94 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина, к дому 2 | 1977 | 53:20:0100171:325-53/036/2019-1 от 15.04.2019 | 53:20:0100171:325 | сталь, Д 57, протяженность 3 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 95 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина, к дому 4 | 1972 | 53:20:0100171:324-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100171:324 | сталь, Д 57, протяженность 29 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 96 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, к дому 10 | 1969 | 53:20:0100217:150-53/003/2017-1 от 18.09.2017 | 53:20:0100217:150 | чугун, Д 100, протяженность 20 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 97 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, к дому 11 | 1969 | 53:20:0100249:174-53/003/2017-1 от 18.09.2017 | 53:20:0100249:174 | чугун, Д 100, протяженность 58 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 98 | Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Сергея Кузнецова, д.1а | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул.Сергея Кузнецова | 1977 | 53:20:0100208:322-53/035/2024-4 от 02.11.2024 | 53:20:0100208:322 | полиэтилен Д 32, протяженность 23 м | 1 | 0,00 | 4 года 1 месяц |
| 99 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул. Молодогвардейская, к дому 13 | 1990 | 53:20:0100249:175-53/092/2017-1 от 24.11.2017 | 53:20:0100249:175 | сталь, Д 108, протяженность 34 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 100 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, к дому 18 | 1990 | 53:20:0100216:404-53/062/2017-1 от 20.09.2017 | 53:20:0100216:404 | чугун, Д 100, протяженность 12 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 101 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, к дому 2 | 1990 | 53:20:0000000:5199-53/036/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0000000:5199 | сталь, Д 219, протяженность 23 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 102 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, к дому 20 | 1990 | 53:20:0100216:409-53/038/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100216:409 | сталь, Д 57, протяженность 106 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 103 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, к дому 7 | 1990 | 53:20:0000000:5196-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0000000:5196 | сталь, Д 32, протяженность 25 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 104 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, к дому 8 | 1987 | 53:20:0100217:148-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0100217:148 | сталь, Д 57, протяженность 6 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 105 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, к дому 9 | 1976 | 53:20:0000000:5197-53/062/2017-1 от 20.09.2017 | 53:20:0000000:5197 | чугун, Д 100, протяженность 43 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 106 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, к дому 14/9 | 1999 | 53:20:0100214:235-53/036/2017-1 от 15.11.2017 | 53:20:0100214:235 | полиэтилен Д 110, протяженность 62 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 107 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, к дому 22а | 1974 | 53:20:0100215:728-53/038/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100215:728 | чугун, Д 100, протяженность 25 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 108 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, к дому 24 | 1978 | 53:20:0100215:729-53/036/2017-1 от 15.11.2017 | 53:20:0100215:729 | чугун, Д 125, протяженность 108 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 109 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, к дому 26 | 1981 | 53:20:0100215:727-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0100215:727 | чугун, Д 100, протяженность 7 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 110 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, к дому 29 | 1985 | 53:20:0100216:405-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0100216:405 | сталь, Д 108, протяженность 57 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 111 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, к дому 30 | 1985 | 53:20:0100215:731-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0100215:731 | чугун, Д 100, протяженность 47 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 112 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, к дому 31 | 1965 | 53:20:0000000:5198-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0000000:5198 | чугун, Д 100, протяженность 156 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 113 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, к дому 7 | 1981 | 53:20:0100219:381-53/036/2017-1 от 15.11.2017 | 53:20:0100219:381 | Сталь, Д 57, протяженность 12 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 114 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, к дому 9 | 1960 | 53:20:0000000:5200-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0000000:5200 | Чугун, Д 100, протяженность 254 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 115 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, к дому 1 | 1970 | 53:20:0000000:5201-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5201 | Чугун, Д 100, протяженность 55 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 116 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новгородская, к дому 4 | 1987 | 53:20:0100205:477-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100205:477 | Чугун, Д 150, протяженность 42 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 117 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новгородская, к дому 7 | 1970 | 53:20:0100203:150-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100203:150 | Чугун, Д 100, протяженность 68 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 118 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, к дому 8 | 1979 | 53:20:0100205:476-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100205:476 | Чугун, Д 125, протяженность 26 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 119 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новгородская, к дому 9 | 1979 | 53:20:0100203:149-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100203:149 | Чугун, Д. 100, протяженность 68 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 120 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, к дому 4/1 | 1969 | 53:20:0000000:5216-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5216 | Сталь, Д 108, протяженность 26 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 121 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, г.Чудово, ул.Октябрьская, к дому 2-а | 1969 | 53:20:0100219:376-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100219:376 | Сталь, Д 57, протяженность 25 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 122 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, к дому 3 | 1969 | 53:20:0100219:377-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100219:377 | сталь, Д 57, протяженность 8 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 123 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, к дому 8 | 1969 | 53:20:0000000:5179-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5179 | сталь, Д 57, протяженность 43 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 124 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Оплеснина, к дому 10 | 1967 | 53:20:0100218:224-53/036/2017-1 от 13.11.2017 | 53:20:0100218:224 | сталь, Д 57, протяженность 35 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 125 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Оплеснина, к дому 3 | 1970 | 53:20:0100221:329-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100221:329 | чугун, Д. 100, протяженность 130 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 126 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Парайненская, к дому 11 | 1983 | 53:20:0100214:233-53/036/2017-1 от 15.11.2017 | 53:20:0100214:233 | полиэтилен, Д 110, протяженность 27 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 127 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Парайненская, к дому 1/6 | 1976 | 53:20:0100217:149-53/036/2019-1 от 15.04.2019 | 53:20:0100217:149 | сталь, Д 57, протяженность 21 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 128 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская, к дому 3а | 1987 | 53:20:0100217:147-53/036/2017-1 от 15.11.2017 | 53:20:0100217:147 | чугун, Д 100, протяженность 154 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 129 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, г.Чудово, ул.Парайненская, к дому 6 | 1999 | 53:20:0000000:5195-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5195 | полиэтилен, Д 100, протяженность 109 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 130 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская, к дому 6 корп.1 | 1999 | 53:20:0100213:154-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100213:154 | полиэтилен, Д 110, протяженность 35 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 131 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Радищева, к дому 6а | 1986 | 53:20:0100219:380-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100219:380 | сталь, Д 57, протяженность 35 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 132 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, г.Чудово, ул .адищева, к дому 7 | 1984 | 53:20:0100213:155-53/036/2017-1 от 15.11.2017 | 53:20:0100213:155 | сталь, Д 150, протяженность 72 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 133 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова | 1999 | 53:20:0000000:5204-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5204 | чугун, Д. 100, протяженность 17 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 134 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, к дому 4 | 1992 | 53:20:0100209:98-53/036/2017-1 от 15.11.2017 | 53:20:0100209:98 | чугун, Д. 100, протяженность 15 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 135 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, к дому 12 | 1979 | 53:20:0000000:5202-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5202 | полиэтилен, Д 110, протяженность 28 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 136 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, к дому 14 | 1983 | 53:20:0000000:5203-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5203 | полиэтилен, Д 110, протяженность 29 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 137 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, к дому 14, корп. 1 | 1983 | 53:20:0100207:297-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100207:297 | Полиэтилен, Д 110, протяженность 18 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 138 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, к дому 14, корп. 2 | 1984 | 53:20:0100204:79-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100204:79 | полиэтилен, Д 63, протяженность 29 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 139 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, к дому 15 | 1962 | 53:20:0100214:236-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100214:236 | полиэтилен, Д 63, протяженность 15 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 140 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, к дому 17 | 1976 | 53:20:0100214:234-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0100214:234 | сталь, Д 89, протяженность 4 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 141 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, к дому 19 | 1987 | 53:20:0100215:732-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0100215:732 | полиэтилен, Д 110, протяженность 18 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 142 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, к дому 21 | 1988 | 53:20:0100215:733-53/036/2019-1 от 15.04.2019 | 53:20:0100215:733 | полиэтилен, Д 90, протяженность 48 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 143 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, к дому 9 | 1987 | 53:20:0100213:156-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0100213:156 | сталь, Д 59, протяженность 7 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 144 | Водопроводная сеть у КНС №1 | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новгородская | 1976 | 53:20:0100203:151-53/041/2017-1 от 27.11.2017 | 53:20:0100203:151 | сталь, Д 57, протяженность 27 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 145 | Водопроводная сеть к общежитию ПМК-7 | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, к дому 13 | 1985 | 53:20:0100204:78-53/043/2017-1 от 28.11.2017 | 53:20:0100204:78 | полиэтилен, Д 63, протяженность 44 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 146 | Водопроводная сеть между ул. Некрасова и ул. Октябрьская | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1960 | 53:20:0000000:5219-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5219 | чугун, Д. 100, протяженность 188 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 147 | Водопроводные сети от АО "Энергомаш» | Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, микрорайон «Энергомаш» | 1999 | 53:20:0000000:5328-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5328 | чугун, Д. 300, протяженность 628 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 148 | Водопроводная сеть от базы МПЖКХ до ул. Державина | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1989 | 53:20:0100608:138-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100608:138 | чугун, Д 100, протяженность 177 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 149 | Водопроводная сеть от ВОС до ул.Титова, 21 | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1983 | 53:20:0000000:5253-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5253 | полиэтилен, Д 325, протяженность 2949 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 150 | Водопроводная сеть от д.21 по ул.Титова до жилых домов по ул.Титова 14/1,14/2 | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова | 1983 | 53:20:0000000:5213-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5213 | полиэтилен, Д 225, протяженность 465 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 151 | Водопроводная сеть от ж/д магазина по ул.Лермонтова до БОС | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1975 | 53:20:0000000:5666-53/033/2020-1 от 18.05.2020 | 53:20:0000000:5666 | чугун, Д.150, протяженность 4724 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 152 | Водопроводная сеть от КНС№1 до угла ул.Новгородская | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1972 | 53:20:0000000:5211-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5211 | чугун, Д 250, протяженность 203 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 153 | Водопроводная сеть от Малого пер.до ул.Новопарковая | Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1991 | 53:20:0100170:81-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100170:81 | чугун, Д 150, протяженность 205 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 154 | Водопроводная сеть от Малого пер.до ул.Новопарковая | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1991 | 53:20:0000000:5248-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5248 | полиэтилен, Д 325, протяженность 361 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 155 | Водопроводная сеть от ул.Молодогвардейская до узла связи | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская | 1967 | 53:20:0000000:5655-53/033/2020-1 от 05.02.2020 | 53:20:0000000:5655 | чугун, Д 100, протяженность 231 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 156 | Водопроводная сеть от насосной станции техводы до ул.Молодогвардейская | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1960 | 53:20:0000000:5214-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5214 | чугун, Д 200, протяженность 302 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 157 | Водопроводная сеть от паровозного депо до ул.Майская | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1956 | 53:20:0000000:5235-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5235 | Ччугун, Д 100, протяженность 508 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 158 | Водопроводная сеть от ж/д переезда по ул.Грузинское шоссе до водопровода БОС | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1988 | 53:20:0000000:5243-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5243 | чугун, Д 100, протяженность 1007 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 159 | Водопроводная сеть к СКФ | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1988 | 53:20:0000000:5244-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5244 | чугун, Д 100, протяженность 280 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 160 | Водопроводная сеть школа № 4 микрорайон «Энергомаш» | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1999 | 53:20:0000000:5245-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5245 | полиэтилен, сталь, протяженность 425 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 161 | Водопроводная сеть от ул.4-я Советская до насосной станции технической воды | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1999 | 53:20:0000000:5247-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5247 | чугун, Д 300, протяженность 1145 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 162 | Водопроводная сеть от ул.Большевиков до ЦТП | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1983 | 53:20:0000000:5225-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5225 | чугун, Д 200, протяженность 207 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 163 | Сеть от ул.Глеба Успенского до общежит. АОСолнце | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1972 | 53:20:0000000:5210-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5210 | чугун, Д 150, протяженность 590 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 164 | Водопроводная сеть от ул.Замкова до з-да Восстание | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1983 | 53:20:0000000:5238-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5238 | чугун, Д 150, протяженность 477 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 165 | Водопроводная сеть от ул.Лермонтова до ул.Комсомольская | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1954 | 53:20:0000000:5231-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5231 | чугун, Д 50, протяженность 261 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 166 | Водопроводная сеть от ул.Молодогвардейская до ул.Титова | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1969 | 53:20:0000000:5212-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5212 | чугун, Д 200, протяженность 445 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 167 | Водопроводная сеть от ул.Некрасова, 29 до поворота на СЭС | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1989 | 53:20:0100216:410-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100216:410 | чугун, Д 200, протяженность 171 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 168 | Водопроводная сеть от ул.Октябрьская по ул.Г.Успенского | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1960 | 53:20:0000000:5221-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5221 | чугун, протяженность 1071 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 169 | Водопроводная сеть от ул.Октябрьская до ул.Косинова | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1960 | 53:20:0000000:5223-53/043/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5223 | чугун, Д 200, протяженность 1087 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 170 | Водопроводная сеть от ул.Октябрьская по ул.Титова | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1969 | 53:20:0000000:5220-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5220 | чугун, протяженность 587 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 171 | Водопроводная сеть к бане №1 по ул.Ленина | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1968 | 53:20:0000000:5240-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5240 | чугун, Д 200, протяженность 390 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 172 | Водопроводная сеть от ул.Октябрьская до больницы | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1960 | 53:20:0000000:5249-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5249 | чугун, Д 125, протяженность 368 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 173 | Водопроводная сеть от Чудово до ст.Чудово-3 | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1916 | 53:20:0000000:5232-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5232 | чугун, полиэтилен, протяженность 1327 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 174 | Водопроводная сеть от ул.Титова,21 по ул.Гречишникова до ул.Новгородская | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 2003 | 53:20:0000000:5217-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5217 | полиэтилен, сталь, протяженность 450 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 175 | Водопроводная сеть от хлебной базы до пищекомбината по ул.Загородная | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1972 | 53:20:0000000:5241-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5241 | полиэтилен, Д 40, протяженность 905 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 176 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Ленина, к дому 8 | 1983 | 53:20:0100173:44-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100173:44 | Ссталь Д 108, протяженность 37 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 177 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Майская | 1956 | 53:20:0000000:5236-53/043/2017-1 от 28.11.2017 | 53:20:0000000:5236 | сталь Д 50, протяженность 165 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 178 | Водопроводная сеть от ул.Титова по ул.Парайненская | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, гЧудово | 1961 | 53:20:0000000:5222-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5222 | чугун, Д 100, протяженность 177 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 179 | Водопроводная сеть | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Садовая | 1989 | 53:20:0000000:5229-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5229 | полиэтилен, Д 110, протяженность 448 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 180 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, Успенское сельское поселение, село Успенское | 1983 | 53:20:0803401:501-53/033/2018-1 от 19.06.2018 | 53:20:0803401:501 | сталь, полиэтилен, протяженность 1090 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 181 | Водопроводная сеть от дома по ул.Большевиков,30 до ЦТП | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1983 | 53:20:0000000:5227-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5227 | чугун, Д 200, протяженность 555 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 182 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, к дому 11 | 1979 | 53:20:0100218:225-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100218:225 | сталь, Д 57, протяженность 27м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 183 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, улНовгородская, к дому 3 | 1974 | 53:20:0000000:5206-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5206 | чугун, Д 100, протяженность 104 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 184 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул Октябрьская, к дому 11 | 2015 | 53:20:0000000:5176-53/043/2017-1 от 28.11.2017 | 53:20:0000000:5176 | полиэтиден, Д 32, протяженность 13 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 185 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, к дому 5/2 | 1969 | 53:20:0000000:5178-53/043/2017-1 от 28.11.2017 | 53:20:0000000:5178 | сталь, Д 57, протяженность 18 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 186 | Водопровод на ул. Софьи Перовской | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Софьи Перовской | 2006 2020 | 53:20:0100365:95-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100365:95 | полиэтилен, Д 40,110, протяженность 455 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 187 | Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Вокзальная, д.1 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, водопроводная сеть к жилому дому по ул.Вокзальная, д.1 | 1989 | 53:20:0100171:549-53/035/2024-5 от 02.11.2024 | 53:20:0100171:549 | сталь, Д 100, протяженность 25 м | 0,00 | 0,00 | 4 года 1 месяц |
| 188 | Водопроводная сеть по ул. Тушинская | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Тушинская | 2006 | 53:20:0000000:5228-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5228 | сталь, Д 100, протяженность 380 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 189 | Водопровод на ул. Свободы | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Свободы | 2006 | 53:20:0100160:155-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100160:155 | полиэтилен, Д 40, протяженность 140 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 190 | Водопроводная сеть к котельной на территории ЗАО "Спецстроймеханизация" | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Иванова | 2006 | 53:20:0000000:5233-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5233 | сталь, Д 100, протяженность 105 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 191 | Водовод 1 очередь | Новгородская обл., Чудовский р-н, Успенское сельское поселение, жд.ст.Волхов Мост, д.Слобода, Чудовское участковое лесничество, лесной квартал №155, 215, 134, от насосной станции 1го подъема до ВОС | 1981 | 53:20:0000000:5250-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5250 | сталь, сталь, п/эт Д 400,500,315, протяженность 5954м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 192 | Водопроводная сеть от ул. Правды до базы МПЖКХ | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1983 | 53:20:0000000:5242-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5242 | чугун, Д 100, протяженность 233 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 193 | Водопровод к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Радищева, к дому № 5 | 2006 | 53:20:0100218:34-53/035/2024-2 от 02.11.2024 | 53:20:0100218:34 | полиэтилен, Д 110,75, протяженность 64,4 м | 0,00 | 0,00 | 3 года 8 месяцев |
| 194 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 1 «Волхов» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Радищева, д.12а | 1989 | 53:20:0100212:137-53/096/2018-4 от 14.08.2018 | 53:20:0100212:137 | чугун, Д 100, протяженность 38 м | 0,00 | 0,00 | 3 года 8 месяцев |
| 195 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 6 «Звездочка» МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», ОБУСО «Чудовский центр социальной помощи» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новгородская, д.5 | 1980 | 53:20:0000000:5127-53/096/2018-3 от 14.08.2018 | 53:20:0000000:5127 | чугун, Д 100, протяженность 73 м | 0,00 | 0,00 | 3 года 8 месяцев |
| 196 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 4 «Улыбка» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Губина, д.5 | 2000 | 53:20:0100114:347-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100114:347 | полиэтилен, Д 32, протяженность 33 м | 0,00 | 0,00 | 3 года 8 месяцев |
| 197 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Оплеснина, д.5 | 1966 | 53:20:0100221:324-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100221:324 | полиэтилен, Д 63, протяженность 38 м | 0,00 | 0,00 | 3 года 8 месяцев |
| 198 | Водопровод к зданию МАОУ «Начальная образовательная школа № 3» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, д.4 | 1992 | 53:20:0000000:5128-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0000000:5128 | чугун, Д 100, протяженность 107 м | 0,00 | 0,00 | 3 года 8 месяцев |
| 199 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 2 «Берёзка» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Большевиков, д.20 | 1962 | 53:20:0100141:544-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100141:544 | полиэтилен, Д 32, протяженность 44 м | 0,00 | 0,00 | 3 года 8 месяцев |
| 200 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 2 «Берёзка» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Большевиков, д.20 | 1962 | 53:20:0100141:545-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100141:545 | полиэтилен, Д 32, протяженность 80 м | 0,00 | 0,00 | 3 года 8 месяцев |
| 201 | Водопровод к зданию МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», начальная школа МАОУ «Гимназия «Логос», МАОУ «Дом детского творчества», МАУ ДО «Детская школа искусств им. В.С.Серовой» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, д.19 | 1983 | 53:20:0000000:5130-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0000000:5130 | чугун, Д 100, протяженность 21 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 202 | Водопровод к зданию МАОУ Средняя образовательная школа № 1 им. Н.А.Некрасова | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, д.10 | 1966 | 53:20:0100208:103-53/096/2018-4 от 14.08.2018 | 53:20:0100208:103 | полиэтилен, Д 110, протяженность 38м | 0,00 | 0,00 | 3 года 8 месяцев |
| 203 | Водопровод к зданию школьных мастерских | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Гречишникова, д. 3 | 1962 | 53:20:0100215:720-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100215:720 | чугун, Д 100, протяженность 29 м | 0,00 | 0,00 | 6 лет 4 месяца |
| 204 | Водопровод к зданию МАДОУ Детский сад № 2 «Берёзка» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Замкова, д.3 | 1956 | 53:20:0100141:548-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100141:548 | чугун, Д 100, протяженность 26 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 205 | Водопровод к зданию МБУ «МСКО «Светоч» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, д.29а | 1989 | 53:20:0100216:402-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100216:402 | чугун, Д 100, протяженность 15 м | 0,00 | 0,00 | 6 лет 4 месяца |
| 206 | Водопровод к зданию МАОУ «Гимназия «Логос» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, д.10а | 1997 | 53:20:0000000:5126-53/096/2018-3 от 16.08.2018 | 53:20:0000000:5126 | чугун, Д 100, протяженность 31м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 207 | Водопроводная сеть из чугунных труб Д=100мм | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Мира | 2003 | 53:20:0100136:341-53/035/2024-4 от 05.11.2024 | 53:20:0100136:341 | чугун, Д 100, протяженность 57 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 208 | Водопроводная сеть к жилому дому по ул.Грузинское шоссе, д.96 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе | 1993 | 53:20:0000000:5573-53/092/2024-5 от 05.11.2024 | 53:20:0000000:5573 | полиэтилен, Д 63, протяженность 55 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 209 | Сеть ХВС у дома № 10 ул.Солдатова | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Солдатова, у д.10 | 2011 | 53:20:0100137:704-53/035/2024-5 от 28.10.2024 | 53:20:0100137:704 | полиэтилен, Д 110, протяженность 21 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 210 | Сети водопровода от ул.Некрасова, д.8 до ул.Радищева, д.12 | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, от ул.Некрасова, д.8, до ул.Радищева, д.12 | 2007 | 53:20:0100212:139-53/039/2024-2 от 28.10.2024 | 53:20:0100212:139 | полиэтилен, Д 63, протяженность 49 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 211 | Сети водопровода от ул.Иванова, д.37 до пер.Молодежный, д.15 | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, от ул.Иванова, д.37, до пер.Молодежный, д.15 | 1990 | 53:20:0000000:5134-53/094/2024-2 от 28.10.2024 | 53:20:0000000:5134 | полиэтилен, Д 25,110, протяженность 269 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 212 | Водопроводная сетьНовгородская область, г.Чудово, Потапов хутор (от водопроводной сети, проходящей вдоль дороги на Тушино до водоразборной колонки у Потапова Хутора). | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Потапов Хутор | 1994 | 53:20:0805301:285-53/035/2020-2 от 16.04.2020 | 53:20:0805301:285 | полиэтилен, Д 63, протяженность 307 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 213 | Водопровод, Новгородская область, г.Чудово вдоль дороги на д. Тушино к бывшей воинской части | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район | 2012 | 53:20:0000000:5586-53/040/2020-3 от 15.04.2020 | 53:20:0000000:5586 | полиэтилен, Д 50,63,110, протяженность 888 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 214 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, до ул.Полянка | 2009 | 53:20:0000000:5589-53/035/2024-7 от 01.11.2024 | 53:20:0000000:5589 | полиэтилен, Д 63, протяженность 212 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 215 | Водопроводная сеть (ввод) к жилому дому № 6 по ул.Новгородская | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская | 1975 | 53:20:0100205:708-53/035/2024-6 от 02.11.2024 | 53:20:0100205:708 | чугун, Д 100, протяженность 9 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 216 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, до ул.Северная | 2009 | 53:20:0000000:5587-53/035/2024-5 от 01.11.2024 | 53:20:0000000:5587 | полиэтилен, Д 63, протяженность 98 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 217 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул.Державина | 2006 | 53:20:0100602:285-53/035/2024-7 от 02.11.2024 | 53:20:0100602:285 | полиэтилен, Д 63, протяженность 98 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 218 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул.Свободы | 2007 | 53:20:0100124:130-53/035/2024-7 от 01.11.2024 | 53:20:0100124:130 | полиэтилен, Д 63, протяженность 435 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 219 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Загородная | 2008 | 53:20:0000000:5588-53/035/2024-5 от 01.11.2024 | 53:20:0000000:5588 | полиэтилен, Д 110, протяженность 425 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 220 | Водопроводная сеть Новгородская область, г.Чудово, ул.Гудаловская (по ул.Гудаловская, от водопроводной сети Д 150 мм, идущей на КОС до водоразборных колонок у жилых домов № 12, 16, 24) | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Гудаловская | 2008 | 53:20:0000000:5595-53/035/2024-5 от 02.11.2024 | 53:20:0000000:5595 | полиэтилен, Д 63, протяженность 271 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 221 | Сеть водопровода | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина | 1965 | 53:20:0100114:590-53/035/2024-5 от 05.11.2024 | 53:20:0100114:590 | чугун, сталь, Д 150, протяженность 124 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 222 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ветеринарная станция | 1989 | 53:20:0000000:5592-53/039/2024-5 от 02.11.2024 | 53:20:0000000:5592 | чугун, Д 100, протяженность 104 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 223 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, по Линейному переулку от ул. Грузинское шоссе | 1989 | 53:20:0000000:5593-53/035/2024-5 от 01.11.2024 | 53:20:0000000:5593 | полиэтилен, Д 110, протяженность 158 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 224 | Сеть водоснабжения котельной № 12 от места врезки в водопроводном колодце (ВК25а) до внешней границы стены здания котельной | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Косинова, дом 7а | 2023 | 53:20:0100250:146-53/035/2024-5 от 22.10.2024 | 53:20:0100250:146 | полиэтилен, Д 110, протяженность 31 м | 0,00 | 0,00 | 5 месяцев |
| 225 | Сеть водоснабжения котельной № 13 от места врезки в водопроводном колодце (на водопроводной сети D=100 мм) до внешней границы стены здания котельной | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Державина, дом 33а | 1995 | 53:20:0100608:361-53/035/2024-4 от 22.10.2024 | 53:20:0100608:361 | чугун, Д 100, протяженность 49 м | 0,00 | 0,00 | 5 месяцев |
| 226 | Сеть водоснабжения котельной № 17 от места врезки в водопроводном колодце (на водопроводной сети D=63 мм) до внешней границы стены здания котельной | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Державина, дом 58а | 2005 | 53:20:0100602:287-53/035/2024-5 от 22.10.2024 | 53:20:0100602:287 | полиэтилен, Д 63, протяженность 165 м | 0,00 | 0,00 | 5 месяцев |
| 227 | Сети водоснабжения котельной № 19 от места врезки в водопроводном колодце (на водопроводной сети D=150 мм) до внешней границы стены здания котельной | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина | 1967 | 53:20:0000000:5786-53/035/2024-5 от 24.10.2024 | 53:20:0000000:5786 | чугун, Д 150, протяженность 115 м | 115,00 | 0,00 | 9 месяцев |
| 228 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул. Кузнечная | 1990 | 53:20:0000000:5835-53/094/2024-3 от 02.11.2024 | 53:20:0000000:5835 | полиэтилен, сталь Д 32, протяженность 277 м | 0,00 | 0,00 | 1 год 9 месяцев |
| 229 | Водопроводная сеть от ул.Губина до территории Чудовского завода ЖБШ - филиала АО «БЭТ» | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина |  | 53:20:0100114:615-53/035/2024-5 от 21.10.2024 | 53:20:0100114:615 | полиэтилен, Д 160, протяженность 81 м | 81,00 | 0,00 | 5 месяцев |
| 230 | Водопроводная сеть | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул.Новопарковая |  | 53:20:0000000:5591-53/035/2024-5 от 02.11.2024 | 53:20:0000000:5591 | полиэтилен, Д 63, протяженность 224 м | 224 | 0,00 | 5 месяцев |
| **п. Грузино** | | | | | | | | | |
| 231 | Сети водопровода | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, с Грузино | 1999 | 53:20:0000000:5186-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0000000:5186 | чугун, Д 100,50,100 протяженность 2185 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 232 | Сети водопровода от здания | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Грузинское, село Грузино, улица Школьная | 2009 | 53:20:0300306:871-53/041/2024-3 от 14.05.2024 | 53:20:0300306:871 | полиэтилен, Д 63, протяженность 25 м | 0,00 | 0,00 | 4 месяца |
| **п. Краснофарфорный** | | | | | | | | | | |
| 233 | Водопроводная сеть к жилому дому | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный, пл. Ленина | 1992 | 53:20:0200103:665-53/036/2019-1 от 15.04.2019 | 53:20:0200103:665 | сталь Д 57, протяженность 41 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 234 | Водопроводная сеть к бане | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный, ул.Пролетарская | 1970 | 53:20:0200101:641-53/043/2017-1 от 28.11.2017 | 53:20:0200101:641 | чугун, Д 100, протяженность 79 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 235 | Водопроводная сеть к больнице и прачечной | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный | 1985 | 53:20:0000000:5191-53/043/2017-1 от 28.11.2017 | 53:20:0000000:5191 | сталь Д 57, протяженность 266 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 236 | Водопроводная сеть на дет.ясли | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный | 1995 | 53:20:0200103:663-53/043/2017-1 от 28.11.2017 | 53:20:0200103:663 | сталь Д 57, протяженность 61 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 237 | Водопроводная сеть | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный, пл.Ленина | 1974 | 53:20:0200103:666-53/043/2017-1 от 28.11.2017 | 53:20:0200103:666 | чугун, сталь, Д 100, 57 протяженность 102 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 238 | Водопроводная сеть от ВК 14 до ВК 50 | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный | 1939 | 53:20:0200101:642-53/043/2017-1 от 28.11.2017 | 53:20:0200101:642 | чугун, протяженность 99 м | 2 619,10 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 239 | Водопроводная сеть от ВК 20 | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный | 1974 | 53:20:0000000:5189-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0000000:5189 | чугун,  Д 100, протяженность 553 м | 32 371,90 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 240 | Водопроводная сеть от ВК 50 до ВК 51 | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный | 1994 | 53:20:0000000:5183-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0000000:5183 | полиэтилен, Д 100, протяженность 290 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 241 | Водопроводная сеть от ВК 51 до ВК 52 | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный | 1939 | 53:20:0200101:645-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0200101:645 | чугун, Д 100, протяженность 73 м | 1 676,63 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 242 | Водопроводная сеть от ВК 52 до ВК 56 (по ул.Первомайская) | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный | 1970 | 53:20:0000000:5184-53/092/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5184 | чугун, Д 100, протяженность 207 м | 8 733,02 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 243 | Водопроводная сеть от ВК 56 до ВК 59 | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный | 1994 | 53:20:0200101:644-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0200101:644 | полиэтилен, Д 100, протяженность 262 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 244 | Водопроводная сеть от ВК 23 до ВК 34 | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный | 1974 | 53:20:0000000:5185-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0000000:5185 | чугун, Д 100, протяженность 796 м | 8 733,02 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 245 | Водопроводная сеть от н/ст 2-го подъема до Первомайской | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный | 1974 | 53:20:0200103:664-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0200103:664 | чугун, Д 150, протяженность 617 м | 21 285,73 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 246 | Водопроводная сеть | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная | 1974 | 53:20:0200103:662-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0200103:662 | чугун, Д 150, протяженность 228 м | 8 733,02 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 247 | Водопроводная сеть | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный, ул.Большая Набережная | 1974 | 53:20:0000000:5182-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0000000:5182 | чугун, Д 150, протяженность 1769 м | 14 962,91 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 248 | Водопроводная сеть | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская | 1986 | 53:20:0000000:5190-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0000000:5190 | чугун, Д 150, протяженность 265 м | 2 909,94 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 249 | Водопроводная сеть к общежитию | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская | 1993 | 53:20:0200103:668-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0200103:668 | сталь, Д 57, протяженность 102 м | 3 609,94 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 250 | Водопроводная сеть | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный, ул.Пролетарская | 1994 | 53:20:0200101:643-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0200101:643 | полиэтилен, Д 100, протяженность 414 м | 1 456,63 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 251 | Водопроводная сеть | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка | 1999 | 53:20:0000000:5181-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0000000:5181 | чугун, Д 150, протяженность 353 м | 8 501,35 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 252 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный р-н, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный, ул.Молодежная | 1983 | 53:20:0200101:880-53/035/2022-3 от 09.02.2022 | 53:20:0200101:880 | сталь, полиэтилен,  Д 57, протяженность 178 м | 178,00 | 0,00 | 2 года 1 месяц |
| **с. Оскуй** | | | | | | | | | |
| 253 | Сети водопровода | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, с.Оскуй | 1980 | 53:20:0000000:5170-53/036/2017-1 от 30.11.2017 | 53:20:0000000:5170 | сталь, Д 100, протяженность 2364 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| **д. Карловка** | | | | | | | | | | |
| 254 | Водопроводные сети участка Карловка | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Успенское, д.Карловка | 1980 | 53:20:0406301:439-53/035/2017-1 от 20.11.2017 | 53:20:0406301:439 | чугун, Д 57-100, протяженность 2742 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| **д. Трегубово** | | | | | | | | | | |
| 255 | Сети водопровода | Новгородская область, р-н Чудовский, д. Трегубово | 1980 | 53:20:0700701:372-53/093/2018-1 от 01.10.2018 | 53:20:0700701:372 | чугун, Д 100, протяженность 3618 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| **Перечень сетей водоотведения (и их техническая характеристика)**  **входящих в комплекс централизованной системы водоотведения (ЦСВотв) в населенных пунктах**  **Чудовского района, Новгородской области** | | | | | | | | | | |
| 1 | Канализационная сеть ж. дома № 10 по ул.Солдатова | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Солдатова, у дома №10 | 2011 | 53:20:0100137:707-53/041/2024-5 от 28.10.2024 | 53:20:0100137:707 | протяженность 97 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 2 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Сергея Кузнецова, д.1а | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское шоссе | 1977 | 53:20:0100208:321-53/035/2024-4 от 05.11.2024 | 53:20:0100208:321 | керамика, Д 150, протяженность 33 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 3 | Канализационная сеть с колодцем от жилого дома по ул.Вокзальная, д.1 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, канализационная сеть с колодцем от жилого дома по ул.Вокзальная, д.1 | 1989 | 53:20:0100171:550-53/035/2024-4  05.11.2024 | 53:20:0100171:550 | керамика, Д 150, протяженность 52 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 4 | Канализационная сеть от Чудовской ЦРБ | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Косинова | 1965 | 53:20:0000000:5218-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5218 | керамика, Д 200, 150, 300 протяженность 890 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 5 | Коллектор от КНС с Успенское до КНС № 1 напорный | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, город Чудово, с.Успенское | 1983 | 53:20:0000000:5326-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5326 | сталь полиэтилен Д 150, 160 протяженность 2556 м | 291 593,04 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 6 | Отводящий коллектор с КОС | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, Чудовское лесничество, Чудовское участковое лесничество, лесной квартал №98 | 1975 | 53:20:0803001:21-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0803001:21 | железобетон Д 600, протяженность 423 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 7 | Канализационная сеть от жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Солдатова, от дома 3 | 1994 | 53:20:0100135:227-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100135:227 | керамика, Д 200, протяженность 17 м | 3 744,16 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 8 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица 5-я Пролетарская, от дома 2 | 2000 | 53:20:0100215:742-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100215:742 | Железобетон Д 200, протяженность 178 м | 44 170,84 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 9 | Канализационная сеть от жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Большевиков, от дома 28 | 1983 | 53:20:0100141:552-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100141:552 | керамика, Д 200, протяженность 90 м | 17 610,98 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 10 | Канализационная сеть от жилых домов АО Солнце | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, пер.Малый | 1982 | 53:20:0000000:5313-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5313 | керамика, Д 200, протяженность 260 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 11 | Канализационная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение, село Успенское | 1983 | 53:20:0803401:282-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0803401:282 | чугун, Д 150, протяженность 426 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 12 | Канализационная сеть от камеры гашения до КНС 5 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, у территории ОАО «УРСА Чудово» | 2001 | 53:20:0000000:5299-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5299 | полиэтилен Д 500 протяженность 1119 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 13 | Канализационная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина | 1991 | 53:20:0000000:5297-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5297 | железобетон  Д 400 (факт 500, 600), протяженность 1117 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 14 | Канализационная сеть от жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Большевиков, от дома 26 | 1984 | 53:20:0100141:554-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100141:554 | керамика, Д 200, протяженность 217 м | 15 921,44 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 15 | Канализационная сеть от коттеджей РВС | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Байкальская | 1995 | 53:20:0000000:5307-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5307 | керамика, Д 200, 150 протяженность 2158 м | 17 513,38 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 16 | Канализационная сеть от жилых домов микрорайона | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, пер.Малый | 1982 | 53:20:0100131:329-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100131:329 | железобетон  Д 300, протяженность 272 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 17 | Канализационная сеть от жилых домов микрорайона | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, ул.Солдатова | 1982 | 53:20:0000000:5309-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5309 | керамика, Д 300 протяженность 397 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 18 | Канализационная сеть от здания стоматологии | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова | 1981 | 53:20:0100215:966-53/033/2018-1 от 12.12.2018 | 53:20:0100215:966 | керамика, Д 150, протяженность 43 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 19 | Канализационная сеть от бассейна | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова | 1990 | 53:20:0100207:303-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100207:303 | керамика, Д 200, протяженность 69 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 20 | Канализационная сеть от гостиницы "Званка" | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская | 1986 | 53:20:0100217:158-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100217:158 | керамика, Д 150, протяженность 107 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 21 | Канализационная сеть от детсада | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Солдатова | 1984 | 53:20:0100135:340-53/033/2020-1 от 05.02.2020 | 53:20:0100135:340 | керамика, Д 200, протяженность 146 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 22 | Канализационная сеть от детсада | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Солдатова | 1984 | 53:20:0100136:462-53/033/2020-1 от 05.02.2020 | 53:20:0100136:462 | чугун, Д 150, протяженность 116 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 23 | Канализационная сеть от жилого дома АО Солнце | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, Грузинское шоссе | 1982 | 53:20:0100135:229-53/043/2018-2 от 23.05.2018 | 53:20:0100135:229 | керамика, Д 150, протяженность 24 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 24 | Канализационная сеть от жилого дома ЖБШ | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Большевиков, от дома 30 | 1988 | 53:20:0100141:553-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100141:553 | железобетон  Д 400, протяженность 146 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 25 | Канализационная сеть | Российская Федерация, Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Большевиков, от дома 30 | 1988 | 53:20:0000000:5306-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5306 | железобетон  Д 250, протяженность 306 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 26 | Канализационная сеть | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул..Новопарковая, от дома 1 | 1993 | 53:20:0100170:86-53/036/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100170:86 | керамика, Д 200, протяженность 57 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 27 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Большевиков, от дома 30-а | 1983 | 53:20:0000000:5293-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5293 | керамика, Д 200, протяженность 415 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 28 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Большевиков, от дома 8 | 1996 | 53:20:0100140:167-53/043/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100140:167 | керамика, Д 200, протяженность 158 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 29 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Восстания, от дома 29 | 1976 | 53:20:0000000:5305-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5305 | керамика, Д 200, 300 протяженность 109 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 30 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина, от дома 2 | 1977 | 53:20:0100171:326-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100171:326 | керамика, Д 150, протяженность 53 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 31 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина, от дома 4 | 1972 | 53:20:0100171:327-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100171:327 | керамика, Д 200, протяженность 11 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 32 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, ул.Дружбы, от дома 5 | 1984 | 53:20:0100136:347-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100136:347 | керамика, Д 200, протяженность 91 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 33 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, ул.Дружбы, от дома 4 | 1984 | 53:20:0100136:346-53/036/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100136:346 | чугун, Д 150, протяженность 91 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 34 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, от дома 2а | 1976 | 53:20:0000000:5267-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5267 | чугун, Д 100, протяженность 45 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 35 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица С. Кузнецова, от дома 4 | 1992 | 53:20:0000000:5264-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5264 | керамика, Д 200, протяженность 84 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 36 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, от дома 6 | 1976 | 53:20:0100209:99-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100209:99 | железобетон  Д 300, протяженность 83 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 37 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово,ул. Мира, от дома 16 | 1984 | 53:20:0100136:345-53/041/2018-1  от 27.04.2018 | 53:20:0100136:345 | керамика, Д 200, протяженность 83 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 38 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, от дома 4 | 1976 | 53:20:0000000:5208-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5208 | чугун, Д 150, протяженность 142 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 39 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, от дома 7 | 1990 | 53:20:0100249:178-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100249:178 | керамика, Д 200, протяженность 73 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 40 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, от дома 8 | 1987 | 53:20:0100217:154-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100217:154 | асб/цем  Д 150, протяженность 117 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 41 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, от дома 9 | 1990 | 53:20:0100249:176-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100249:176 | асбест/цемент Д 200, протяженность 138 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 42 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, от дома 10 | 1990 | 53:20:0100217:153-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100217:153 | асбест/цемент Д 150, протяженность 27 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 43 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, от дома 11 | 1990 | 53:20:0100249:177-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100249:177 | чугун, Д 200, протяженность 34 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 44 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, от дома 13 | 1990 | 53:20:0100249:179-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100249:179 | керамика, чугун Д 200, 150, протяженность 50 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 45 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская | 1969 | 53:20:0000000:5656-53/033/2020-1 от 06.02.2020 | 53:20:00000000:5656 | керамика, Д 300, протяженность 175 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 46 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, от дома 18 | 1969 | 53:20:0000000:5271-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5271 | чугун, Д 200, протяженность 159 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 47 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская, от дома 20 | 1992 | 53:20:0100216:406-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100216:406 | керамика, Д 150, протяженность 172 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 48 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова | 1979 | 53:20:0100218:227-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100218:227 | керамика, Д 150, протяженность 70 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 49 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова | 1987 | 53:20:0100214:238-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100214:238 | чугун, Д 100, протяженность 67 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 50 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, от дома 22а | 1974 | 53:20:0100215:743-53/094/2018-1 от 28.09.2018 | 53:20:0100215:743 | чугун, Д 100, протяженность 25 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 51 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, от дома 26 | 1984 | 53:20:0100215:739-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100215:739 | керамика, Д 300, протяженность 93 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 52 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова | 1985 | 53:20:0100216:407-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100216:407 | керамика, Д 200, протяженность 158 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 53 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Некрасова, от дома 31 | 1985 | 53:20:0100216:408-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100216:408 | керамика, Д 150, протяженность 54 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 54 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, от дома 9 | 1960 | 53:20:0100218:226-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100218:226 | керамика, Д 200, протяженность 37 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 55 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова | 1985 | 53:20:0100215:736-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100215:736 | керамика, Д 200, протяженность 70 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 56 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская | 1970 | 53:20:0100207:515-53/033/2020-1 от 06.02.2020 | 53:20:0100207:515 | керамика, Д 150, протяженность 143 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 57 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, от дома 1 | 1970 | 53:20:0100207:302-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100207:302 | керамика, Д 200, 300, протяженность 74 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 58 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, от дома 11 | 1969 | 53:20:0100203:154-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100203:154 | керамика, Д 200, 150, протяженность 170 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 59 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, от дома 3 | 1974 | 53:20:0100207:300-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100207:300 | керамика, Д 200, протяженность 59 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 60 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская | 1974 | 53:20:0100207:516-53/033/2020-1 от 06.02.2020 | 53:20:0100207:516 | чугун, Д 200, протяженность 57 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 61 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, от дома 4 | 1987 | 53:20:0000000:5261-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5261 | керамика, Д 150,200, протяженность 212 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 62 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, от дома 8 | 1979 | 53:20:0000000:5268-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5268 | чугун, Д 100, протяженность 143 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 63 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, от дома 9 | 1969 | 53:20:0100203:156-53/096/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100203:156 | керамика, Д 150, протяженность 52 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 64 | Сбросной коллектор производственной канализации с ВОС в р.Кересть. | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, город Чудово, сбросной коллектор производственной канализации с ВОС в р.Кересть | 1981 | 53:20:0000000:5300-53/040/2019-3 от 10.07.2019 | 53:20:0000000:5300 | Железобетон Д 600, протяженность 1727 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 65 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, от дома 9 | 1979 | 53:20:0100203:155-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100203:155 | керамика, Д 200, протяженность 103 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 66 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, от дома 3 | 1969 | 53:20:0000000:5272-53/036/2017-1от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5272 | чугун, Д 100, протяженность 37 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 67 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, от дома 2а | 1969 | 53:20:0100219:387-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100219:387 | керамика, Д 150, протяженность 76 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 68 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, от дома 5/2 | 1969 | 53:20:0000000:5290-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5290 | керамика, Д 150, протяженность 70 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 69 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Оплеснина, от дома 12 | 1967 | 53:20:0100218:229-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100218:229 | асбест/цемент Д 150, протяженность 132 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 70 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Оплеснина, от дома 3 | 1970 | 53:20:0000000:5282-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5282 | керамика, Д 150, протяженность 57 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 71 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская, от дома 3а | 1987 | 53:20:0100217:156-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100217:156 | чугун, Д 150, протяженность 133 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 72 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская, от дома 6 | 1969 | 53:20:0100213:157-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100213:157 | чугун, Д 150, протяженность 51 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 73 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Парайненская, от дома 6, к.1 | 1981 | 53:20:0100213:158-53/094/2018-1 от 28.09.2018 | 53:20:0100213:158 | чугун, Д 150, протяженность 181 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 74 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Радищева, от дома 4 | 1986 | 53:20:0100219:395-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100219:395 | сталь, Д 150, протяженность 160 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 75 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Радищева, от дома 6а | 1986 | 53:20:0100219:388-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100219:388 | сталь, Д 150, протяженность 127 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 76 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Радищева, от дома 7 | 1984 | 53:20:0000000:5263-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5263 | Ккерамика, керамика, чугун,  Д 200,150, 200, протяженность 301 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 77 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Солдатова, от дома 6 | 1982 | 53:20:0000000:5288-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5288 | железобетон Д 200, протяженность 35 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 78 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул.Солдатова, от дома 9 | 1982 | 53:20:0100135:228-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100135:228 | железобетон Д 200, протяженность 171 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 79 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул.Солдатова, от дома 1 | 1984 | 53:20:0100135:228-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100136:344 | чугун, Д 150, протяженность 112 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 80 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 14/1 | 1983 | 53:20:0100207:301-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100207:301 | керамика Д 120, протяженность 73 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 81 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 14/1 | 1983 | 53:20:0000000:5266-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5266 | керамика Д 200, протяженность 249 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 82 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 14/2 | 1983 | 53:20:0000000:5276-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5276 | керамика Д 120, протяженность 109 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 83 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 15 | 1962 | 53:20:0100214:240-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100214:240 | керамика Д 150, протяженность 26 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 84 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 17 | 1976 | 53:20:0100214:239-53/036/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100214:239 | чугун, Д 100, протяженность 75 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 85 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 21 | 1988 | 53:20:0100215:744-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100215:744 | чугун, Д 100, протяженность 74 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 86 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 21 | 1988 | 53:20:0100215:746-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100215:746 | железобетон Д 200, протяженность 109 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 87 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 12 | 1979 | 53:20:0000000:5260-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5260 | керамика Д 150, протяженность 37 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 88 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, ул.Мира, от дома 25 | 1984 | 53:20:0000000:5317-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5317 | керамика Д 200, протяженность 147 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 89 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица 5-я Пролетарская, от дома 1 | 1976 | 53:20:0100215:741-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0100215:741 | чугун, Д 100, протяженность 98 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 90 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Гречишникова, от дома 2 | 1992 | 53:20:0100214:241-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100214:241 | керамика Д 200, протяженность 49 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 91 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Молодогвардейская - Октябрьская | 1969 | 53:20:0000000:5302-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5302 | керамика Д 300, протяженность 320 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 92 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова | 1978 | 53:20:0100215:740-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100215:740 | чугун, Д 100, протяженность 61 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 93 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская, от дома 7 | 1976 | 53:20:0100203:153-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100203:153 | керамика Д 150, протяженность 63 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 94 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская, от дома 1/6 | 1976 | 53:20:0100217:155-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100217:155 | асбест/цемент Д 150, протяженность 75 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 95 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская, от дома 11 | 1983 | 53:20:0000000:5262-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5262 | керамика Д 200, протяженность 109 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 96 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Радищева, от дома 6 | 1986 | 53:20:0100219:390-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100219:390 | чугун, Д 100, протяженность 13 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 97 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Солдатова, от дома 2 | 1982 | 53:20:0000000:5287-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5287 | железобетон Д 200, протяженность 161 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 98 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 14 | 1983 | 53:20:0100207:299-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100207:299 | керамика Д 150, протяженность 72 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 99 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова, от дома 19 | 1988 | 53:20:0100215:745-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100215:745 | керамика Д 200, протяженность 52 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 100 | Канализационная сеть жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, от домов 14,19,21 по улице Титова | 1983 | 53:20:0000000:5275-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5275 | керамика Д 200, протяженность 489 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 101 | Канализационная сеть жилого дома | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово,ул.Ленина, от дома 8 | 1983 | 53:20:0100173:45-53/036/2018-1 т 22.05.2018 | 53:20:0100173:45 | чугун, Д 200, протяженность 28 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 102 | Канализационная сеть от завода ЖБШ | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, от з-да ЖБШ по ул.Новопарковая до ул.Ленина | 1976 | 53:20:0000000:5314-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5314 | чугун, Д 250, протяженность 658 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 103 | Канализационная сеть от завода ЖБШ | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Мира, улица Свободы | 1988 | 53:20:0000000:5286-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5286 | железобетон Д 500,600, протяженность 310 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 104 | Канализационная сеть от К116 до К 120 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1991 | 53:20:0000000:5292-53/095/2018-1 от 23.05.2018 | 53:20:0000000:5292 | железобетон Д 600, протяженность 309 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 105 | Канализационная сеть от К120 до К 123 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1991 | 53:20:0000000:5298-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5298 | железобетон Д 600, протяженность 119 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 106 | Канализационная сеть от К123 до К 129 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1991 | 53:20:0000000:5294-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5294 | железобетон Д 600, протяженность 412 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 107 | Канализационная сеть от К129 до КНС № 5 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1991 | 53:20:0000000:5291-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5291 | железобетон Д 600, протяженность 420 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 108 | Канализационная сеть от камеры гашения до ул. Титова | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Новгородская | 1967 | 53:20:0000000:5280-53/096/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5280 | железобетон Д 300, протяженность 218 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 109 | Канализационная сеть от камеры гашения до КК 5 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1976 | 53:20:0000000:5281-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5281 | железобетон Д 600, протяженность 703 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 110 | Канализационная сеть от камеры гашения до ул. Новопарковая | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1976 | 53:20:0000000:5316-53/036/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5316 | железобетон Д 400, протяженность 909 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 111 | Канализационная сеть от камеры переключ. до колодца-гасит.напора | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1991 | 53:20:0000000:5285-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5285 | сталь, Д 400, протяженность 798 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 112 | Канализационная сеть от КБО по ул. Титова | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова | 1967 | 53:20:0100208:107-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100208:107 | чугун, Д 150, протяженность 34 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 113 | Канализационная сеть от КК5 до КОС | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1976 | 53:20:0000000:5289-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5289 | железобетон Д 600, протяженность 1360 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 114 | Канализационная сеть от КНС 2 до камеры гашения | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Большевиков, от дома 8 | 1976 | 53:20:0000000:5315-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5315 | полиэтилен Д 225, протяженность 116 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 115 | Канализационная сеть от КНС 3 до камеры гашения | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1976 | 53:20:0000000:5311-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5311 | железобетон Д 200, протяженность 1693 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 116 | Канализационная сеть от КНС 4 в сторону КНС 5. | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1989 | 53:20:0000000:5327-53/035/2023-5 от 12.12.2023 | 53:20:0000000:5327 | чугун, Д 300, протяженность 4801 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 117 | Канализационная сеть от КНС 5 до камеры переключения | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, у территории ОАО «УРСА Чудово» | 1991 | 53:20:0000000:5310-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5310 | чугун, Д 400, протяженность 1083 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 118 | Канализационная сеть от колодца гасителя до коллектора на БОС | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово | 1991 | 53:20:0100151:326-53/036/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100151:326 | железобетон Д 700, протяженность 152 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 119 | Канализационная сеть от котельной по ул.Титова | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова | 1972 | 53:20:0100213:371-53/033/2020-1 от 06.02.2020 | 53:20:0100213:371 | чугун, Д 150, протяженность 20 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 120 | Канализационная сеть от Малого пер.по ул.Мира до ул.Магистральной | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1991 | 53:20:0000000:5658-53/033/2020-1 от 10.02.2020 | 53:20:0000000:5658 | железобетон Д 600, протяженность 439 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 121 | Канализационная сеть по ул.Октябрьская от нефтебазы до КНС 2 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, по улице Октябрьская | 1978 |  | 53:20:0000000:5284 | железобетон Д 400, протяженность 845 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 122 | Канализационная сеть от общежития | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, ул.Солдатова | 1984 | 53:20:0100136:343-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100136:343 | керамика  Д 300, протяженность 213 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 123 | Канализационная сеть от ул. Некрасова по ул. Гречишникова до ул.Титова | г. Чудово Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1978 | 53:20:0100215:972-53/033/2020-1 от 07.02.2020 | 53:20:0100215:972 | керамика Д 200, протяженность 128 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 124 | Канализационная сеть от ул. Косинова по ул. Некрасова | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1981 | 53:20:0000000:5303-53/036/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5303 | железобетон, полиэтилен Д 400, протяженность 433 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 125 | Канализационная сеть от ул. (Магистральная) Солдатова до ул.Замкова | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1991 | 53:20:0000000:5657-53/033/2020-1 от 06.02.2020 | 53:20:0000000:5657 | железобетон Д 600, протяженность 320 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 126 | Канализационная сеть от ул.Новопарковая до КНС № 3 | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1976 | 53:20:0000000:5308-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5308 | железобетон Д 450, протяженность 1643 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 127 | Канализационная сеть от ул. Оплеснина до КНС 4 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1981 | 53:20:0000000:5296-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5296 | железобетон Д 500, протяженность 428 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 128 | Канализационные сети от жилых домов | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Солдатова, от дома 6 | 1982 | 53:20:0100137:434-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100137:434 | чугун, Д 150, протяженность 63 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 129 | Канализационная сеть от ул.Новгородская по ул.Титова до банка | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1967 | 53:20:0000000:5274-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5274 | железобетон Д 300, протяженность 363 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 130 | Канализационная сеть от ул. Титова до ул.Оплеснина | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 2005 | 53:20:0000000:5279-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5279 | полиэтилен Д 400, протяженность 565 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 131 | Канализационная сеть ул.Молодогвардейская, Парайненская до угла ул.Оплеснина | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово | 1967 | 53:20:0000000:5269-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5269 | железобетон Д 400, протяженность 378 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 132 | Канализационная сеть по ул.Некрасова до ул.Новгородской | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1967 | 53:20:0000000:5270-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5270 | полиэтилен, железобетон Д 400, протяженность 475 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 133 | Канализационная сеть от ВОС до ул.Косинова | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, от ВОС до ул.Косинова | 1981 | 53:20:0000000:5265-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:000000:5265 | чугун, Д 100, протяженность 2096 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 134 | Самотечная сеть от ЦТП | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1982 | 53:20:0100137:433-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100137:433 | железобетон Д 200, протяженность 59 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 135 | Канализационная сеть школы № 4 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, микрорайон «Энергомаш» | 1990 | 53:20:0000000:5312-53/094/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5312 | керамика Д 200, протяженность 287 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 136 | Хозфекальная канализация | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, пер.Малый, от дома 1 | 1993 | 53:20:0000000:5318-53/036/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0000000:5318 | чугун, Д 150, протяженность 68 м | 13 683,13 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 137 | Канализационный коллектор по ул.Оплеснина до КНС 2 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Оплеснина | 2002 | 53:20:0000000:5301-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5301 | полиэтилен, полиэтилен, сталь, Д 400,500, 426, протяженность 361 м | 1 233 777,47 | 610 120,48 | 7 лет 4 месяца |
| 138 | Канализационная сеть от жилого дома | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, ул.2-я Парковая, от дома 9 | 1991 | 53:20:0100171:328-53/036/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100171:328 | керамика Д 200, протяженность 91 м | 1 680,64 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 139 | Канализационная сеть от жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Ленина, от дома 77 | 1993 | 53:20:0100137:432-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100137:432 | керамика Д 200, протяженность 50 м | 833,28 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 140 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, от дома 28 | 1984 | 53:20:0100215:737-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100215:737 | чугун, Д 250, протяженность 76 м | 1 805,91 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 141 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, от дома 1 | 1960 | 53:20:0100219:392-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100219:392 | керамика Д 250, протяженность 33 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 142 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, от дома 2 | 1961 | 53:20:0100219:393-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100219:393 | керамика Д 250, протяженность 48 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 143 | Канализационная сеть от жилого дома | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Октябрьская, от дома 9 | 1954 | 53:20:0100209:101-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100209:101 | керамика  Д 250, 200 протяженность 203 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 144 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Оплеснина, от дома 4 | 1960 | 53:20:0100219:389-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100219:389 | керамика Д 250, протяженность 55 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 145 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Оплеснина, от дома 6 | 1960 | 53:20:0100219:391-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100219:391 | керамика Д 250, протяженность 38 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 146 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Оплеснина, от дома 8 | 1961 | 53:20:0100219:394-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0100219:394 | керамика Д 250, 150, протяженность 52 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 147 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Оплеснина, от дома 9 | 1966 | 53:20:0000000:5277-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5277 | керамика Д 150, протяженность 40 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 148 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская, от дома 13 | 1995 | 53:20:0000000:5283-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5283 | керамика Д 300, 200, протяженность 28 м | 1 876,40 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 149 | Канализационная сеть от жилого дома | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Радищева, от дома 12 | 1975 | 53:20:0000000:5278-53/043/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5278 | керамика Д 200, 150, протяженность 72 м | 740,32 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 150 | Напорный коллектор от КНС №1 | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новгородская | 1991 | 53:20:0000000:5273-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5273 | чугун, Д 150, протяженность 458 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 151 | Дождевая и ливневая канализация | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Губина | 2000 | 53:20:0100114:585-53/033/2020-1 от 18.02.2020 | 53:20:0100114:585 | чугун, Д 300, протяженность 83 м | 128 042,20 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 152 | Наружная канализация | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, город Чудово, по улице Тушинская от КНС до колодца по улице Солдатова | 2006 | 53:20:0000000:5295-53/043/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0000000:5295 | Сталь Д 140, протяженность 144 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 153 | Канализационная сеть от жилого дома по ул.Г.Успенского, 5 | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Глеба Успенского, от дома 5 | 1978 | 53:20:0100209:100-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0100209:100 | чугун, Д 100, протяженность 66 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 154 | Канализационная сеть от жилого дома по ул.Новопарковая | Российская Федерация, Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово | 1983 | 53:20:0100170:82-53/036/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100170:82 | сталь Д 200, протяженность 80 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 155 | Канализационная сеть от ж. дома электросети по ул.Ленина, д.8 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1966 | 53:20:0100173:159-53/033/2020-1 от 07.02.2020 | 53:20:0100173:159 | чугун, Д 200, протяженность 71 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 156 | Канализационная сеть от детсада по ул.Парайненская, 4 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Парайненская, от дома 4 | 1981 | 53:20:0100218:230-53/036/2018-1 от 22.05.2018 | 53:20:0100218:230 | керамика Д 150, протяженность 194 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 157 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Радищева, к дому № 5 | 2006 | 53:20:0100218:33-53/035/2024-2 от 02.11.2024 | 53:20:0100218:33 | ПВХ, Д 200, протяженность 49 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 158 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Оплеснина, д.5 | 1966 | 53:20:0100221:325-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100221:325 | керамика Д 150, протяженность 241 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 159 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 2 «Берёзка» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Замкова, д.3, у здания МАДОУ «Детский сад № 2 «Березка» | 1956 | 53:20:0100141:546-53/096/2018-4 от 14.08.2018 | 53:20:0100141:546 | керамика Д 200, протяженность 78 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 160 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 2 «Берёзка» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Большевиков, д.20 | 1962 | 53:20:0100141:543-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100141:543 | керамика Д 200, протяженность 134 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 161 | Канализационная сеть от здания МАОУ «Начальная образовательная школа № 3» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, д.4 | 1992 | 53:20:0100209:97-53/096/2018-3 от 16.08.2018 | 53:20:0100209:97 | чугун Д 150, протяженность 98 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 162 | Канализационная сеть от здания МАОУ «Начальная образовательная школа № 3» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, д.4 | 1992 | 53:20:0000000:5129-53/096/2018-4 от 14.08.2018 | 53:20:0000000:5129 | керамика Д 200, протяженность 154 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 163 | Канализационная сеть от здания школьных мастерских | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Гречишникова, д.3 | 1962 | 53:20:0100215:719-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100215:719 | керамика Д 150, протяженность 59 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 164 | Канализационная сеть от здания МАОУ Средняя образовательная школа № 1 им. Н.А.Некрасова | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, д.10 | 1966 | 53:20:0100208:104-53/096/2018-4 от 14.08.2018 | 53:20:0100208:104 | керамика Д 150, протяженность 196 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 165 | Канализационная сеть от зд.МАДОУ Дет. сад № 6 «Звездочка» МБУ «Межпос. Централиз. Библ. система, ОБУСО» «Чудовский центр соц. Помощи» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новгородская, д.5 | 1980 | 53:20:0100204:74-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100204:74 | керамика Д 200, отяженность 19 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 166 | Канализационная сеть от зд.МАДОУ Дет. сад № 6 «Звездочка» МБУ «Межпос. Централиз. Библ. система, ОБУСО «Чудовский центр соц. Помощи» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новгородская, д.5 | 1980 | 53:20:0100204:75-53/096/2018-3 от 16.08.2018 | 53:20:0100204:75 | протяженность 165 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 167 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 1 «Волхов» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Радищева, д.12а | 1989 | 53:20:0100212:138-53/096/2018-4 от 14.08.2018 | чугун, Д 150, протяженность 165 м | керамика Д 100 протяженность 73 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 168 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 5 «Солнышко» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Оплеснина, д.5 | 1966 | 53:20:0100221:326-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100221:326 | керамика Д 200 протяженность 27 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 169 | Канализационная сеть от здания МАДОУ Детский сад № 4 «Улыбка» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Губина, д.5 | 2000 | 53:20:0100114:346-53/096/2018-4 от 14.08.2018 | 53:20:0100114:346 | чугун, Д 150, протяженность 39 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 170 | Канализационная сеть от здания МАУ «Дворец спорта «Молодёжный» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Мира | 2003 | 53:20:0100136:340-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0100136:340 | чугун, Д 150, протяженность 58 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 171 | Канализационная сеть от здания МБУ «МСКО «Светоч» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, д.29а | 1989 | 53:20:0100216:403-53/096/2018-3 от 16.08.2018 | 53:20:0100216:403 | керамика Д 200 протяженность 196 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 172 | Канализационная сеть от здания МАОУ ДОД «ДЮСШ», нач. школа МАОУ «Гимназия «Логос», МАОУ "ДДТ», МАУ ДО «ДШИ им. В.С.Серовой» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова, д.19 | 1983 | 53:20:0000000:5133-53/096/2018-4 от 16.08.2018 | 53:20:0000000:5133 | керамика Д 150, 200, протяженность 211 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 173 | Канализационная сеть от здания МАОУ «Гимназия «Логос» | Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Титова, д.10а | 1997 | 53:20:0100208:102-53/096/2018-4 от 14.08.2018 | 53:20:0100208:102 | керамика Д 150 протяженность 96 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 174 | Сеть канализации котельных № 1/ № 2, от первых смотровых колодцев до места врезки в канализационный коллектор D=400 мм | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Титова | 1967 | 53:20:0100213:376-53/035/2024-5 от 21.10.2024 | 53:20:0100213:376 | керамика Д 200 протяженность 125 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 175 | Сеть канализации котельной № 19 от первого смотрового колодца до места врезки в канализационный коллектор | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина | 1969 | 53:20:0000000:5795-53/035/2024-5 от 22.10.2024 | 53:20:0000000:5795 | чугун, Д 200, протяженность 12 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 176 | Канализационная сеть от жилого дома по ул.Новгородская, д.6 | Российская Федерация, Новгородская обл, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новгородская | 1975 | 53:20:0100205:715-53/035/2023-5 от 12.12.2023 | 53:20:0100205:715 | чугун, Д 200, протяженность 74 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 177 | Канализационная сеть от дома № 24а по ул.Некрасова (здание Администрации Чудовского муниципального района) до колодца возле дома № 22а по ул.Некрасова | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Некрасова | 1969 | 53:20:0100215:973-53/035/2023-5 от 12.12.2023 | 53:20:0100215:973 | чугун, Д 200, протяженность 171 м | 171,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 178 | Канализационная сеть от жилого дома по ул.Восстания, 29 | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, город Чудово | 1976 | 53:20:0000000:5574-53/035/2024-4 от 02.11.2024 | 53:20:0000000:5574 | чугун, Д 300, протяженность 312 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 179 | Скважина артезианская, глубина 80 м | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/124 | 1993 | 53-53-09/019/2009-149 от 05.09.2009 | 53:20:0804702:124 | диаметр стальных труб 426-168мм, производительность -18м3/час | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 180 | Скважина артезианская, глубина 80 м | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/127 | 1993 | 53-53-09/019/2009-150 от 05.09.2009 | 53:20:0804702:127 | диаметр стальных труб 426-168мм, производительность -18м3/час литера 2 | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 181 | Скважина артезианская, глубина 80 м | Новгородская область, муниципальный район Чудовский, сельское поселение Успенское, строение 0804702/116 | 1993 | 53-53-09/019/2009-148 от 05.09.2009 | 53:20:0804702:116 | диаметр стальных труб 426-168мм, производительность -18м3/час | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 182 | Здание производственной базы | Российская Федерация, Новгородская область, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина, здание 1б | 2001 | 53:20:0100114:265-53/035/2022-7 от 31.03.2022 | 53:20:0100114:265 | площадь 1069,9 кв.м. Этажность: 2 этажа. Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонное; крыша: мягкая рулонная; полы: бетонные, ленолиум; проемы оконные: деревянные блоки двойные проемы дверные, однопольные | 1 882 007,14 | 1 646 753,85 | 23 г |
| 183 | Здание склада | Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Губина, здание 1б корпус 2 | 2001 | 53:20:0100114:264-53/035/2023-6 от 28.08.2023 | 53:20:0100114:264 | площадь 41,9 кв.м. Этажность: одноэтажное. Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонное; крыша: мягкая рулонная; полы: бетонные; проемы дверные: однопольные | 34 083,97 | 0,00 | 20 л |
| 184 | Гаражный бокс | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение  город Чудово, город Чудово, улица Губина, здание 1б, корпус 4 | 2004 | 53:20:0100114:598-53/094/2023-3 от 25.08.2023 | 53:20:0100114:598 | площадь 41,9 кв. Этажность: одноэтажное. Вид внутренней отделки: простая; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные; фундамент: бетонный, ленточный; перекрытия: железобетонное; крыша: мягкая рулонная; полы: бетонные; проемы дверные: распашные металлические | 26 112,07 | 0,00 | 20 л |
| **с. Грузино.** | | | | | | | | | | |
| 185 | Сети канализации | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, с.Грузино | 1999 | 53:20:0000000:5187-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5187 | полиэтилен, керамика, асбест/цемент Д 150,150,150, протяженность 2393 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 186 | Резервуар для промывки фильтров | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1982 | 53:20:0300306:582-53/061/2017-1 от 27.10.2017 | 53:20:0300306:582 | бетон с обваловкой грунтом. литера III | 3536,03 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 187 | Резервуар для чистой воды | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1982 | 53:20:0300306:588-53/041/2018-1 от 27.04.2018 | 53:20:0300306:588 | бетон с обваловкой грунтом. литера III, 2шт. | 32 993,31 | 13 885,67 | 7 лет 4 месяца |
| 188 | Водозаборный колодец (насосная станция 1-го подъема) | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Грузино | 1982 | 53:20:0300306:587-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0300306:587 | ж/б конструкции, Литера III | 16 065,23 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 189 | фильтр | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино | 1982 | 53:20:0300306:828-53/033/2020-1 от 18.02.2020 | 53:20:0300306:828 | В составе водоочистных сооружений, ж/б конструкция 2\*2м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| **п. Краснофарфорный** | | | | | | | | | |
| 190 | Сети канализации | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный | 1999 | 53:20:0000000:5188-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0000000:5188 | чугун, керамика, Д 100,150, протяженность 1754 м | 319 934,71 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 191 | Резервуар чистой воды | Новгородская область, р-н Чудовский, п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная, д.1-а | 1970 | 53:20:0200103:669-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0200103:669 | 2 шт ж/б с обволовкой землей, площадь 177,06 | 31 093,48 | 12 898,66 | 7 лет 4 месяца |
| 192 | Водозабор (водозаборный колодец) | Новгородская область, Чудовский район, пос.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная | 1997 | 53-53-09/030/2009-302 от 04.12.2009 | 53:20:0200103:558 | стены кирпич, фундамент- ж/бетонный, перекрытия - ж/бетонные, крыша - железо, полы - бетонные, приемный резервуар -ж/б. | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| **с. Оскуй** | | | | | | | | | |
| 193 | Сети канализации | Новгородская область, р-н Чудовский, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй | 1999 | 53:20:0502106:136-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0502106:136 | Чугун, асб/цем, Д 100,150, протяженность 2987 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 194 | Установка КУ 100 | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Оскуй | 1982 | 53:20:0502106:268-53/033/2020-1 от 04.02.2020 | 53:20:0502106:268 | металлическая емкость с обваловкой землей | 435,95 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 195 | Резервуар чистой воды | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Оскуй | 1986 | 53:20:0502106:142-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0502106:142 | 2 шт., бетон, емкость, обвалованная землей. литера I | 36 939,70 | 16 963,83 | 7 лет 4 месяца |
| 196 | Водозабор | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй | 1990 | 53:20:0502103:497-53/033/2020-1 от 17.02.2020 | 53:20:0502103:497 | водоприемные трубы диаметром 100 мм покрыты гидроизоляцией | 439 786,47 | 122 314,72 | 7 лет 4 месяца |
| 197 | Резервуар для промывки фильтров | Новгородская область, р-н Чудовский, с.Оскуй | 1986 | 53:20:0502106:143-53/094/2017-1 от 18.11.2017 | 53:20:0502106:143 | бетон, емкость, обвалованная землей. литера II | 5 144,57 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| **д. Карловка** | | | | | | | | | |
| 198 | Канализационная сеть | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Успенское, д.Карловка | 1980 | 53:20:0406301:438-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0406301:438 | чугун, асбест/цемент, Д 100,200, протяженность 890 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| 199 | Скважина | Новгородская область, Чудовский район, д.Карловка, ул.Цетральная | 1983 | 53-53-09/021/2009-417 от 09.10.2009 | 53:20:0406301:418 | обсадная колонна Д=273мм-11м, Д=168мм –от 0,5 до 56м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| **д. Трегубово** | | | | | | | | | |
| 200 | Сети канализации | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Трегубовское, д.Трегубово | 1999 | 53:20:0700701:371-53/093/2017-1 от 01.12.2017 | 53:20:0700701:371 | чугун, асбест/цемент, Д 100,200, протяженность 1248 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 месяца |
| **д. Зуево** | | | | | | | | | |
| 201 | Артезианская скважина, глубина 50 м | Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Парковая, сооружение 1С | 1977 | 53:20:0801201:535-53/040/2019-3 от 01.03.2019 | 53:20:0801201:535 | обсадная колонна, Д 273 мм-12 м, Д 168 мм – от 4 до 50 м | 100 000,00 | 0,00 | 4 года 9 месяцев |
| 202 | Водопровод | Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, сооружение 1 | 1986 | 53:20:0801201:533-53/040/2018-3 от 11.10.2018 | 53:20:0801201:533 | протяженность 266 м | 435 122,00 | 84 430,27 | 6 лет |

Приложение № 3

к условиям заключения

концессионного соглашения

**Перечень иного незарегистрированного недвижимого имущества**

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики существующего объекта | Балансовая стоимость объекта, (руб.) | Остаточная стоимость объекта (руб.) | Срок исполь-зования (эксплуатации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть к жилым домам по ул.Славная и ул.Ленина 1 этап | Новгородская область, г.Чудово | 2013 | сеть из полиэтиленовых труб d= 63 мм, протяженность 180,7 м | 930287,57 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 2 | Водопроводная сеть к жилым домам по ул.Большевиков д.5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 и ул.Замкова, д.5, 7. | Новгородская область, г.Чудово | 2015 | полиэтилен, Д 63, протяженность 249,5 м | 4 727 223,87 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 3 | Канализационные сети от жилых домов по ул.Большевиков д.5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, ул.Замкова д.5, 7 | Новгородская область, г.Чудово | 2015 | полиэтилен | 0,00 | 0,00 | 8 лет 9 мес. |
| 4 | Водопроводная сеть к жилым домам по ул.Славная и ул.Ленина 2 этап | Новгородская обл., г.Чудово | 2013 | протяженность 35,3 м | 219500,00 | 0,00 | 10 лет 9 мес. |
| 5 | Водопроводная сеть от ул.Сергея Кузнецова, д.2-а | Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Сергея Кузнецова | 1976 | Полиэтилен, Д 63, протяженность 15 м | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 6 | Водопровод D 300 мм от ул.Косинова до д.21 ул.Титова в г.Чудово | Новгородская обл., г.Чудово | 2020 | Полиэтилен, протяженность 500 м | 0,00 | 0,00 | 3 года 9 мес. |
| 7 | Закольцовка водопровода Д 160 мм по ул.Грузинское шоссе с водопроводом Д 200 мм в районе жилого дома № 25 по ул.Большевиков в г.Чудово, Новгородской области Новгородская обл., г.Чудово | Новгородская обл., г.Чудово | 2022 | Протяженность 393 м | 4 631 164,75 | 4 605 436,05 | 2 мес. |

Приложение № 4

к условиям заключения

концессионного соглашения

**Перечень иного движимого имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики существующего объекта | Балансовая стоимость объекта, (руб.) | Остаточная стоимость объекта (руб.) | Срок использования (эксплуатации) |
| 1 | Электроагрегат сварочный 220-6 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2007 | 50 Гц, 30 кВт | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 2 | Котел КВ-Р-1,1-95 | Новгородская обл., г.Чудово, котельная ВОС | 2017 | Котел водогрейный, твердотопливный | 409 895,00 | 186 066,89 | 4 года |
| 3 | Турбокомпрессор РТКВ 1037 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул. Грузинское шоссе | 1995 | 100 м куб/мин,1,6 кг/с/см кв | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 4 | Установка электрогенераторная с блоком управления | Новгородская обл., г.Чудово, производственная база | 2002 | SDMO GS 250 K, 400/230 В, 50 Гц, 200 кВт, 361 А | 416 411,87 | 100 679,86 | 7 лет 4 мес. |
| 5 | Дренажный насос | Новгородская обл., Чудовский р-он, п.Краснофарфорный, ВОС | 2018 | 1300 Вт, 25000 л/ч, 11м | 5 890,00 | 0,00 | 6 лет |
| 6 | Дренажный насос | Новгородская обл., Чудовский муниципальный район, сельское поселение Успенское, КНС | 2020 | 1300 Вт, 25000 л/ч, для грязной, 11м | 6 190,00 | 0,00 | 4 года |
| 7 | Дренажный насос FEKAPUMP V 250F | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Грузино, КОС | 2024 | 0.25 кВт, ~220В, макс.произ. - 9 м³/час, макс.напор- 7,5м | 15 150,00 | 0,00 | 11 мес. |
| 8 | Насос 1Д500-63/160/1500 | Чудовский р-н вблизи д.Лука - 2 | 2005 | 500м куб \* 63 м,кпд=0.68 160 кВт \*1500 | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 9 | Насос СМ 150-125-315/4 37/1500 | Новгородская обл., г.Чудово, ул.Молодогвардейская, КНС № 4 | 2005 | 200м куб \*32м,кпд=0.69 37 кВт \*1500 | 84 228,14 | 0,00 | 5 лет 5 мес. |
| 10 | Насос СМ 150-125-315-4 37/1501 | Новгородская обл., г.Чудово, ул.Молодогвардейская, КНС № 4 | 2014 | 200м куб \*32м,кпд=0.69 37 кВт \*1501 | 65 661,02 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 11 | Преобразователь частоты ПЧ ТТПТ -315-380-50-02 М 1 | Чудовский р-н вблизи д.Лука - 2 | 2005 | 160 кВт | 89 182,61 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 12 | Насос ВВН1-6/15/1500 | Чудовский р-н вблизи д.Лука - 2 | 2004 | 6,2 м куб/мин 15 кВт \* 1500 | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 13 | Насос НД 2.5 630/25 К 14А с дв .2.2 к Вт | Чудовский р-н вблизи д.Лука - 2 ВОС | 2005 | "11,77 л/мин (при ходе плунжера 60 мм, 2,2кВт\*1500 | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 14 | Телефонная станция | г.Чудово, ул.Губина, 1б | 2001 | на 24 тел. Номера | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 15 | Решетки механические | Новгородская область, г.Чудово, Грузинское шоссе | 1996 | метал. решетки с прутьями для задержания отбросов | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 16 | Электротельфер | г.Чудово, д.Лука-2 | 1989 | Грузоподъемность 2 т | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 17 | Эрлифты | Новгородская обл, Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Грузинское шоссе | 2010 | Предназначены для откачки иловой смеси из отстойников | 1000,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 18 | Насосный агрегат СМ 150-125-315/4/37/1500/ | Новгородская обл, Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Грузинское шоссе | 2005 | 1450 об/мин 0,058 м3/с 220/380 В | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 19 | Насос СМ 150-125-315/4/37/1500/ | г.Чудово, ВОС, повторники | 2006 | 1450 об/мин 0,058 м3/с 220/380 В | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 20 | Насосный агрегат СМ 150-125-315/4/37/1500/ | Новгородская обл., г.Чудово (установлен в КНС №3) | 2008 | 1450 об/мин 0,058 м3/с 220/380 В | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 21 | Насос СМ 150-125-315 4Б (22/1500) Ливны | Новгородская обл., г.Чудово, КНС №3 | 2006 | 960 об/мин 0,028 м3/с 220/380В | 57 500,00 | 0,00 | 8 лет 9 мес. |
| 22 | Насос СМ 150-125-315-4б б.д. б.р. под 22 кВт | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Октябрьская, КНС № 2 | 2006 | 960 об/мин 0,028 м3/с 220/380В | 53 900,00 | 0,00 | 8 лет 9 мес. |
| 23 | Насос СМ 125-80-315б-4 (15/1500/ | Новгородская обл., г.Чудово, в КНС № 1 | 2018 | 15кВт\*1500 | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 24 | Электродвигатель АИР 180 S4 22/1500 исп.1081 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Октябрьская, КНС № 2 | 2020 | 1500 обор./мин 22 кВт | 49 900,00 | 0,00 | 8 лет 4 мес. |
| 25 | Бокс бактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР | Новгородская обл., г.Чудово | 2013 | Лабораторный диагностический прибор | 59 200,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 26 | Универсальное устройство д/прочистки канализации «Вихрь-Лайт» | Новгородская обл., г.Чудово | 2023 | Прочищающее устройство для сетей канализации | 167 851,16 | 47 557,80 | 3 года 7 мес. |
| 27 | Воздуходувка ВРМТ 95-ПП103,9-40-110,0 с кожухом ПШКМ-5 с ПУ-55 с ЧП и ПУ-55 с УПП | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Грузинское шоссе | 2015 | Агрегат для насыщения кислородом | 833,33 | 0,00 | 2 года 5 мес. |
| 28 | Дренажныйнасос QUATTRO ELEMENTI Drenaggio 1300 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2024 | 1300 Вт, 25000 л/ч, макс.напор- 11м | 7 490,00 | 0,00 | 6 мес. |
| 29 | Электротельфер грузоподъемность 0,5 тн | Новгородская область, Чудовский р-он, п.Краснофарфорный | 1972 | Грузоподъемность 0,5 т | 0,00 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 30 | Преобразователь частоты ПУ ТЧ -63-380-50-02М1 | п. Краснофарфорный ВОС | 2006 | 30 кВт | 3 501,92 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 31 | Колонки водоразборные | Новгородская обл., Чудовский муниципальный район, п.Краснофарфорный, водопровод |  | 2 шт. | 18680,70 | 0,00 | 8 лет |
| 32 | Насос ЭЦВ 8-25-55, | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Грузино | 2021 | 25 м3/час, 55м | 46 610,17 | 0,00 | 6 лет |
| 33 | Насос 2ЭЦВ 8-40-40, | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Грузино | 2016 | 40 м3/час, 40м | 46 576,27 | 0,00 | 7 лет 4 мес. |
| 34 | Котел ЭКО-Дом 9 кВт 380 В в компл. | Новгородская обл., г.Чудово, с.Оскуй | 2022 | мощность 9квт | 0,00 | 0,00 | 7 лет, 4 мес. |
| 35 | Расходомер АКРОН-02 двухканальный | Чудовский р-н, д.Оскуй | 2016 | метрическое устройство для измерения расхода воды | 75 600,00 | 0,00 | 6 лет, 3 мес. |
| 36 | Расходомер АКРОН-02 двухканальный | Чудовский р-н, д.Трегубово | 2016 | метрическое устройство для измерения расхода воды | 67 500,00 | 0,00 | 7 лет, 4 мес. |
| 37 | Насосный агрегат КМ 80-50-200 (15кВт\*3000 об/мин), | Новгородская обл., г.Чудово | 2007 | 50м3/час, Напор -50м, 15квт\*2900 | 74 916,67 | 0,00 | 1 год 4 мес. |
| 38 | Котел электрический Protherm 12КЕ/14 | Новгородская обл., г.Чудово, д.Трегубово | 2021 | мощность 14 квт | 54 590,00 | 31 844,20 | 2 года 9 мес. |
| 39 | Дренажныйнасос QUATTRO ELEMENTI Drenaggio 1300 | Новгородская обл., г.Чудово, в КНС № 1 | 2023 | 1300 Вт, 25000 л/ч, макс.напор- 11м | 7 490,00 | 0,00 | 1 год 7 мес. |
| 40 | Оборудование для очистки воды д. Карловка | Новгородская область, Чудовский район, д.Карловка, ул.Цетральная | Не эксплуатируется | Оборудование предназначено для обессоливания и обезжелезивания подземной воды. Представляет собой единый блок, в котором технологическое оборудование смонтировано на одной несущей конструкции и размещено в отапливаемом вагончике. Оборудование может эксплуатироваться в ручном и автоматическом режиме управления**.** | 1 460 120,05 | 0,00 | 5 лет |
| 41 | Колонки водоразборные | Новгородская обл., Чудовский муниципальный район, д.Карловка, водопровод |  | 5 шт. | 46701,75 | 0,00 | 10 лет |
| 42 | Задвижка 47GV DN300 PN 10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово | 2022 | Корпус: Чугун EN-GJS-500-17 Тип присоединения: фланцевый Давление номин.: 16 бар Макс. температура: 120℃ | 59 271,84 | 48 405,38 | 1 год 10 мес. |
| 43 | Задвижка 47GV DN300 PN 10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово | 2022 | Управление: голый шток Страна производитель: Польша | 59 271,84 | 48 405,38 | 1 год 10 мес. |
| 44 | Затвор 017W DN 600 корпус чугун, диск чугун, комплекте с электроприводом | Новгородская обл., г.Чудово, ВОС | 2020 | Корпус: Чугун EN-GJS-500-17 Тип присоединения: фланцевый Давление номин.: 16 бар Макс. температура: 120℃ | 218 967,48 | 0,00 | 4 года 5 мес. |
| 45 | Затвор поворотный ДУ 500 DENDOR под эл.привод фланцевый Ру16 | Новгородская обл., г.Чудово, ВОС | 2020 | Корпус чугун, диск чугун, шток. DENDOR | 66 900,00 | 0,00 | 4 года 6 мес. |
| 46 | Преобразователь частотный ПЧ-ТТПТ-315-380-50-02-УХЛ4-ЭИН 160 кВт | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2020 | Мощность, Вт:160 Номинальный ток, А:315 Напряжение питания, В:380 Фазность кол. фаз :3 Выходная частота Гц:0,1-200 Класс защиты: IP20 | 665 605,56 | 482 564,13 | 2 года 9 мес. |
| 47 | Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком RS-232, блоком токового выхода, воздуховодной трубой, экранированным кабелем 5\*0,35 (200 м) и адаптером | Новгородская область, г.Чудово, Грузинское шоссе, КОС | 2020 | Ду трубопровода, 100 мм, темп. окр. воздуха, °С от минус 30 до 50 Диапаз. изм. объемного расхода жидкости, м от 0 до 5, Наибольшее давл. в тр-де, Мпа не более 1. Питание от сети переменного тока 220 | 201 351,73 | 100 675,89 | 1 год 6 мес. |
| 48 | Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком RS-232, блоком токового выхода, воздуховодной трубой, экранированным кабелем 5\*0,35 (200 м) и адаптером | г.Чудово, вблизи д.Лука-2 | 2020 | Ду трубопровода, 100 мм, темп. окр. воздуха, °С от минус 30 до 50 Диапаз. изм. объемного расхода жидкости, м от 0 до 5, Наибольшее давл. в тр-де, Мпа не более 1. Питание от сети переменного тока 220 | 201 351,73 | 100 675,89 | 1 год 6 мес. |
| 49 | Электропривод для затвора QТ ( к затвору ДУ 500) | Новгородская обл., г.Чудово, ВОС | 2013 | электромеханическое устройство для приведения в движение дискового затвора | 62 847,46 | 0,00 | 10 лет |
| 50 | Задвижка 47GV DN 300 PN10/PN16 DENDOR | г.Чудово, вблизи д.Лука-2 | 2019 | Корпус: Чугун EN-GJS-500-17 Тип присоединения: фланцевый Давление номин.: 16 бар Макс. температура: 120℃ Страна производитель: Польша | 59 271,84 | 48 405,38 | 1 год 9 мес. |
| 51 | Задвижка клиновая фланцевая чугунная с обрезиненным клином 47 GV DN 400. PN 10 | Новгородская обл., г.Чудово | 2019 | Корпус: Чугун EN-GJS-500-17 Тип присоединения: фланцевый Давление номин.: 10 бар Макс. температура: 120℃ | 80 508,47 | 0,00 | 5 лет |
| 52 | Фланец Обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | г.Чудово, вблизи д.Лука-2 | 2019 | для соединение чугунных (СЧ и ВЧШГ), стальных, ПВХ, асбестоцементных труб с фланцевой арматурой DN600 (630-647) PN16 кгс/см Корпус-чугун Страна производитель: Польша | 43 113,62 | 0,00 | 4 года |
| 53 | Фланец Обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | г.Чудово, вблизи д.Лука-2 | 2019 | для соединение чугунных (СЧ и ВЧШГ), стальных, ПВХ, асбестоцементных труб с фланцевой арматурой DN600 (630-647) PN16 кгс/см Корпус-чугун Страна производитель: Польша | 43 113,62 | 0,00 | 4 года |
| 54 | Насос 2ЭЦВ 10-160-50нро Ливенский насосный завод | Новгородская обл, м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2019 | Насос скважинный погружной, подача, м3/час 160, напор Н, м, 50, мощность двигателя, кВт 33 | 194 545,29 | 0,00 | 4 года 7 мес. |
| 55 | Насос ПК 63/22,5 с/дв 15/1500/лапы | г.Чудово, вблизи д.Лука-2 | 2020 | Подача м3/час - 63, напор, м - 22,5, мощность электродвигателя 11 квт | 134 139,26 | 26 826,87 | 4 года |
| 56 | Расходомер ультразвуковой Взлёт МР УРСВ-510Ц | г.Чудово, вблизи д.Лука-2, 1 подъем | 2019 | Номинальный диаметр, DN от 10 до 5 000, питание = 24В, потребляемая мощность, Вт не более 12, габаритные размеры вторичного преобразователя, мм 250х154х75 | 267 100,45 | 133 550,10 | 5 лет |
| 57 | Расходомер ультразвуковой Взлёт МР УРСВ-520Ц с измерительным участком ИУ-012 Dy80 | г.Чудово, вблизи д.Лука-2, на скважине | 2020 | Номинальный диаметр, DN от 10 до 5 000, питание=24 В, потребляемая мощность, Вт не более 12, габаритные размеры вторичного преобразователя, мм 250х154х75 | 397 407,86 | 105 975,44 | 3 года |
| 58 | Насос 2СМ 250-200-400/6 | Новгородская обл. г.Чудово, КНС № 5 | 2021 | Производительность от 470 до 800 м³/ч, напор от 15 до 50 м. Комплектуется с электродвигателем мощностью от 37 до 160 кВт. | 232 686,53 | 147 368,11 | 3 года |
| 59 | Задвижка d400 47GV DN 400 PN10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | D 400 | 142829,25 | 142829,25 | 0 мес. |
| 60 | Задвижка d400 47GV DN 400 PN10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | D 400 | 142829,24 | 142829,24 | 0 мес. |
| 61 | Задвижка d500 47GV DN 500 PN10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | D 500 | 288195,47 | 288195,47 | 0 мес. |
| 62 | Задвижка d500 47GV DN 500 PN10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | D 500 | 288195,47 | 288195,47 | 0 мес. |
| 63 | Задвижка с электроприводом d300 47GVA DN 300 PN10/PN16 в комплекте с эл/привод. MT 903/ 30-24 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | D 300 | 166272,50 | 166272,50 | 0 мес. |
| 64 | Задвижка с электроприводом d300 47GVA DN 300 PN10/PN16 в комплекте с эл/привод. MT 903/ 30-24 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | D 300 | 166272,50 | 166272,50 | 0 мес. |
| 65 | Задвижка с электроприводом d300 47GVA DN 300 PN10/PN16 в комплекте с эл/привод. MT 903/ 30-24 DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | D 300 | 166272,48 | 166272,48 | 0 мес. |
| 66 | Затвор 017W DN 600 корпус чугун, диск чугун, шток DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | корпус чугун, диск чугун, шток DENDOR | 101277,42 | 101277,42 | 0 мес. |
| 67 | Затвор 017W DN 600 корпус чугун, диск чугун, шток DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | корпус чугун, диск чугун, шток DENDOR | 101277,42 | 101277,42 | 0 мес. |
| 68 | Затвор 017W DN 600 корпус чугун, диск чугун, комплекте с электроприводом QT400-0.5 (3\*380B) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | корпус чугун, диск чугун, комплекте с электроприводом QT400-0.5 (3\*380B) DENDOR | 218967,48 | 218967,48 | 0 мес. |
| 69 | Затвор 017W DN 600 корпус чугун, диск чугун, комплекте с электроприводом QT400-0.5 (3\*380B) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | корпус чугун, диск чугун, комплекте с электроприводом QT400-0.5 (3\*380B) DENDOR | 218967,48 | 218967,48 | 0 мес. |
| 70 | Фланец обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | 43113,00 | 43113,00 | 0 мес. |
| 71 | Фланец обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | 43113,00 | 43113,00 | 0 мес. |
| 72 | Фланец обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | 43113,00 | 43113,00 | 0 мес. |
| 73 | Фланец обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | 43113,00 | 43113,00 | 0 мес. |
| 74 | Фланец обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | 43113,00 | 43113,00 | 0 мес. |
| 75 | Фланец обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | 43113,00 | 43113,00 | 0 мес. |
| 76 | Фланец обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | 43113,00 | 43113,00 | 0 мес. |
| 77 | Фланец обжимной универсальный FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | Новгородская обл., г.Чудово |  | FA-U13 DN 600 (630-647) DENDOR | 43118,00 | 43118,00 | 0 мес. |
| 78 | Колонки водоразборные | Новгородская обл., г.Чудово |  | 60 шт. | 560421,00 | 0,00 | 10 лет |
| 79 | Фильтр | Новгородская область, Чудовский район, с.Грузино | 1982 | В составе водоочистных сооружений | 0,00 | 0,00 | 7 лет,4 мес |
| 80 | Экскаватор колесный с гидромолотом ЭО-2621, государственный регистрационный номер 9612НС53 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2007 | Год выпуска: 1995, заводской № 825189, двигатель № 5Е0319, цвет: красный, вид движетеля: колёсный, мощность двигателя, кВт (л.с.): 44,5(60,5); конструкционная масса: 6100 кг.; максимальная конструктивная скорость: 19, габаритные размеры: 7000х2500х3300 |  |  |  |
| 81 | Экскаватор колёсный ЭО-2621В2, государственный регистрационный номер 9613НС53 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2013 | Год выпуска: 2003, заводской №: Л03-01Э, двигатель № 1Е0418, цвет: многоцветный, вид движетеля: колёсный, мощность двигателя, кВт (л.с.): 45,6(62), конструкционная масса: 6100 кг. максимальная конструктивная скорость: 20, габаритные размеры: 7000х2500х3800 |  |  |  |
| 82 | Трактор Т-25А, государственный регистрационный номер 9608НС53 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2007 | Год выпуска: 1993, заводской №: 656326, двигатель № 1418687, цвет: красный, вид движетеля: колёсный, мощность двигателя, кВт (л.с.): 18(27), конструкционная масса: 1780 кг., максимальная конструктивная скорость: 21,9, габаритные размеры: 3110х1370х2370 |  |  |  |
| 83 | Трактор Т-25, государственный регистрационный номер 9610НС53 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2007 | Год выпуска: 1994, заводской №: 677662, двигатель № 10086, цвет: красный, вид движетеля: колёсный, мощность двигателя, кВт (л.с.): 18(27), конструкционная масса: 1780 кг., максимальная конструктивная скорость: 21,9, габаритные размеры: 3110х1370х2370 |  |  |  |
| 84 | Экскаватор-погрузчик JCB-4CX, государственный регистрационный номер 4616НУ53 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2013 | Год выпуска: 2013, заводской №: JCB4CX4WC02255583, двигатель № SB320/40345U1972113, цвет: желтый, вид движетеля: колёсный, мощность двигателя, кВт (л.с.): 74,2(100,88), конструкционная масса: 8435 кг., максимальная конструктивная скорость: 21,9, габаритные размеры: 5910х2360х3620 |  |  |  |
| 85 | Автоцистерна ЗИЛ-КО 502Б-2, государственный регистрационный номер С788ЕЕ53 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2002 | Наименование (тип ТС): прочие грузовые, категория ТС: С, год изготовления: 1997, № двигателя: 206166, цвет кузова: синий, мощность двигателя, л.с. (кВт): 150 (110), тип двигателя: бензиновый, разрешённая максимальная масса: 11500, масса без нагрузки: 6950кг., объём цистерны: 5000л., производительность насоса: 650л/мин. |  |  |  |
| 86 | Грузовой фургон Maxus LD100, государственный регистрационный номер Е057ТТ53 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2023 | Наименование (тип ТС): 7-мест, категория ТС: В, год изготовления: 2009, № двигателя: VM39C13711, цвет кузова: серый, мощность двигателя, л.с. (кВт): 120 (88,2), тип двигателя: дизельный, разрешённая максимальная масса: 3500кг., масса без нагрузки: 1910кг. |  |  |  |
| 87 | Аквадистиллятор | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул. Грузинское шоссе. Лаборатория | 2009 | 4,0 л/ч | 0,00 | 0,00 | 15 лет |
| 88 | Аппарат электродной сварки, инвертор QUATTRO ELEMENTI A | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул. Грузинское шоссе, КОС | 2023 | 220 В | 8 990,00 | 0,00 | 1 год |
| 89 | Ареометр АОН-1 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, Лаборатория | 2024 | 1000-1060 кг/м3 | 1 650,00 | 0,00 | 2 мес. |
| 90 | Ареометр АОН-1 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, Лаборатория | 2024 | 1000-1060 кг/м3 | 1 650,00 | 0,00 | 2 мес. |
| 91 | Ареометр АОН-3 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, Лаборатория | 2024 | 1000-1400 кг/м3 | 1 700,00 | 0,00 | 2 мес. |
| 92 | Ареометр АОН-3 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, Лаборатория | 2024 | 1300-1800 кг/м3 | 1 700,00 | 0,00 | 2 мес. |
| 93 | Бензоэлектростанция DDE DPG7553E | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | 2,0/6,2 кВт 220/380В, бак 25л | 33 889,83 | 0,00 | 4 года |
| 94 | Газоанализатор переносной ОКА-92-О2-И11 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2023 | Электрохимический, кислород | 19 040,00 | 0,00 | 1 год 2 мес. |
| 95 | Генератор бензиновый | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2017 | Эл. стартёр. 1ф ном/макс. 2.8/3.1 кВт т/б, бак - 15л | 21 490,00 | 0,00 | 7 лет |
| 96 | Водонагреватель проточный | Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Трегубово, ВОС | 2023 | 50 л | 2990,00 | 0,00 | 1 год 10 мес. |
| 97 | Денежный ящик электромеханический с закрывающейся крышкой | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Гречишникова,д.1а | 2020 |  | 4 170,83 | 0,00 | 4 года |
| 98 | Дозирующий насос Seko Kompact DPT 200 | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2019 | 12 Вт, 220 В, 5 л/ч, 8 бар | 20 166,67 | 0,00 | 5 лет |
| 99 | Дозирующий цифровой насос Etatron DLX-MA/MB | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 2019 | 1-15, 230V, PVDF 1-15/2-10/3-5 | 32 103,33 | 0,00 | 5 лет |
| 100 | Дренажныйнасос QUATTRO ELEMENTI Drenaggio 1300 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул. Грузинское шоссе | 2023 | 1300 Вт, 25000 л/ч, макс.напор- 11м | 7 490,00 | 0,00 | 1 год 7 мес. |
| 101 | Дренажный насос ДН-400 Вихрь | Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2017 | 400 Вт, глубина погружения 8 м, максимальный напор 8 м, 11.28 м³/ч | 4 200,00 | 0,00 | 7 лет |
| 102 | Бочка п/э 227л с крышкой | Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Оскуй, ВОС | 2017 | 227л | 2 588,75 | 0,00 | 6 лет |
| 103 | Клещи токоизмерительные Mastech M-266 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2020 | Токовые клещи | 2 500,00 | 0,00 | 4 года |
| 104 | Комплект с электродом ЭСК-10603/7 К80.7 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2019 | Электрод иономера  комбинированный | 9 990,00 | 0,00 | 5 лет |
| 105 | Кондуктометр-солемер Dist 3 HI 98303 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2018 | Измеритель проводимости | 9 980,00 | 0,00 | 6 лет |
| 106 | Кювета для КФК-30мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | оптическое стекло, К-8, 380-800нм, 34\*24\*40 | 784,00 | 0,00 | 1 год 4 мес. |
| 107 | Кювета для КФК-30мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | оптическое стекло, К-8, 380-800нм, 34\*24\*40 | 784,00 | 0,00 | 1 год 4 мес. |
| 108 | Кювета для КФК-30мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | оптическое стекло, К-8, 380-800нм, 34\*24\*40 | 784,00 | 0,00 | 1 год 4 мес. |
| 109 | Кювета для КФК-30мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | оптическое стекло, К-8, 380-800нм, 34\*24\*40 | 784,00 | 0,00 | 1 год 4 мес. |
| 110 | Кювета для КФК-30мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | оптическое стекло, К-8, 380-800нм, 34\*24\*40 | 784,00 | 0,00 | 1 год 4 мес. |
| 111 | Кювета для КФК-30мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | оптическое стекло, К-8, 380-800нм, 34\*24\*40 | 784,00 | 0,00 | 1 год 4 мес. |
| 112 | Кювета для КФК-50мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | оптическое стекло, К-8, 54\*24\*37мм | 1 450,00 | 0,00 | 1 год 5 мес. |
| 113 | Кювета для КФК-50мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | оптическое стекло, К-8, 54\*24\*37мм | 1 450,00 | 0,00 | 1 год 5 мес. |
| 114 | Кювета для КФК-50мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023г | оптическое стекло, К-8, 54\*24\*37мм | 1 450,00 | 0,00 | 1 год 5 мес. |
| 115 | Кювета для КФК-50мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | оптическое стекло, К-8, 54\*24\*37мм | 1 450,00 | 0,00 | 1 год 5 мес. |
| 116 | Лебедка ручная г/п 5тн. | Новгородская обл., г.Чудово, в КНС № 5 | 2022 | Грузоподъемность - 5 т | 38 333,33 | 0,00 | 1 год 11 мес. |
| 117 | Лестница 3-х секц. 14 ступ. 409/718/103см | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2013 | 3-х секционная, 14 ступеней, рабочая высота -10 м | 13 116,00 | 0,00 | 11 лет |
| 118 | Модем USB Aicatal IK41VE1 White | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2024 | Максимальная скорость загрузки: до 150 Мбит/с | 2 408,00 | 0,00 | 2 мес. |
| 119 | Мойка высокого давления QUATTRO ELEMENTI VERONA 150 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2023 | 2000 Вт,150 Бар, 400 л/час | 11 490,00 | 0,00 | 1 год 7 мес. |
| 120 | Мотобур CHAMPION AG352 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул. Грузинское шоссе | 2019 | 1,4КвТ 51,7 СМ-9, 4кг | 13 765,50 | 0,00 | 5 лет |
| 121 | Мотопомпа "Champion" | Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, ВОС | 2022 | 2 500л/мин, 8/25м, 7лс, 3,6л 24кг | 20 990,00 | 0,00 | 1 год 7 мес. |
| 122 | Мотопомпа "Champion" | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул. Грузинское шоссе | 2020 | 4-х такт. 1300л/мин, напор 28м | 19 700,00 | 0,00 | 4 года |
| 123 | Набор диэлектрического инструмента | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул. Грузинское шоссе | 2017 | 9 предметов | 3 150,00 | 0,00 | 7 лет |
| 124 | Набор диэлектрического инструмента | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2017 | 9 предметов | 3 150,00 | 0,00 | 7 лет |
| 125 | Набор диэлектрического инструмента | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2017 | 9 предметов | 3 150,00 | 0,00 | 7 лет |
| 126 | Нагреватель воздуха дизельный прямого нагрева QUATTRO ELEMENTI QE-12D | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2024 | 550 м.куб/ч, бак - 19л | 23 490,00 | 0,00 | 10 мес. |
| 127 | Нагреватель воздуха дизельный прямого нагрева QUATTRO ELEMENTI QE-22D | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2024 | 585 м.куб/ч, бак - 19л | 26 490,00 | 0,00 | 10 мес. |
| 128 | Нагреватель воздуха электрический QUATTRO ELEMENTI QE-3000C | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Оскуй, ВОС | 2001 | 3 кВт,260м.куб/ч | 3 390,00 | 0,00 | 2 года 11 мес. |
| 129 | Насос 1К 100-65-200а без рамы под 18,5 кВт | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Грузино, ВОС | 2023 | подача, м³/ч — 90,  напор, м — 45 | 34 916,67 | 0,00 | 11 мес. |
| 130 | Насос 4SR12/12-P-3.0 кВт | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2021 | максимальный напор - 73 м,  пропускная способность - 18 м³/час | 22 466,10 | 0,00 | 3 года |
| 131 | Насос DLX-MA/AD 5-7 230V PVDF | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2021г | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 8 л/час | 23 690,18 | 0,00 | 3 года 9 мес. |
| 132 | Насос DLX-MA/MB 01-15 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2015г | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 1 л/час | 23 690,19 | 0,00 | 9 лет |
| 133 | Насос DLX-MA/MB 01-15 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2015г | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 1 л/час | 23 690,19 | 0,00 | 9 лет |
| 134 | Насос DLX-MA/MB 01-15 | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2015г | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 1 л/час | 23 690,18 | 0,00 | 9 лет |
| 135 | Насос DLX-MA/MB 1-15 230V PVDF | Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Грузино, ВОС | 2017 | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 1 л/час | 27 800,00 | 0,00 | 7 лет |
| 136 | Насос DLX-MA/MB 1-15 230V PVDF | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2015 | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 1 л/час | 11 672,94 | 0,00 | 9 лет |
| 137 | Насос DLX-MA/MB 1-15 230V PVDF | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2015 | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 1 л/час | 11 672,94 | 0,00 | 9 лет |
| 138 | Насос DLX-MA/MB 1-15 230V PVDF | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Оскуй, ВОС | 2022г | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 1 л/час | 27 212,50 | 0,00 | 2 года 7 мес. |
| 139 | Насос DLX-MA/MB 5-7 230V PVDF | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2015 | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 8 л/час | 11 950,86 | 0,00 | 9 лет |
| 140 | Насос DLX-VFT/MBB 5-7 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 2021г | мембранный дозирующий насос,  произв. - до 8 л/час | 34 219,16 | 0,00 | 3 года 9 мес. |
| 141 | Насос GNOM-M 53/10-100/4-380 | Новгородская обл., г.Чудово, ул. Грузинское шоссе, КОС | 2017 | подача, м³/ч — 50,  напор, м — 10 | 18 627,12 | 0,00 | 7 лет |
| 142 | Водонагреватель электрический аккумуляционный бытовой THERMEX Circle 50V Slim | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2024 | 50 л | 7619,33 | 0,00 | 9 мес. |
| 143 | Катушка переходная | Новгородская обл., Чудовский район,  Грузинское шоссе, КОС | 2024 | составная часть воздуходувки ВРМТ | 26334, 00 | 0,00 | 4 мес. |
| 144 | Насос ГНОМ 53/10 | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2018 | подача, м³/ч — 50,  напор, м — 10 | 23 500,00 | 0,00 | 6 лет |
| 145 | Насос дозирующий цифровой Etatron DLX-MA/MB 5-7 230V PVDF | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2023 | мембранный дозирующий насос,  произв.- до 8 л/час | 27 125,00 | 0,00 | 1 год 5 мес. |
| 146 | Насос дренажный | Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Грузино, ВОС | 2020 | 750Вт, 12000 л/ч,напор- 7,5м | 3 800,00 | 0,00 | 4 года |
| 147 | Насос дренажный | Новгородская обл., г.Чудово, в КНС № 2 | 2020 | 750Вт, 12000 л/ч,напор- 7,5м | 3 890,00 | 0,00 | 4 года |
| 148 | Насос К 100-65-200 С | Новгородская обл., Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, ВОС | 2008 | подача, м³/ч — 90,  напор, м — 50,  30 кВт\*3000 | 0,00 | 0,00 | 16 лет |
| 149 | Насос К 160/30 С | Новгородская обл., Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, ВОС | 2002 | подача, м³/ч — 160,  напор, м — 30,  30 кВт\*1500 | 0,00 | 0,00 | 22 года |
| 150 | Насос консольный поверхностный СРМ-130, UNIPUMP | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 2024 | макс. напор - 16 м,  пропускная способн. - 75 л/ мин, 0,37 кВт | 6 305,00 | 0,00 | 4 мес. |
| 151 | Насос НД 2.5 400/25 К 14 А с дв.1.5 кВт | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 2002 | 3,077 л/мин (при ходе плунжера 32 мм), 1,5 кВт \* 1500 | 0,00 | 0,00 | 22 года |
| 152 | Насос НД 2.5 400/25 К 14 А с дв.1.5 кВт | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 1998 | 3,077 л/мин (при ходе плунжера 32 мм), 1,5 кВт \* 1500 | 0,00 | 0,00 | 26 лет |
| 153 | Насос НД 2.5 160/25 К 14А с дв 0.55 к Вт | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 2000 | 160 л/час,  0,55 кВт \* 1500 | 0,00 | 0,00 | 24 года |
| 154 | Модем USB Aicatal IK41VE1 White | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2024 |  | 2408,33 | 0,00 | 1 мес. |
| 155 | Счетчик холодной воды ВСХНд-125 | Новгородская обл., Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, ВОС | 2024 | коммерческий учет забора воды | 35029,35 | 0,00 | 10 мес. |
| 156 | Бочка п/э 227л с крышкой | Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Оскуй, ВОС | 2017 | 227л | 2 588,75 | 0,00 | 6 лет |
| 157 | Насос СМ 100-65-200/2 | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, КНС | 2022 | подача - 100 м³/ч напор – 48 м | 34 333,33 | 0,00 | 2 года |
| 158 | Насос СМ 100-65-200/4 (5,5/1500) | Новгородская обл., р-н Чудовский, с. Успенское, КНС | 2022 | подача - 50 м³/ч напор - 12,5 м,  5,5 кВт\*1500 | 69 500,00 | 0,00 | 2 года 8 мес. |
| 159 | Насос СМ 100-65-200/4а (3/1500) | Новгородская обл., Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, КНС | 2019 | подача - 45 м³/ч напор - 9 м,  3 кВт\*1500 | 20 805,08 | 0,00 | 5 лет |
| 160 | Насос СМ 100-65-200а/4 б/дв. под 3 кВт | Новгородская обл., Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, КНС | 2023 | подача - 45 м³/ч напор - 9 м | 48 796,00 | 0,00 | 11 мес. |
| 161 | Насос СМ 100-65-250/4; 7,5кВт | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, КНС | 2023 | подача - 50 м³/ч напор - 20 м,  7,5 кВт\*1500 | 74 908,33 | 0,00 | 1 год 6 мес. |
| 162 | Насос СМ 100-65-250/4 под 7,5 кВт б/дв. | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, КНС | 2023 | подача - 50 м³/ч напор - 20 м | 47 790,00 | 0,00 | 1 год 4 мес. |
| 163 | Насос СМ-100-65-200 А/4 | Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Грузино, КНС | 2016 | подача - 25 м³/ч напор – 12,5 м,  4 кВт\*1500 | 0,00 | 0,00 | 8 лет |
| 164 | Насос ФГ 144/46 | Новгородская обл., г.Чудово, ул. Грузинское шоссе, КОС | 1981 | подача - 144 м³/ч напор – 46 м | 0,00 | 0,00 | 43 года |
| 165 | Насосфекальный QUATTRO ELEMENTI Sewage 500F | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2024г | 500 Вт, 19000 л/ч, грязевой,12м,15,2 кг | 9 990,00 | 0,00 | 4 мес. |
| 166 | Насос ЦМФ 50-10 3кВт | Новгородская обл., г.Чудово, ул. Тушинская, КНС | 2019 | подача - 50 м³/ч напор – 10 м | 27 600,00 | 0,00 | 5 лет |
| 167 | Насос ЭЦВ 6-36-58 (пр.часть,двиг.7,5кВт) | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 2023 | макс. напор - 96 м,  пропускная способность - 55 м³/час, 7,5 кВт | 76 785,00 | 0,00 | 1 год 4 мес. |
| 168 | Насос ЭЦВ 6-36-58 погружной скважинный | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 2022 | макс. напор - 96 м,  пропускная способность - 55 м³/час, 7,5 кВт | 89 206,83 | 0,00 | 2 года 4 мес. |
| 169 | Насосный агрегат  КМ 80-50-200 | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2023 | подача - 50 м³/ч напор – 50 м,  15 кВт\*3000 | 74 916,67 | 0,00 | 1 год 6 мес. |
| 170 | Насосный агрегат СМ 150-125-315б/44/22/1500 | Новгородская обл., г.Чудово, КНС №2 | 2008 | подача - 160 м³/ч напор – 22,5 м,  22 кВт\*1500 | 0,00 | 0,00 | 16 лет |
| 171 | Облучатель  2-х ламповый | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2020 | ультрафиолетовый для обеззараживания воздуха | 1 850,00 | 0,00 | 4 года |
| 172 | Облучатель 2-х ламп. | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2020 | ультрафиолетовый для обеззараживания воздуха | 2 250,00 | 0,00 | 4 года |
| 173 | Подставка под ТС 1/80 СПУ | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2024г | подставка под термостат | 14 900,00 | 0,00 | 9 мес. |
| 174 | Прибор контроля уровня жидкости и сыпучих сред ОВЕН САУ-М7.Н | Новгородская обл., г.Чудово, КНС №1 | 2024г | 3 уровня, настенный | 8 782,00 | 0,00 | 10 мес. |
| 175 | Прибор контроля уровня жидкости САУ-М7Е-Щ1 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, КНС | 2024г | 3 уровня, щитовой | 6 366,67 | 0,00 | 6 мес. |
| 176 | РН-метр рН-150 МИ | Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Оскуй, ВОС | 2020 | предназначен для измерения значений pH | 10 910,00 | 0,00 | 4 года |
| 177 | рН-метр рН-150МИ | Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Трегубово, ВОС | 2020 | предназначен для измерения значений pH | 11 158,00 | 0,00 | 4 года |
| 178 | Св-к облучатель мед бактерицид, 2\*30 Вт | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2019 | для обеззараживания воздуха | 462,93 | 0,00 | 5 лет |
| 179 | Сигнализатор уровня САУ-М7.Е.Н | Новгородская обл., Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, КНС | 2018 | 3 уровня, настенный | 1 690,98 | 0,00 | 6 лет |
| 180 | Спектрофотометр LEKI SS1207 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2020 | измерение коэффициента пропускания, оптической плотности | 38 093,65 | 0,00 | 4 года |
| 181 | Спектрофотометр В-1100 (ТМ ЭКОВЬЮ) | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (Лаборатория) | 2023 | измерение коэффициента пропускания, оптической плотности | 83 166,67 | 0,00 | 1 год 8 мес. |
| 182 | Станок 1А-616,  3,5 кВт | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2003 | токарно-винторезный | 0,00 | 0,00 | 21 год |
| 183 | Станок 3Ф-631 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 1992 | вертикально-фрезерный, 4 кВт | 0,00 | 0,00 | 32 года |
| 184 | Страховочная привязь СП-Ж (05) | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б, канал.сети | 2020 | СИЗ | 2 650,00 | 0,00 | 4 года |
| 185 | Таль ручная шестеренная | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б, канал.сети | 2018 | грузоподъёмность 2,0т | 14 890,00 | 0,00 | 6 лет |
| 186 | Термопистолет CROWN CT 19023 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2024 | мощность - 60-2000Вт,темп. режим 50°-600° С | 5 150,00 | 0,00 | 10м |
| 187 | Указатель напряжения ЭЛИН-1С3 П | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2021 | 12 – 380 В | 1 870,00 | 0,00 | 3г |
| 188 | Фекальныйнасос QUATTRO ELEMENTI Sewage | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Грузино | 2022 | 1700 Вт, 30000 л/ч, д/грязной, 18м,  22,0 кг | 17 490,00 | 0,00 | 2 года 7 мес. |
| 189 | Ультразвуковой расходомер | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2004 | учет питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 20 лет |
| 190 | Фотометр КФК-2 | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Грузино, ВОС | 2015 | измерение коэффициента пропускания, оптической плотности | 18 000,00 | 0,00 | 9 лет |
| 191 | Фотометр КФК-2 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (лаборатория) | 2018 | измерение коэффициента пропускания, оптической плотности | 22 000,00 | 0,00 | 6 лет |
| 192 | Фотометр КФК-2 | Новгородская обл., г.Чудово, ул. Грузинское шоссе, КОС | 2019 | измерение коэффициента пропускания, оптической плотности | 23 000,00 | 0,00 | 5 лет |
| 193 | Центрифуга СМ-12 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (лаборатория) | 2019 | 4500 об/мин, 12 проб х 15 мл | 17 900,00 | 0,00 | 5 лет |
| 194 | Цепной тельфер MATRIX 3т | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б, Канал.сети | 2018 | грузоподъемность – 3 т | 4 296,00 | 0,00 | 6 лет |
| 195 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0055 G/0075P | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Грузино, КОС | 2023 | 5.5/7 5кВт,380В | 23 241,67 | 0,00 | 1 год 3 мес. |
| 196 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0300G/0370P-BU | Новгородская обл., Чудовский р-н, п.Краснофарфорный, ВОС | 2022 | 30/37 кВт,380В | 93 400,00 | 0,00 | 2 года 6 мес. |
| 197 | Штанга изолирующая оперативная ШО-10 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, ВОС | 2020 | до 10кВ | 970,00 | 0,00 | 4 года |
| 198 | Щит управления ЩУВ-1М | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул. Грузинское шоссе, КОС | 2022 | щит управления котла ЭПЗ100И | 60 010,00 | 0,00 | 2 года 10мес. |
| 199 | Эксикатор б/крана 240мм | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (лаборатория) | 2021 | посуда лабораторная, 240 мм | 4 500,00 | 0,00 | 3 года |
| 200 | Компьютер IRU Home 320.AMD Athlon II X4 840.4 Гб | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | 320.AMD Athlon II X4 840.4 Гб | 18 338,98 | 0,00 | 4 года |
| 201 | Монитор 17 Samsung | Новгородская обл., Чудовский р-н, г. Чудово, ул.Губина, д.1б | 2021 | 17", квадрат | 50,00 | 0,00 | 3 года |
| 202 | Монитор "19" широк. НФ-00004257 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | 19", широк. | 2 300,00 | 0,00 | 4 года |
| 203 | Компьютер IRU City 319 Intel Core i3 4160, 4Гб 120Гб (SSD) | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2021 | IRU City 319 Intel Core i3 4160, 4Гб 120Гб (SSD) | 15 415,25 | 0,00 | 3 года |
| 204 | Монитор "17" квадрат НФ-00003268 | Г.Чудово, ул.Гречишникова, д.1а | 2021 | 17", квадрат | 1000,00 | 0,00 | 3 года |
| 205 | Монитор 17 Beng FP71G НФ-00002145 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2021 | 17", квадрат | 800,00 | 0,00 | 3 года |
| 206 | Монитор 17 HP 1702- НФ-00002145 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2021 | 17", квадрат | 1 000,00 | 0,00 | 3 года |
| 207 | Монитор 23.6 Philips 247 Е4LSB/01 TN | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | 23,6", черный | 5 065,25 | 0,00 | 4 года |
| 208 | Монитор 17 Samsung | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2021 | 17", квадрат | 50,00 | 0,00 | 4 года |
| 209 | Монитор Acer V193 НФ-00001074 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | 17", квадрат черный | 1 520,00 | 0,00 | 4 года |
| 210 | Монитор LG Flatron E1910 НФ-00002291 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | 17 широкий | 1 500,00 | 0,00 | 4 года |
| 211 | Системный блок AMD Athlon II\*4 630 4gb | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | II\*4 630 4gb | 7 900,00 | 0,00 | 4 года |
| 212 | Ноутбук Lenovo ThinkPad T540 НФ-00004524 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | Т540 | 20 900,00 | 0,00 | 4 года |
| 213 | Системный блок Athlon/3Gb НФ-00000317 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2021 | 3Gb НФ-00000317 | 4 000,00 | 0,00 | 3 года |
| 214 | Системный блок Celeron E3300-2.5 Гц, 4Гб, 160гб | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | 2.5 Гц, 4Гб, 160гб | 8 500,00 | 0,00 | 4 года |
| 215 | Принтер Canon i-SENSYS MF4410 A4 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | монохромный, лазерный | 5 870,34 | 0,00 | 4 года |
| 216 | Принтер CANON i-SENSYS LBP253х | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | монохромный, лазерный | 14 364,41 | 0,00 | 4 года |
| 217 | Принтер HP Laser Jet Pro 400 М401d Дуплекс | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | монохромный, лазерный | 15 238,14 | 0,00 | 4 года |
| 218 | Принтер HP Laser Jet Pro P1606 dn | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | монохромный, лазерный | 6 955,93 | 0,00 | 4 года |
| 219 | Системный блок FX-4300 sAM3 DDR3 8gb HDD 160gb | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | DDR3 8gb HDD 160gb | 13 900,00 | 0,00 | 4 года |
| 220 | Системныйблок Intel Core i3-3210 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | Intel Core i3-3210 | 11 342,37 | 0,00 | 4 года |
| 221 | Системный блок Intel Pentium G850 | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2020 | Intel Pentium G850 | 9 105,94 | 0,00 | 4 года |
| 222 | Стол с греденцией | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б | 2019 |  | 10 000,00 | 0,00 | 5 лет |
| 223 | Стол медицинский СЛ 12.001 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (лаборатория) | 2024 | Ширина: 1200 мм  Глубина: 600 мм  Высота: 850 мм  Каркас: металл | 21 500,00 | 0,00 | 1 год |
| 224 | Весы электронные | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 (лаборатория) | 2018 | 0-200г | 600,00 | 0,00 | 6 лет |
| 225 | Болгарка УШММакита 125мм с регул. оборотов | Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Трегубово, ВОС | 2024 | угловая шлифовальная машина | 2 600,00 | 0,00 | 3 мес. |
| 226 | Гиря 200 г Е2 | Новгородская обл., Чудовский район,  Грузинское шоссе, КОС (лаборатория) | 2018 | Гиря калибровочная 200г | 4527,97 | 0,00 | 6 лет |
| 227 | Электроводонагреватель ЭПЗ-100И6М | Новгородская обл., Чудовский район,  Грузинское шоссе, КОС (лаборатория) | 2022 | электродный котел 100 кВт | 37 000, 00 | 0,00 | 2 года 6 мес. |
| 228 | Электродвигатель 5АИ 100 S4 3/1500 исп.1081 | Новгородская обл., Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, КНС | 2023 | 3кВт\*1500 к насосу СМ 100-65-200а/4 | 21900,00 | 0,00 | 11 мес. |
| 229 | Электродвигатель АДМ 132 S4 7,5/1500 исп.1081. | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2, КНС | 2020 | 7,5 кВт\*1500  к насосу  СМ 100-65-250/4 | 17 200,00 | 0,00 | 3 года9 мес. |
| 230 | Бензопила CHAMPION 251-18-0,325-1,5-72 | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2022 | 2,3КвТ 50,8СМ3 5,6К | 10990,00 | 0,00 | 2 года |
| 231 | Водомер СТВХ-80 | Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Грузино, ВОС | 2024 | коммерческий учет забора воды | 18166,67 | 0,00 | 10 мес. |
| 232 | Водонагреватель аккумуляционный электрический THERMEX Praktik 30V Slim | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2024 | 30 л | 9086, 00 | 0,00 | 9 мес. |
| 233 | Водонагреватель аккумуляционный электрический бытовой THERMEX N 15 U | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2024 | 15 л | 5859,33 | 0,00 | 9 мес. |
| 234 | Задвижка 47 GV DN 150 PN10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., м.р-н Чудовский, сельское поселение Успенское, д.Лука-2 | 2020 | DN 150, чугун | 17 069,47 | 0,00 | 4 года |
| 235 | Задвижка 47 GV DN 150 PN10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.1б, Канал.сети | 2020 | DN 150, чугун | 17 069,47 | 0,00 | 4 года |
| 236 | Задвижка 47 GV DN 200 PN10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., Чудовский район,  Водопроводные сети | 2020 | DN 200, чугун | 26 495,40 | 0,00 | 4 года |
| 237 | Задвижка 47 GV DN 200 PN10/PN16 DENDOR | Новгородская обл., Чудовский р-н, с.Оскуй, ВОС | 2024 | DN 200, чугун | 26 495,40 | 0,00 | 9 мес. |

Приложение № 5

к условиям заключения

концессионного соглашения

**Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 45 ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий**

1. Настоящее задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 45 ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий, разработаны на основании Схем водоснабжения и водоотведения города Чудово, Грузинского, Трегубовского и Успенского сельских поселений Чудовского муниципального района Новгородской области на 2024-2033 годы, утвержденных постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 26.02.2024 № 305.

2. Основными целями мероприятий в отношении объекта Соглашения являются:

- повышение надежности работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района Новгородской области;

- обеспечение надежной эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района Новгородской области;

- повышение энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района Новгородской области;

- повышения качества услуг, оказываемых потребителям на территории Чудовского муниципального района Новгородской области.

3. Срок реализации мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения: до 31.12.2039 года.

4. В рамках исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения Концессионер реализует следующие мероприятия:

| п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Срок реализации | Год ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер | Технические характеристики существующего объекта | Технические характеристики объекта после реконструкции | Эффекты от реализации мероприятия | Стоимость без НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция насосной станции подъема воды | Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение | 31.12.2035 | 1978 | 53:20:0805201:201  53:20:0805201:202  53:20:0805202:122  53:20:0805202:121  53:20:0804702:134  53:20:0804702:125  53:20:0804702:140  53:20:0804702:113  53:20:0804702:141  53:20:0804702:119 | Кирпичное здание, ж/б перекрытия, площадь 98,5м.кв. Водозабор осуществляется насосам ЭЦВ 12-210-55. Степень износа 90 %. | Технические характеристики и оборудование будут определены проектом. | повышение надежности работы централизованной системы водоснабжения;  обеспечение бесперебойного водоснабжения абонентов | 74803,06 |
| 1.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 31.12.2029 | 8143,36 |
| 1.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 31.12.2035 | 66659,7 |
| 2 | Реконструкция системы водоподготовки ВОС | Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение | 31.12.2028 | 1980 | 53:20:0804702:143  53:20:0804702:117  53:20:0804702:126  53:20:0804702:155  53:20:0804702:157  53:20:0804702:154  53:20:0804702:158  53:20:0804702:159  53:20:0804702:156 | Кирпичное здание, ж/б фундамент, ж/б перекрытия, общая площадь 786,4 м.кв. В здании расположены три отстойника по 550 м.куб. Уровень износа 90%. | Технические характеристики и оборудование будут определены проектом. | повышение энергоэффективности и надежности работы объектов централизованных систем водоотведения | 18645,49 |
| 2.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 31.12.2025 | 2274,31 |
| 2.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 31.12.2028 | 16371,18 |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения п. Краснофарфорный в части строительства системы возврата промывной воды | Новгородская область, Чудовский район, Грузинское сельское поселение, п. Краснофарфорный | 31.12.2028 | - | - | - | Технические характеристики и оборудование будут определены проектом. | повышение энергоэффективности и надежности работы объектов централизованных систем водоснабжения | 8884,09 |
| 3.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 31.12.2025 | 1369,66 |
| 3.2 | Строительство и ввод объекта в эксплуатацию | 31.12.2028 | 7514,43 |
| 4 | Реконструкция водоочистной станции | Новгородская область, Чудовский район, Трегубовское сельское поселение, д. Трегубово | 31.12.2029 | 1982 | 53:20:0700701:340  53:20:0700701:345  53:20:0700701:431  53:20:0700701:653  53:20:0700701:654  53:20:0700701:651 | Здание кирпичное, ж/б фундамент, перекрытия ж/б и дерево. Площадь здания 107,2 м.кв. фильтровальная установка «Струя 200». Процент износа 87%. | Технические характеристики и оборудование будут определены проектом. | повышение надежности работы централизованной системы водоснабжения | 8819,69 |
| 4.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 31.12.2026 | 872,95 |
| 4.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 31.12.2029 | 7946,74 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 5 | Реконструкция системы водоотведения п.Краснофарфорный в части: строительства КНС, строительства напорной линии канализации от п.Краснофорфорный до г.Чудово, строительство КНС шлама отстойников ВОС, строительство напорной линии КНС (шлама отстойников) | Новгородская область, Чудовский район, Грузинское сельское поселение, п. Краснофарфорный | 31.12.2036 | - | - | - | Технические характеристики и оборудование будут определены проектом. | повышение надежности работы централизованной системы водоотведения; | 108542,00 |
| 5.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 31.12.2026 | 14568,08 |
| 5.2 | Строительство КНС в п.Краснофарфорный | 31.12.2035 | 8000,17 |
| 5.3 | Строительство напорной линии канализации до г.Чудово, д.160 мм | 31.12.2034 | 77076,12 |
| 5.4 | Строительство КНС шлама отстойников ВОС в п.Краснофарфорный | 31.12.2036 | 4527,27 |
| 5.5 | Строительство напорной линии КНС шлама отстойников | 31.12.2036 | 4370,36 |
| 6 | Реконструкция системы водоотведения | Новгородская область, Чудовский район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово | 31.12.2039 | 1982 | 53:20:0700701:652  53:20:0700701:649 | уровень износа 100% | Восстановление качественной очистки вод, износ 0%. Оборудование и технические характеристики определятся проектом. | повышение надежности работы централизованной системы водоотведения; | 11294,32 |
| 6.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 31.12.2038 | 2611,05 |
| 6.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 31.12.2039 | 8683,27 |
| 7 | Реконструкция биологических сооружений  с. Грузино | Новгородская область, Чудовский район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино | 31.12.2038 | 1976 | 53:20:0300306:552  53:20:0300306:551  53:20:0300301:13  53:20:0300301:15  53:20:0300301:16  53:20:0300301:14  53:20:0300306:583  53:20:0300306:586  53:20:0300306:585 | Здание кирпичное, фундамент ж/б, перекрытия ж/б. Площадь здания 459,4 м.кв. |  | повышение энергоэффективности и надежности работы объектов централизованных систем водоотведения | 21767,58 |
| 7.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 31.12.2036 | 4852,93 |
| 7.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 31.12.2038 | 16914,65 |

5. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения составляет 252 756,23 тыс. руб. (Двести пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек (без НДС).

Приложение № 6

к условиям заключения

концессионного соглашения

**Долгосрочные параметры регулирования и плановые значения показателей деятельности Концессионера**

1. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения:

1.1.Показатели качества питьевой воды

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| % |
| 2025-2039 | 85 |
| Год | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| % |
| 2025-2039 | 3,9 |

1.2. Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
| (ед./км) |
| 2025-2039 | 2,44 |

1.3.Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
| % |
| 2025 | 36 |
| 2026 | 35 |
| 2027 | 34 |
| 2028 | 33 |
| 2029 | 32 |
| 2030 | 31 |
| 2031 | 30 |
| 2032 | 28 |
| 2033 | 26 |
| 2034 | 24 |
| 2035 | 22 |
| 2036 | 20 |
| 2037 | 18 |
| 2038 | 16 |
| 2039 | 15 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 1,04 |

1.4. Объем полезного отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем отпуска воды, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 871,24 |
| 2024 (план) | 871,24 |
| 2025-2039 | 871,24 |

1.5. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 8,12 |
| 2026 | 8,53 |
| 2027 | 8,87 |
| 2028 | 9,22 |
| 2029 | 9,59 |
| 2030 | 9,97 |
| 2031 | 10,37 |
| 2032 | 10,79 |
| 2033 | 11,22 |
| 2034 | 11,67 |
| 2035 | 12,13 |
| 2036 | 12,62 |
| 2037 | 13,12 |
| 2038 | 13,65 |
| 2039 | 14,20 |

1.6. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

потери 36 %;

удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды – 1,04 кВт.ч./м3.

1.7. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 9 468,50 |

2**. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

2.1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 63 246,06 |

2.2. Нормативный уровень прибыли в сфере водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 3,7 |
| 2026 | 11,0 |
| 2027 | 13,0 |
| 2028 | 13,0 |
| 2029 | 13,0 |
| 2030 | 13,0 |
| 2031 | 13,0 |
| 2032 | 13,0 |
| 2033 | 13,0 |
| 2034 | 13,0 |
| 2035 | 6,0 |
| 2036 | 6,0 |
| 2037 | 6,0 |
| 2038 | 6,0 |
| 2039 | 5,5 |

2.3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоснабжения |
| % |
| 2025 | 117 |
| 2026 | 112 |
| 2027 | 107 |
| 2028 | 104 |
| 2029 | 104 |
| 2030 | 104 |
| 2031 | 104 |
| 2032 | 104 |
| 2033 | 104 |
| 2034 | 104 |
| 2035 | 97 |
| 2036 | 103 |
| 2037 | 103 |
| 2038 | 103 |
| 2039 | 103 |

2.4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (полный цикл):

1) Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| % |
| 2025-2039 | 5,1 |
| Год | Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| % |
| 2025-2039 | 11,3 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 1,69 |

2) Объем полезного отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 668,70 |
| 2024 (план) | 668,70 |
| 2025-2039 | 668,70 |

3) Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 7,91 |
| 2026 | 8,30 |
| 2027 | 8,72 |
| 2028 | 9,15 |
| 2029 | 9,61 |
| 2030 | 10,09 |
| 2031 | 10,60 |
| 2032 | 11,13 |
| 2033 | 11,68 |
| 2034 | 12,27 |
| 2035 | 12,88 |
| 2036 | 13,52 |
| 2037 | 14,20 |
| 2038 | 14,91 |
| 2039 | 15,66 |

4) Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения – 1,69 кВт.ч./м3

5) Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 166,47 |

**3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

3.1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (полный цикл)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 29 612,31 |

3.2. Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 15 |
| 2026 | 22 |
| 2027 | 27 |
| 2028 | 26 |
| 2029 | 26 |
| 2030 | 26 |
| 2031 | 26 |
| 2032 | 26 |
| 2033 | 26 |
| 2034 | 26 |
| 2035 | 26 |
| 2036 | 26 |
| 2037 | 26 |
| 2038 | 26 |
| 2039 | 23 |

3.3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (полный цикл) |
| % |
| 2025 | 114 |
| 2026 | 111 |
| 2027 | 109 |
| 2028 | 104 |
| 2029 | 104 |
| 2030 | 104 |
| 2031 | 104 |
| 2032 | 104 |
| 2033 | 104 |
| 2034 | 104 |
| 2035 | 104 |
| 2036 | 104 |
| 2037 | 104 |
| 2038 | 104 |
| 2039 | 101 |

3.4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (пропуск стоков):

1) Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 0,55 |

2) Объем полезного отпуска водоотведения (пропуск стоков) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения (пропуск стоков) на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 28,66 |
| 2024 (план) | 28,66 |
| 2025-2039 | 28,66 |

3). Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 6,15 |
| 2026 | 6,46 |
| 2027 | 6,78 |
| 2028 | 7,12 |
| 2029 | 7,47 |
| 2030 | 7,85 |
| 2031 | 8,24 |
| 2032 | 8,65 |
| 2033 | 9,08 |
| 2034 | 9,54 |
| 2035 | 10,01 |
| 2036 | 10,52 |
| 2037 | 11,04 |
| 2038 | 11,59 |
| 2039 | 12,17 |

4) Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения (пропуск стоков) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения (пропуск стоков) – 0,55 кВт.ч./м3

5) Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (пропуск стоков) (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 13,00 |

**4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

4.1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (пропуск стоков)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 858,44 |

4.2. Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (пропуск стоков)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 6,3 |
| 2026 | 19,4 |
| 2027 | 27,7 |
| 2028 | 27,1 |
| 2029 | 27,4 |
| 2030 | 27,7 |
| 2031 | 27,9 |
| 2032 | 28,1 |
| 2033 | 28,3 |
| 2034 | 28,4 |
| 2035 | 28,5 |
| 2036 | 28,5 |
| 2037 | 28,6 |
| 2038 | 28,6 |
| 2039 | 23,9 |

4.3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (пропуск стоков), по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (пропуск стоков) |
| % |
| 2025 | 102 |
| 2026 | 119 |
| 2027 | 113 |
| 2028 | 104 |
| 2029 | 105 |
| 2030 | 105 |
| 2031 | 105 |
| 2032 | 105 |
| 2033 | 105 |
| 2034 | 105 |
| 2035 | 105 |
| 2036 | 105 |
| 2037 | 105 |
| 2038 | 105 |
| 2039 | 100 |

4.4 Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (очистка стоков):

1) Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 1,14 |

2) Объем полезного отпуска водоотведения (очистка стоков): в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения (очистка стоков): на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем водоотведения (очистка стоков):, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 2,28 |
| 2024 (план) | 2,28 |
| 2025-2039 | 2,28 |

3) Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 7,76 |
| 2026 | 8,15 |
| 2027 | 8,47 |
| 2028 | 8,81 |
| 2029 | 9,16 |
| 2030 | 9,53 |
| 2031 | 9,91 |
| 2032 | 10,31 |
| 2033 | 10,72 |
| 2034 | 11,15 |
| 2035 | 11,60 |
| 2036 | 12,06 |
| 2037 | 12,54 |
| 2038 | 13,04 |
| 2039 | 13,57 |

4) Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения (очистка стоков): в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения (очистка стоков): – 1,14 кВт.ч./м3

5) Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (очистка стоков): (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 0,17 |

**5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

5.1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (очистка стоков):

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 53,13 |

5.2. Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (очистка стоков)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| 2027 | 0 |
| 2028 | 0 |
| 2029 | 0 |
| 2030 | 0 |
| 2031 | 0 |
| 2032 | 0 |
| 2033 | 0 |
| 2034 | 0 |
| 2035 | 0 |
| 2036 | 0 |
| 2037 | 0 |
| 2038 | 0 |
| 2039 | 0 |

5.3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения(очистка стоков), по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (очистка стоков) |
| % |
| 2025 | 99 |
| 2026 | 103 |
| 2027 | 103 |
| 2028 | 103 |
| 2029 | 103 |
| 2030 | 103 |
| 2031 | 103 |
| 2032 | 103 |
| 2033 | 103 |
| 2034 | 103 |
| 2035 | 103 |
| 2036 | 103 |
| 2037 | 103 |
| 2038 | 103 |
| 2039 | 103 |

5.4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере холодного водоснабжения (техническая вода):

1) Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 0,28 |

2) Объем полезного отпуска технической воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема технической воды на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем технической воды, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 53,145 |
| 2024 (план) | 62,28 |
| 2025-2039 | 53,145 |

3) Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 7,69 |
| 2026 | 8,08 |
| 2027 | 8,48 |
| 2028 | 8,90 |
| 2029 | 9,35 |
| 2030 | 9,82 |
| 2031 | 10,31 |
| 2032 | 10,82 |
| 2033 | 11,36 |
| 2034 | 11,93 |
| 2035 | 12,53 |
| 2036 | 13,16 |
| 2037 | 13,81 |
| 2038 | 14,50 |
| 2039 | 15,23 |

4) Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема технической воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема технической воды – 0,28 кВт.ч./м3

5) Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере технической воды (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 3,19 |

6**. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

6.1. Базовый уровень операционных расходов в сфере технической воды

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 232,68 |

6.2. Нормативный уровень прибыли в сфере технической воды

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| 2027 | 0 |
| 2028 | 0 |
| 2029 | 0 |
| 2030 | 0 |
| 2031 | 0 |
| 2032 | 0 |
| 2033 | 0 |
| 2034 | 0 |
| 2035 | 0 |
| 2036 | 0 |
| 2037 | 0 |
| 2038 | 0 |
| 2039 | 0 |

6.3.Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере технической воды, по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере технической воды |
| % |
| 2025 | 98 |
| 2026 | 110 |
| 2027 | 105 |
| 2028 | 104 |
| 2029 | 106 |
| 2030 | 106 |
| 2031 | 106 |
| 2032 | 106 |
| 2033 | 106 |
| 2034 | 106 |
| 2035 | 106 |
| 2036 | 107 |
| 2037 | 107 |
| 2038 | 107 |
| 2039 | 106 |

6.4. Индекс эффективности операционных расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 7

к условиям заключения

концессионного соглашения

**Порядок и условия возмещения фактически понесенных расходов Концессионеру, подлежащих возмещению в соответствии с действующими нормативными правовыми документами Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, а также связанных с досрочным расторжением Соглашения**

1. В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения экономически обоснованных расходов Концессионера на момент окончания срока действия Соглашения на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, условия Соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера.

2. Срок действия Соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок не более чем на пять лет.

3. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих документов бухгалтерской и статистической отчетности, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

4. Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом, выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

5. После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

При согласовании антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

**Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения**

1. В случае прекращения действия Соглашения, в связи с его досрочным расторжением по любому основанию, предусмотренному действующим законодательством Российской Федерации, Концессионер имеет право требования от Концедента возмещения расходов, понесенных в процессе выполнения обязательств по Соглашению.
2. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении Соглашения (далее – Компенсационная стоимость объекта) осуществляется в денежной форме и определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств с учетом нормы доходности инвестированного капитала до момента выплаты Компенсационной стоимости, и платы за пользование заемными денежными средствами за период с момента реконструкции объекта Соглашения до момента расторжения Соглашения, уменьшенная на полученное Концессионером возмещение затрат в период эксплуатации объекта Соглашения и платы Концедента.

Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации объекта Соглашения определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

3. Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания акта определения Компенсационной стоимости с указанием расчета по реконструированному объекту Соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных объектов, входящих в состав объекта Соглашения, не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

4. Компенсационная стоимость объекта Соглашения, выплачивается Концедентом Концессионеру в течение 6 (шести) месяцев с момента досрочного расторжения Соглашения.

5. В случае нарушения Концедентом сроков выплаты Компенсационной стоимости Концедент выплачивает Концессионеру штрафную неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от просроченной суммы денежных средств, подлежащих выплате за каждый день просрочки.

6. При выполнении Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения, не завершенных к моменту прекращения действия Соглашения при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2 настоящего Приложения. При этом результат фактически завершенных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) на основании акта приема-передачи, не позднее подписания Сторонами акта определения Компенсационной стоимости.

7. Возмещение расходов Концедента выплачивается Концессионером в течение 6 (шести) месяцев с момента досрочного расторжения Соглашения за счет собственных средств Концессионера путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Концедента.

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального района

от 08.11.2024 № 2171

**Критерии конкурса и параметры критериев конкурса**

**на право заключения концессионного соглашения**

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения – 252 756,23 тыс. руб. (Двести пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек в ценах 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость без НДС (тыс.руб.) |  | Инвестиции по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Реконструкция насосной станции 1-го подъема | 74803,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 8143,36 |  |  |  |  | 8143,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 66659,7 |  |  |  |  |  | 10322,94 | 10235,53 | 10133,32 | 10043,85 | 9976,32 | 15947,74 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция системы водоподготовки ВОС Лука 2 | 18645,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 2274,31 | 2274,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 16371,18 |  | 6589,04 | 4834,61 | 4947,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения п. Краснофарфоный в том числе строительство системы возврата промывной воды | 8884,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 1369,66 | 1369,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство и ввод объекта в эксплуатацию | 7514,43 |  | 1745,9 | 4172,81 | 1595,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водоочистной станции дер. Трегубово | 8119,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и экспертиза проектной документации | 872,95 |  | 872,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 7946,74 |  |  | 1669,12 | 3989,30 | 2288,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция системы водоотведения п. Краснофарфоный | 108542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 14568,08 | 5992,67 | 8575,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство КНС в п. Краснофарфорный | 8000,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2182,7 | 5817,47 |  |  |  |  |
| 5.3 | Строительство напорной линии канализации до г. Чудово, д. 160 мм | 77076,12 |  |  | 10220,71 | 9972,47 | 9933,67 | 9883,15 | 9849,23 | 9813,25 | 9799,16 | 7604,47 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Строительство КНС шлама отстойников ВОС в п. Краснофарфорный | 4527,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4527,27 |  |  |  |
| 5.5 | Строительство напорной линии КНС шлама отстойников | 4370,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3974,23 | 396,14 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция системы водоотведения дер. Трегубово | 11294,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 2611,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2611,05 |  |
| 6.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 8683,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8683,27 |
| 7 | Реконструкция биологических сооружений с. Грузино | 21767,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка и экспертиза проектной документации | 4852,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4852,93 |  |  |  |
| 7.2 | Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию | 16914,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9768,10 | 7146,54 |  |

**2.Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения:

Показатели качества питьевой воды

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| % |
| 2025-2039 | 85 |
| Год | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| % |
| 2025-2039 | 3,9 |

2.2. Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
| (ед./км) |
| 2025-2039 | 2,44 |

2.3.Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
| % |
| 2025 | 36 |
| 2026 | 35 |
| 2027 | 34 |
| 2028 | 33 |
| 2029 | 32 |
| 2030 | 31 |
| 2031 | 30 |
| 2032 | 28 |
| 2033 | 26 |
| 2034 | 24 |
| 2035 | 22 |
| 2036 | 20 |
| 2037 | 18 |
| 2038 | 16 |
| 2039 | 15 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 1,04 |

2.4. Объем полезного отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем отпуска воды, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 871,24 |
| 2024 (план) | 871,24 |
| 2025-2039 | 871,24 |

2.5. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 8,12 |
| 2026 | 8,53 |
| 2027 | 8,87 |
| 2028 | 9,22 |
| 2029 | 9,59 |
| 2030 | 9,97 |
| 2031 | 10,37 |
| 2032 | 10,79 |
| 2033 | 11,22 |
| 2034 | 11,67 |
| 2035 | 12,13 |
| 2036 | 12,62 |
| 2037 | 13,12 |
| 2038 | 13,65 |
| 2039 | 14,20 |

2.6. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

потери 36 %;

удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды – 1,04 кВт.ч./м3

2.7. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 9 468,50 |

**Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

Базовый уровень операционных расходов в сфере водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 63 246,06 |

Нормативный уровень прибыли в сфере водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 3,7 |
| 2026 | 11,0 |
| 2027 | 13,0 |
| 2028 | 13,0 |
| 2029 | 13,0 |
| 2030 | 13,0 |
| 2031 | 13,0 |
| 2032 | 13,0 |
| 2033 | 13,0 |
| 2034 | 13,0 |
| 2035 | 6,0 |
| 2036 | 6,0 |
| 2037 | 6,0 |
| 2038 | 6,0 |
| 2039 | 5,5 |

3.3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоснабжения |
| % |
| 2025 | 117 |
| 2026 | 112 |
| 2027 | 107 |
| 2028 | 104 |
| 2029 | 104 |
| 2030 | 104 |
| 2031 | 104 |
| 2032 | 104 |
| 2033 | 104 |
| 2034 | 104 |
| 2035 | 97 |
| 2036 | 103 |
| 2037 | 103 |
| 2038 | 103 |
| 2039 | 103 |

3.4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (полный цикл):

1) Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| % |
| 2025-2039 | 5,1 |
| Год | Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| % |
| 2025-2039 | 11,3 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 1,69 |

2) Объем полезного отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 668,70 |
| 2024 (план) | 668,70 |
| 2025-2039 | 668,70 |

3) Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 7,91 |
| 2026 | 8,30 |
| 2027 | 8,72 |
| 2028 | 9,15 |
| 2029 | 9,61 |
| 2030 | 10,09 |
| 2031 | 10,60 |
| 2032 | 11,13 |
| 2033 | 11,68 |
| 2034 | 12,27 |
| 2035 | 12,88 |
| 2036 | 13,52 |
| 2037 | 14,20 |
| 2038 | 14,91 |
| 2039 | 15,66 |

4) Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения – 1,69 кВт.ч./м3

5) Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 166,47 |

**4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

4.1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (полный цикл)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 29 612,31 |

4.2. Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 15 |
| 2026 | 22 |
| 2027 | 27 |
| 2028 | 26 |
| 2029 | 26 |
| 2030 | 26 |
| 2031 | 26 |
| 2032 | 26 |
| 2033 | 26 |
| 2034 | 26 |
| 2035 | 26 |
| 2036 | 26 |
| 2037 | 26 |
| 2038 | 26 |
| 2039 | 23 |

4.3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (полный цикл) |
| % |
| 2025 | 114 |
| 2026 | 111 |
| 2027 | 109 |
| 2028 | 104 |
| 2029 | 104 |
| 2030 | 104 |
| 2031 | 104 |
| 2032 | 104 |
| 2033 | 104 |
| 2034 | 104 |
| 2035 | 104 |
| 2036 | 104 |
| 2037 | 104 |
| 2038 | 104 |
| 2039 | 101 |

4.4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (пропуск стоков):

1) Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 0,55 |

2) Объем полезного отпуска водоотведения (пропуск стоков) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения (пропуск стоков) на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 28,66 |
| 2024 (план) | 28,66 |
| 2025-2039 | 28,66 |

3). Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 6,15 |
| 2026 | 6,46 |
| 2027 | 6,78 |
| 2028 | 7,12 |
| 2029 | 7,47 |
| 2030 | 7,85 |
| 2031 | 8,24 |
| 2032 | 8,65 |
| 2033 | 9,08 |
| 2034 | 9,54 |
| 2035 | 10,01 |
| 2036 | 10,52 |
| 2037 | 11,04 |
| 2038 | 11,59 |
| 2039 | 12,17 |

4) Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения (пропуск стоков) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения (пропуск стоков) – 0,55 кВт.ч./м3

5) Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (пропуск стоков) (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 13,00 |

**5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

5.1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (пропуск стоков)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 858,44 |

5.2. Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (пропуск стоков)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 6,3 |
| 2026 | 19,4 |
| 2027 | 27,7 |
| 2028 | 27,1 |
| 2029 | 27,4 |
| 2030 | 27,7 |
| 2031 | 27,9 |
| 2032 | 28,1 |
| 2033 | 28,3 |
| 2034 | 28,4 |
| 2035 | 28,5 |
| 2036 | 28,5 |
| 2037 | 28,6 |
| 2038 | 28,6 |
| 2039 | 23,9 |

5.3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (пропуск стоков), по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (пропуск стоков) |
| % |
| 2025 | 102 |
| 2026 | 119 |
| 2027 | 113 |
| 2028 | 104 |
| 2029 | 105 |
| 2030 | 105 |
| 2031 | 105 |
| 2032 | 105 |
| 2033 | 105 |
| 2034 | 105 |
| 2035 | 105 |
| 2036 | 105 |
| 2037 | 105 |
| 2038 | 105 |
| 2039 | 100 |

5.4 Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (очистка стоков):

1) Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 1,14 |

2) Объем полезного отпуска водоотведения (очистка стоков): в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения (очистка стоков): на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем водоотведения (очистка стоков):, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 2,28 |
| 2024 (план) | 2,28 |
| 2025-2039 | 2,28 |

3) Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 7,76 |
| 2026 | 8,15 |
| 2027 | 8,47 |
| 2028 | 8,81 |
| 2029 | 9,16 |
| 2030 | 9,53 |
| 2031 | 9,91 |
| 2032 | 10,31 |
| 2033 | 10,72 |
| 2034 | 11,15 |
| 2035 | 11,60 |
| 2036 | 12,06 |
| 2037 | 12,54 |
| 2038 | 13,04 |
| 2039 | 13,57 |

4) Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения (очистка стоков): в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения (очистка стоков): – 1,14 кВт.ч./м3

5) Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (очистка стоков): (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 0,17 |

**6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

6.1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (очистка стоков):

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 53,13 |

6.2. Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (очистка стоков)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| 2027 | 0 |
| 2028 | 0 |
| 2029 | 0 |
| 2030 | 0 |
| 2031 | 0 |
| 2032 | 0 |
| 2033 | 0 |
| 2034 | 0 |
| 2035 | 0 |
| 2036 | 0 |
| 2037 | 0 |
| 2038 | 0 |
| 2039 | 0 |

6.3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения(очистка стоков), по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (очистка стоков) |
| % |
| 2025 | 99 |
| 2026 | 103 |
| 2027 | 103 |
| 2028 | 103 |
| 2029 | 103 |
| 2030 | 103 |
| 2031 | 103 |
| 2032 | 103 |
| 2033 | 103 |
| 2034 | 103 |
| 2035 | 103 |
| 2036 | 103 |
| 2037 | 103 |
| 2038 | 103 |
| 2039 | 103 |

6.4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере холодного водоснабжения (техническая вода):

1) Показатели энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в |
| кВт\*ч/куб.м |
| 2025-2039 | 0,28 |

2) Объем полезного отпуска технической воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема технической воды на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем технической воды, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| тыс.м3 |
| 2023 (факт) | 53,145 |
| 2024 (план) | 62,28 |
| 2025-2039 | 53,145 |

3) Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Электрическая энергия |
| руб. |
| 2025 | 7,69 |
| 2026 | 8,08 |
| 2027 | 8,48 |
| 2028 | 8,90 |
| 2029 | 9,35 |
| 2030 | 9,82 |
| 2031 | 10,31 |
| 2032 | 10,82 |
| 2033 | 11,36 |
| 2034 | 11,93 |
| 2035 | 12,53 |
| 2036 | 13,16 |
| 2037 | 13,81 |
| 2038 | 14,50 |
| 2039 | 15,23 |

4) Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема технической воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема технической воды – 0,28 кВт.ч./м3

5) Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере технической воды (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Неподконтрольные расходы |
| тыс. руб. |
| 2025 | 3,19 |

7**. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ:**

7.1. Базовый уровень операционных расходов в сфере технической воды

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| тыс. руб. |
| 2025 | 232,68 |

7.2. Нормативный уровень прибыли в сфере технической воды

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Нормативный уровень прибыли |
| % |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| 2027 | 0 |
| 2028 | 0 |
| 2029 | 0 |
| 2030 | 0 |
| 2031 | 0 |
| 2032 | 0 |
| 2033 | 0 |
| 2034 | 0 |
| 2035 | 0 |
| 2036 | 0 |
| 2037 | 0 |
| 2038 | 0 |
| 2039 | 0 |

7.3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере технической воды, по отношению к предыдущему году

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере технической воды |
| % |
| 2025 | 98 |
| 2026 | 110 |
| 2027 | 105 |
| 2028 | 104 |
| 2029 | 106 |
| 2030 | 106 |
| 2031 | 106 |
| 2032 | 106 |
| 2033 | 106 |
| 2034 | 106 |
| 2035 | 106 |
| 2036 | 107 |
| 2037 | 107 |
| 2038 | 107 |
| 2039 | 106 |

7.4. Индекс эффективности операционных расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |